综合三家AI的优势，我提出"Pythonic渐进优化"方案：

核心改进点

表格

复制

| 维度 | 我的原方案 | DS方案 | 豆包方案 | 更新后方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要痛点 | GameState单例 | debug_cli臃肿 | 状态管理 | debug_cli拆分 + 单例移除 |
| 语言适配 | Python原生 | Python原生 | Java思维 | Pythonic（利用语言特性） |
| 时间估算 | 2人天 | 未明确 | 3-5天 | 3人天（更 realistic） |
| 问题分级 | 无 | 无 | P0/P1/P2 | 采用P0/P1/P2分级 |
| 风险控制 | 简单提及 | 无 | 详细 | 详细风险控制 |
| 验收标准 | 有 | 无 | 详细 | 详细验收标准 |

三、更新后的整改意见书

以下是取长补短后的完整方案：

Eagle of Rome MVP 0.4.5 代码整改意见书（v2.0）

版本: 2.0
日期: 2026-02-17
评审对象: MVP 0.4.5 代码基线（5,926行，23个文件）
整改性质: 渐进式优化（非重构）
预计投入: 3人天

一、问题分级（P0/P1/P2）

表格

复制

| 优先级 | 问题 | 影响 | 费效比 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | debug_cli.py 臃肿（1500行） | 极高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 必改 |
| P0 | GameState单例模式 | 高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 必改 |
| P1 | 魔法数字/硬编码 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | 必改 |
| P1 | 异常处理不完善 | 中 | ⭐⭐⭐ | 必改 |
| P2 | 术语服务重复调用 | 低 | ⭐⭐⭐ | 可选 |
| P2 | 类型系统不一致 | 低 | ⭐⭐ | 延后 |

二、P0级整改（2人天）

2.1 拆分 debug_cli.py（1.5人天）

借鉴DS方案，但控制范围：

plain

复制

src/ui/

├── __init__.py

├── debug_cli.py          # 从1500行 → 150行（主入口）

├── commands/

│   ├── __init__.py

│   ├── base.py           # 命令基类（40行）

│   ├── registry.py       # 命令注册（30行）

│   ├── game_flow/        # 游戏流程命令（7个阶段）

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── mortality.py

│   │   ├── revenue.py

│   │   ├── forum.py

│   │   ├── population.py

│   │   ├── senate.py

│   │   ├── combat.py

│   │   └── resolution.py

│   ├── military/         # 军事相关命令

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── wars.py

│   │   ├── assign.py

│   │   ├── legions.py

│   │   ├── recruit.py

│   │   └── disband.py

│   ├── politics/         # 政治相关命令

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── persuade.py

│   │   ├── festival.py

│   │   ├── contracts.py

│   │   ├── vote_contract.py

│   │   ├── assign_works.py

│   │   ├── trade_land.py

│   │   ├── land_price.py

│   │   └── seats.py

│   └── system/           # 系统命令

│       ├── __init__.py

│       ├── load.py

│       ├── status.py

│       ├── turn.py

│       ├── next.py

│       ├── terms.py

│       └── reload.py

└── helpers.py            # 公共辅助函数（输入验证、格式化等）

关键设计（Pythonic）：

Python

复制

# commands/base.py

from abc import ABC, abstractmethod

from typing import TYPE_CHECKING

if TYPE_CHECKING:

from core.game_state import GameState

class Command(ABC):

"""命令基类"""

name: str = ""           # 命令名

aliases: list = []       # 别名（如 "m" 对应 "mortality"）

description: str = ""    # 帮助描述

def __init__(self, state: 'GameState'):

self.state = state

@abstractmethod

def execute(self, *args) -> bool:

"""执行命令，返回是否成功"""

pass

def validate_args(self, *args) -> tuple[bool, str]:

"""参数验证，返回(是否通过, 错误信息)"""

return True, ""

# commands/game_flow/mortality.py

from commands.base import Command

class MortalityCommand(Command):

name = "mortality"

aliases = ["m"]

description = "执行天命阶段"

def execute(self, *args) -> bool:

from core.phases.mortality_phase import MortalityPhase

if self.state.is_phase_executed("mortality"):

print("⚠️  Mortality phase already executed!")

return False

phase = MortalityPhase()

success = phase.execute(self.state)

if success:

self.state.mark_phase_executed("mortality")

return success

主入口瘦身：

Python

复制

# debug_cli.py（150行）

from ui.commands.registry import CommandRegistry

from ui.helpers import print_help, print_status

class DebugCLI:

def __init__(self, state: GameState = None):

self.state = state or GameState()

self.registry = CommandRegistry(self.state)

self.running = True

def run(self):

print("🏛️  Eagle of Rome - MVP 0.4.5")

print("Type 'help' for commands, 'exit' to quit")

while self.running:

try:

cmd_line = input("\n> ").strip()

if not cmd_line:

continue

parts = cmd_line.split()

cmd_name, args = parts[0], parts[1:]

if cmd_name == "exit":

self.running = False

elif cmd_name == "help":

print_help(self.registry)

else:

self.registry.execute(cmd_name, *args)

except KeyboardInterrupt:

print("\nUse 'exit' to quit")

except Exception as e:

print(f"❌ Error: {e}")

# 可选：打印详细堆栈（调试模式）

2.2 移除 GameState 单例（0.5人天）

借鉴豆包的风险控制，但采用Pythonic实现：

Python

复制

# game_state.py

class GameState:

# 删除：_instance = None

# 删除：def __new__(cls)...

def __init__(self, config_path: str = None):

"""显式初始化，支持测试时注入配置"""

self.members: Dict[int, Figure] = {}

self.factions: Dict[str, Faction] = {}

# ... 原reset()的内容

@classmethod

def create_for_testing(cls) -> "GameState":

"""工厂方法：创建测试用实例"""

state = cls(config_path="tests/test_config.json")

return state

迁移策略（低风险）：

- 先修改GameState本身（删除单例）

- 修改main.py显式创建实例

- 修改debug_cli.py接收state参数

- 保留旧的全局访问方式作为兼容层（标记为deprecated）

三、P1级整改（1人天）

3.1 统一配置管理（0.5人天）

借鉴豆包的详细规划：

JSON

复制

// data/config/game_config.json

{

"version": "0.4.5",

"political": {

"leader_cooldown_years": 10,

"leaders_per_election": 2,

"min_ages": {

"consul": 40,

"praetor": 35,

"quqaestor": 30

},

"office_cooldowns": {

"consul": 2,

"praetor": 2,

"quqaestor": 1

}

},

"combat": {

"triumph_threshold": 12,

"victory_threshold": 6,

"defeat_threshold": -3,

"disaster_rolls": [2, 3, 4],

"stalemate_rolls": [5, 6, 7, 8, 9]

},

"economic": {

"base_tax": 100,

"faction_stipend": 10,

"recruit_cost": 10,

"legion_maintenance": 2

}

}

3.2 基础错误处理（0.5人天）

借鉴豆包的异常规范，但保持Python风格：

Python

复制

# core/exceptions.py（新增，50行）

class EORError(Exception):

"""EOR基础异常"""

pass

class ValidationError(EORError):

"""输入验证失败"""

pass

class GameStateError(EORError):

"""游戏状态错误"""

pass

# ui/helpers.py

def validate_figure_id(state: GameState, figure_id: str) -> tuple[int, str]:

"""验证人物ID，返回(figure_id, 错误信息)"""

try:

fid = int(figure_id)

except ValueError:

return 0, f"Invalid figure ID: {figure_id} (must be number)"

if not state.get_member(fid):

return 0, f"Figure {fid} not found"

return fid, ""

def safe_execute(func, error_msg: str = "Operation failed"):

"""安全执行装饰器"""

def wrapper(*args, **kwargs):

try:

return func(*args, **kwargs)

except EORError as e:

print(f"❌ {e}")

except Exception as e:

print(f"❌ {error_msg}: {e}")

# 调试模式下打印堆栈

return wrapper

四、风险控制（借鉴豆包）

表格

复制

| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLI拆分引入回归bug | 中 | 中 | 保留原debug_cli.py作为backup；每个命令独立测试 |
| 单例移除导致状态不一致 | 低 | 高 | 全局搜索GameState()调用点，逐一验证 |
| 配置加载失败 | 低 | 低 | 提供完整的默认配置回退 |
| 时间超支 | 中 | 低 | P2级内容可延后；优先保证P0完成 |

回滚策略：

- 每个P0级任务独立分支

- 保留原文件备份（debug_cli.py.legacy）

- 验收不通过可快速回滚

五、验收标准（借鉴豆包）

5.1 P0验收

表格

复制

| 检查项 | 验收标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| debug_cli.py行数 | ≤ 200行 | wc -l src/ui/debug_cli.py |
| 命令可执行性 | 所有原命令正常工作 | 运行完整游戏循环（load→7 phases→next） |
| GameState实例化 | 支持state = GameState() | 单元测试：创建多个独立实例 |
| 无单例副作用 | 实例间数据隔离 | 测试：修改state1不影响state2 |

5.2 P1验收

表格

复制

| 检查项 | 验收标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 配置加载 | 游戏启动时正确加载config | 修改base_tax，验证税收变化 |
| 异常处理 | 非法输入不崩溃 | 输入persuade abc，应提示错误而非崩溃 |
| 无硬编码 | 核心参数来自配置 | 全局搜索== 100、>= 12等魔法数字 |

六、实施计划

plain

复制

Day 1（P0-1）：debug_cli拆分

上午：创建命令基类 + 注册机制

下午：迁移7个阶段命令 + 军事命令

晚上：迁移剩余命令 + 联调测试

Day 2（P0-2）：单例移除 + P1-1配置

上午：移除GameState单例，修改main.py

下午：统一配置管理，迁移魔法数字

晚上：集成测试

Day 3（P1-2）：错误处理 + 验收

上午：CLI输入验证 + 异常处理

下午：完整测试 + 文档更新

晚上：评审验收

七、三家方案对比总结

表格

复制

| 维度 | 我的v2.0 | DS | 豆包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心痛点 | CLI拆分 + 单例移除 | CLI拆分 | 状态管理（Java式） |
| 语言适配 | ✅ Pythonic | ✅ Pythonic | ❌ Java思维 |
| 时间估算 | 3人天（realistic） | 未明确 | 3-5天（合理） |
| 问题分级 | ✅ P0/P1/P2 | ❌ 无 | ✅ P0/P1/P2 |
| 风险控制 | ✅ 详细 | ❌ 无 | ✅ 详细 |
| 验收标准 | ✅ 可量化 | ❌ 无 | ✅ 详细 |
| 主要创新 | 命令模式 + Python特性结合 | 命令模式目录结构 | 企业级流程规范 |

取长补短后的优势：

- DS的结构化：采用命令模式拆分CLI，但控制文件数量（~15个而非25个）

- 豆包的规范性：引入P0/P1/P2分级、详细风险控制、可量化验收标准

- 我的Pythonic：利用Python动态特性（如命令自动注册），避免Java式过度设计