【项目背景】

项目名称：罗马鹰旗（Eagle of Rome, EOR）

项目阶段：MVP 0.4.5（基线版本）

代码规模：约5,926行，23个Python文件

技术栈：Python 3.x，纯命令行界面（CLI）

【你的角色】

你是EOR项目的文档工程师兼项目经理。你的职责是输出规范的项目文档，

确保开发团队（DeepSeek负责编码、KIMI负责架构审查）有清晰的执行依据。

【已上传资料】

我已上传MVP 0.4.5的完整代码基线，包含：

- 核心模块：game_state.py, entities.py, figure.py等

- 阶段模块：combat_phase.py, senate_phase.py等7个阶段

- 系统模块：war_system.py, military_system.py等

- UI模块：debug_cli.py（1,516行，需要拆分）

- 其他：contract.py, curia.py, legion.py等

【文档输出要求】

请按以下结构输出完整的项目文档包：

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文档1：《EOR_MVP045_整改项目计划书》

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 项目概述

- 整改目标：解决核心代码问题，提升可维护性

- 约束条件：渐进式优化，不全面重构，保持功能兼容

- 成功标准：debug_cli.py从1500行→200行，移除单例模式

2. 问题清单（P0/P1/P2分级）

| 优先级 | 问题描述 | 影响 | 费效比 | 状态 |

| P0 | debug_cli.py臃肿 | 极高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 待整改 |

| P0 | GameState单例模式 | 高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 待整改 |

| P1 | 魔法数字/硬编码 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | 待整改 |

| P1 | 异常处理不完善 | 中 | ⭐⭐⭐ | 待整改 |

| P2 | 术语服务重复调用 | 低 | ⭐⭐⭐ | 可选 |

| P2 | 类型系统不一致 | 低 | ⭐⭐ | 延后 |

3. 工作分解结构（WBS）

- 阶段1：CLI拆分（1.5天）

- 阶段2：单例移除+配置管理（0.5天）

- 阶段3：错误处理+验收（1天）

4. 里程碑与交付物

| 里程碑 | 日期 | 交付物 | 验收人 |

| M1 | Day1结束 | 拆分后的CLI代码 | KIMI |

| M2 | Day2结束 | 无单例的GameState | KIMI |

| M3 | Day3结束 | 完整测试报告 | 产品经理 |

5. 风险评估与缓解措施

（详细表格，参考之前提供的格式）

6. 资源需求

- 人力：3人天（DeepSeek编码1.5天，KIMI架构/测试1天，文档0.5天）

- 环境：Python 3.8+，Git版本控制

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文档2：《EOR_架构设计说明书》

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 设计原则

- 扁平化目录：避免深层嵌套，保持Pythonic

- 命名规范：前缀分类（phase_*, func_*, sys_*）

- 显式优于隐式：拒绝单例，显式依赖注入

2. 目录结构规范

src/

├── core/

│   ├── game_state.py      # 核心状态（无单例）

│   ├── config.py          # 配置管理

│   ├── constants.py       # 模块级常量（非类）

│   ├── exceptions.py      # 极简异常定义

│   └── utils.py           # 工具函数（非类）

├── ui/

│   ├── debug_cli.py       # 主入口（200行以内）

│   ├── commands/          # 扁平化命令目录

│   │   ├── sys_base.py           # 命令基类

│   │   ├── sys_registry.py       # 命令注册

│   │   ├── phase_mortality.py    # 天命阶段

│   │   ├── phase_revenue.py      # 税收阶段

│   │   ├── phase_forum.py        # 广场阶段

│   │   ├── phase_population.py   # 人口阶段

│   │   ├── phase_senate.py       # 元老院阶段

│   │   ├── phase_combat.py       # 战斗阶段

│   │   ├── phase_resolution.py   # 决议阶段

│   │   ├── func_wars.py          # 战争查询

│   │   ├── func_assign.py        # 指派将领

│   │   ├── func_legions.py       # 军团管理

│   │   ├── func_recruit.py       # 征召军团

│   │   ├── func_disband.py       # 解散军团

│   │   ├── func_persuade.py      # 说服人物

│   │   ├── func_festival.py      # 举办庆典

│   │   ├── func_contracts.py     # 合同管理

│   │   ├── func_vote_contract.py # 投票合同

│   │   ├── func_assign_works.py  # 指派工程

│   │   ├── func_trade_land.py    # 土地交易

│   │   ├── func_land_price.py    # 土地价格

│   │   ├── func_seats.py         # 席位查询

│   │   ├── sys_terms.py          # 术语切换

│   │   ├── sys_reload.py         # 重载配置

│   │   └── sys_load.py           # 加载场景

│   ├── helpers.py         # 输入验证辅助

│   └── formatters.py      # 输出格式化

├── modules/               # 业务模块（保留现有）

│   └── ...（分析现有模块，给出优化建议）

└── tests/                 # 测试目录

└── ...

3. 模块接口规范

- 每个命令类必须实现：name, aliases, description, execute()

- GameState必须支持：显式实例化、配置注入、状态重置

- 配置系统必须支持：JSON加载、默认值回退、点号路径访问

4. 关键类图（文本形式或Mermaid语法）

- Command继承体系

- GameState依赖关系

- 配置系统数据流

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

文档3：《EOR_接口规范说明书》

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 命令接口规范

```python

class Command(ABC):

name: str           # 命令名，如"mortality"

aliases: List[str]  # 别名，如["m"]

description: str    # 帮助描述

def __init__(self, state: GameState): ...

def execute(self, *args) -> bool: ...  # 返回是否成功

- GameState接口规范

  - init(config_path: str = None)

  - get_member(id) -> Optional[Figure]

  - add_member(figure)

  - advance_year()

  - is_phase_executed(name) -> bool

  - mark_phase_executed(name)

  - （其他必要接口，基于代码分析补充）

- 配置接口规范

  - Config.get(key: str, default=None) # 支持点号路径

  - Config.load_from_json(path: str)

  - Config.to_dict()

- 辅助函数接口规范

  - validate_int(value, name) -> (int, error_msg)

  - validate_figure_id(state, fid) -> (int, error_msg)

  - safe_execute(func) -> decorator

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 文档4：《EOR_测试验收标准》 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 单元测试标准

  - 每个命令类必须有对应测试用例

  - GameState必须支持独立实例化测试

  - 配置加载必须有默认值回退测试

- 集成测试标准

  - 完整游戏循环：load → 7 phases → next

  - 异常输入处理：非法命令、缺失参数、越界值

  - 状态一致性：多实例隔离、回合推进正确

- 验收检查清单（可勾选） □ debug_cli.py行数 ≤ 200行 □ 所有原命令可正常执行 □ GameState支持多实例 □ 配置修改实时生效 □ 非法输入不崩溃 □ 单元测试通过率100%

- 性能基准（如有）

  - 启动时间 < 2秒

  - 命令响应 < 100ms

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 文档5：《EOR_开发指南》 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 环境搭建

  - Python版本要求

  - 依赖安装：pip install -r requirements.txt

  - 本地运行：python main.py

- 开发流程

  - Git分支策略：feature/xxx → develop → main

  - 代码提交规范：类型(模块): 描述，如"feat(cli): 添加天命阶段命令"

  - 代码审查清单（基于之前提供的）

- 新增命令开发指南

  - 步骤1：创建commands/func_xxx.py或phase_xxx.py

  - 步骤2：继承Command基类，实现必要属性

  - 步骤3：在registry.py注册命令

  - 步骤4：编写单元测试

  - 步骤5：更新帮助文档

- 调试技巧

  - 如何启用调试模式

  - 如何查看详细错误堆栈

  - 如何测试特定场景

【特殊要求】

- Pythonic原则

  - 拒绝Java式企业级设计（无单例类、无静态工具类、无过度封装）

  - 采用扁平化目录、模块级常量、显式依赖注入

  - 参考之前讨论的"豆包Java式方案被拒绝"的决策记录

- 命名规范

  - 阶段命令：phase_xxx.py

  - 功能命令：func_xxx.py

  - 系统命令：sys_xxx.py

  - 常量：UPPER_CASE

  - 类：PascalCase

  - 函数/变量：snake_case

- 文档格式

  - 使用Markdown格式

  - 表格使用标准Markdown表格语法

  - 代码块标注语言类型

请输出5个文档的完整内容，请分多次输出，每次输出完整的一个文档。