Eagle of Rome MVP 0.4.5 代码整改意见书（Final v2）

版本: Final v2
日期: 2026-02-17
评审对象: MVP 0.4.5 代码基线（5,926行）
整改性质: 渐进式优化（非重构）
预计投入: 3人天
量化目标: debug_cli.py 1500行 → 200行

一、问题分级（P0/P1/P2）

表格

复制

| 优先级 | 问题 | 影响 | 费效比 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | debug_cli.py 臃肿（1500行） | 极高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 必改 |
| P0 | GameState单例模式 | 高 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 必改 |
| P1 | 魔法数字/硬编码 | 中 | ⭐⭐⭐⭐ | 必改 |
| P1 | 异常处理不完善 | 中 | ⭐⭐⭐ | 必改 |
| P2 | 术语服务重复调用 | 低 | ⭐⭐⭐ | 可选 |
| P2 | 类型系统不一致 | 低 | ⭐⭐ | 延后 |

二、关键设计决策

2.1 目录结构：扁平化 + 前缀命名分类

扁平化原则：Python目录不超过2层，避免Java式深层嵌套

命名分类规范：

- phase_*：阶段类命令（7个游戏阶段）

- func_*：功能类命令（军事、政治、经济功能）

- sys_*：系统类命令（基础系统功能）

plain

复制

src/ui/commands/           # 扁平化，不再分子目录

├── sys_base.py            # 命令基类

├── sys_registry.py        # 命令注册

├── phase_mortality.py     # 天命阶段

├── phase_revenue.py       # 税收阶段

├── phase_forum.py         # 广场阶段

├── phase_population.py    # 人口阶段

├── phase_senate.py        # 元老院阶段

├── phase_combat.py        # 战斗阶段

├── phase_resolution.py    # 决议阶段

├── func_wars.py           # 战争查询

├── func_assign.py         # 指派将领

├── func_legions.py        # 军团管理

├── func_recruit.py        # 征召军团

├── func_disband.py        # 解散军团

├── func_persuade.py       # 说服人物

├── func_festival.py       # 举办庆典

├── func_contracts.py      # 合同管理

├── func_vote_contract.py  # 投票合同

├── func_assign_works.py   # 指派工程

├── func_trade_land.py     # 土地交易

├── func_land_price.py     # 土地价格

├── func_seats.py          # 席位查询

├── sys_terms.py           # 术语切换

├── sys_reload.py          # 重载配置

└── sys_load.py            # 加载场景

2.2 拒绝Java式企业级设计

表格

复制

| 反模式 | 拒绝理由 | Pythonic替代 |
| --- | --- | --- |
| EORGameContext单例类 | 测试困难，隐式状态 | 模块级显式实例化 |
| EORConstants静态类 | Python用模块级常量 | constants.py或JSON |
| EORGameUtils静态类 | Python用模块函数 | utils.py普通函数 |
| EORRuntimeException | 过度设计 | 内置异常已足够 |

三、P0级整改（2人天）

3.1 拆分 debug_cli.py（1.5人天）

量化目标: 1500行 → 200行

核心设计:

Python

复制

# commands/sys_base.py

from abc import ABC, abstractmethod

from typing import TYPE_CHECKING

if TYPE_CHECKING:

from core.game_state import GameState

class Command(ABC):

"""命令基类"""

name: str = ""

aliases: list = []

description: str = ""

def __init__(self, state: 'GameState'):

self.state = state

@abstractmethod

def execute(self, *args) -> bool:

"""执行命令，返回是否成功"""

pass

Python

复制

# commands/phase_mortality.py

from commands.sys_base import Command

from core.phases.mortality_phase import MortalityPhase

class MortalityCommand(Command):

name = "mortality"

aliases = ["m"]

description = "执行天命阶段"

def execute(self, *args) -> bool:

if self.state.is_phase_executed("mortality"):

print("⚠️  Mortality phase already executed!")

return False

phase = MortalityPhase()

success = phase.execute(self.state)

if success:

self.state.mark_phase_executed("mortality")

return success

Python

复制

# debug_cli.py（200行）

from ui.commands.sys_registry import CommandRegistry

from ui.helpers import print_help

class DebugCLI:

def __init__(self, state: 'GameState' = None):

self.state = state or GameState()

self.registry = CommandRegistry(self.state)

self.running = True

def run(self):

print("🏛️  Eagle of Rome - MVP 0.4.5")

print("Type 'help' for commands, 'exit' to quit")

while self.running:

try:

cmd_line = input("\n> ").strip()

if not cmd_line:

continue

parts = cmd_line.split()

cmd_name, args = parts[0], parts[1:]

if cmd_name == "exit":

self.running = False

elif cmd_name == "help":

print_help(self.registry)

else:

self.registry.execute(cmd_name, *args)

except KeyboardInterrupt:

print("\nUse 'exit' to quit")

except Exception as e:

print(f"❌ Error: {e}")

3.2 移除 GameState 单例（0.5人天）

Python

复制

# core/game_state.py

class GameState:

"""游戏状态 - 显式实例化，测试友好"""

def __init__(self, config_path: str = None):

self.members: Dict[int, Figure] = {}

self.factions: Dict[str, Faction] = {}

self.treasury: int = 0

self.turn: GameTurn = GameTurn()

self.curia: Curia = Curia()

self.contracts: List[Contract] = []

self._used_ids: Set[int] = set()

self._mortality_pool: List[int] = []

self._config = self._load_config(config_path)

self.executed_phases: Set[str] = set()

self._initialize_mortality_pool()

@classmethod

def create_for_testing(cls) -> "GameState":

"""工厂方法：创建测试实例"""

return cls(config_path="tests/test_config.json")

Python

复制

# main.py

def main():

state = GameState()  # 显式创建！

cli = DebugCLI(state)

cli.run()

四、P1级整改（1人天）

4.1 统一配置管理（0.5人天）

JSON

复制

// data/config/game_config.json

{

"version": "0.4.5",

"combat": {

"triumph_threshold": 12,

"victory_threshold": 6,

"defeat_threshold": -3,

"disaster_rolls": [2, 3, 4],

"stalemate_rolls": [5, 6, 7, 8, 9]

},

"economic": {

"base_tax": 100,

"faction_stipend": 10,

"recruit_cost": 10,

"legion_maintenance": 2

},

"political": {

"leader_cooldown_years": 10,

"min_ages": {

"consul": 40,

"praetor": 35,

"quqaestor": 30

}

}

}

Python

复制

# core/config.py

import json

from pathlib import Path

class Config:

"""配置管理"""

DEFAULTS = {...}  # 完整默认值

def __init__(self, path: str = None):

self._data = self.DEFAULTS.copy()

if path:

self._load(json_path)

def get(self, key: str, default=None):

"""支持点号路径，如 'combat.triumph_threshold'"""

keys = key.split('.')

value = self._data

for k in keys:

value = value.get(k, {})

return value if value != {} else default

4.2 基础错误处理（0.5人天）

Python

复制

# ui/helpers.py

def validate_int(value: str, name: str = "value") -> tuple[int, str]:

"""验证整数"""

try:

return int(value), ""

except ValueError:

return 0, f"{name} must be a number, got '{value}'"

def validate_figure_id(state, fid: str) -> tuple[int, str]:

"""验证人物ID存在"""

id_val, err = validate_int(fid, "figure_id")

if err:

return 0, err

if not state.get_member(id_val):

return 0, f"Figure {id_val} not found"

return id_val, ""

def safe_execute(func):

"""安全执行装饰器"""

def wrapper(*args, **kwargs):

try:

return func(*args, **kwargs)

except Exception as e:

print(f"❌ Error: {e}")

return False

return wrapper

五、风险控制

表格

复制

| 风险 | 可能性 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLI拆分引入回归bug | 中 | 中 | 保留原文件备份；每个命令独立测试 |
| 单例移除导致状态不一致 | 低 | 高 | 全局搜索GameState()调用点验证 |
| 配置加载失败 | 低 | 低 | 完整默认配置回退 |
| 时间超支 | 中 | 低 | P2级内容可延后；优先保证P0 |

回滚策略：

- 每个P0任务独立Git分支

- 保留debug_cli.py.legacy备份

- 验收不通过可git revert

六、验收标准

6.1 P0验收

表格

复制

| 检查项 | 目标值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| debug_cli.py行数 | ≤ 200行 | wc -l src/ui/debug_cli.py |
| 命令可执行性 | 100% | 完整游戏循环测试通过 |
| GameState实例化 | 支持多实例 | 单元测试：创建2个独立实例 |
| 目录层级 | 扁平化 | find src/ui/commands -type d 只返回commands |
| 命名规范 | 前缀分类 | 检查phase_/func_/sys_*前缀 |

6.2 P1验收

表格

复制

| 检查项 | 目标值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 配置加载 | 100%成功 | 启动时加载config |
| 配置生效 | 实时响应 | 修改base_tax，税收变化 |
| 异常处理 | 无崩溃 | 非法输入测试 |

七、实施计划（3人天）

plain

复制

Day 1（P0-1）：CLI拆分

上午：命令基类(sys_base) + 注册机制(sys_registry)

下午：迁移7个阶段命令(phase_*)

晚上：迁移功能命令(func_*) + 联调测试

Day 2（P0-2）：单例移除 + P1-1配置

上午：移除单例，修改main.py

下午：统一配置管理

晚上：集成测试

Day 3（P1-2 + 验收）：错误处理 + 文档

上午：错误处理实现

下午：完整测试

晚上：文档更新

八、三AI分工（Final v2）

表格

复制

| AI | 角色 | 核心任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek | 主程序员 | CLI命令实现、单例移除、核心算法 | 可运行代码 |
| KIMI | 架构师/QA | 命令基类设计、配置系统、代码审查、测试 | 架构文档、测试报告 |
| 豆包 | 项目经理 | 项目文档、风险控制、验收标准、进度跟踪 | 整改报告、计划书、接口规范 |

九、设计原则总结

表格

复制

| 原则 | 说明 | 应用 |
| --- | --- | --- |
| 扁平优于nested | Python目录不超过2层 | commands/下直接放文件 |
| 显式优于隐式 | 拒绝单例，显式传递 | state = GameState() |
| 简单优于复杂 | 拒绝过度设计 | 不用自定义异常类 |
| 实用优于纯粹 | 适度妥协 | 保留命令模式但控制数量 |
| 命名即分类 | 前缀区分功能类型 | phase_/func_/sys_* |