# EOR 项目整改协作交流备忘录（带时间戳・过程演化版）

整体协作周期：2026.02.17-2026.02.18

2026.02.17 项目启动：明确整改需求与基础协作框架

我：提出 EOR Python 项目优化整改核心需求，需重构 CLI 核心模块（解耦、去单例、代码规范化），要求渐进式优化且 100% 保留业务逻辑，确定 KIMI 为架构师、豆包为项目经理。

豆包：输出项目管理核心基准文档（基线代码问题说明、核心整改目标 + 硬性约束清单），设计标准化 AI 架构师指令模板，划定整改边界，明确指令核心要素（聚焦 / 任务 / 交付物 / 验收标准）。

我：确认指令模板，启动 KIMI 执行指令 1（Command 模块）、指令 2（GameState 模块）架构设计。

2026.02.17 设计交付：新增校验环节，搭建设计质量风控

我：提交 KIMI 完成的指令 1、指令 2 交付物，请求豆包以项目经理身份校验设计成果是否达标。

豆包：输出 2 份逐指令校验报告，明确核心达标情况、非核心细节优化点，给出执行建议（可下发开发），建立「设计交付 - 项目经理校验」核心风控节点。

我：认可校验结果，推进 KIMI 执行指令 3（Config 模块）设计；后因 KIMI Token 资源限制，提出调整方案（DeepSeek 承接后续架构师工作，且分独立会话兼任程序员），询问项目文档是否需要变更。

豆包：给出文档轻量调整方案（版本号标注为 V1.2、新增代码映射要求），设计双会话身份隔离指令前缀，确保 DeepSeek 角色无混淆，核心基准文档无需重写。

2026.02.17-2026.02.18 全模块落地：完成设计校验，搭建开发全流程闭环

我：提交 DeepSeek 完成的指令 3（Config 模块）、指令 4（代码审查清单）交付物，依次请求豆包校验。

豆包：完成 2 份交付物校验，确认跨模块设计兼容性，补充审查清单核心设计点，输出执行建议；整合指令 1-4 达标成果，建议打包为开发参考包，启动代码开发。

我：反馈整改进展顺利，提出新需求（基于 EOR 功能设计手机 GUI 界面、Python 项目转手机游戏方案）；后又询问整改完成后，从代码反向生成项目文档的适配 AI。

豆包：输出贴合 EOR 阶段逻辑的手机 GUI 核心界面布局（主界面 / 阶段弹窗 / 配置界面）、Python 转手机游戏 3 种落地方案；梳理 DeepSeek/KIMI/ 豆包在反向生成文档的适配性，给出分角色分工流程。

2026.02.18 项目收尾：沉淀经验，精简优化成果

我：项目整改协作成功，要求豆包梳理交流过程，输出软件优化经验总结（含关键输入 / 输出 / AI 提示词模板）。

豆包：输出完整的项目优化经验总结文档，涵盖全流程输入输出、多场景 AI 提示词模板、核心优化经验。

我：提出精简要求，需聚焦项目管理思路演进，剔除冗余信息；后再次明确需求，要求整理为交流过程备忘录，记录「提需求 - 响应 - 调整 - 优化」的演化过程，剔除重复确认内容。

豆包：先输出精简版项目管理思路演进文档，后按要求整理为带核心动作的交流过程演化备忘录。

我：认可成果，询问是否可给对话添加时间戳。

豆包：补充全流程时间戳，输出最终版带时间戳的协作交流备忘录。