任务指令：第三批次（核心实体）函数索引说明书整理与代码清理

主程序员：DS034
任务批次：3/7
模块：核心实体（src/core/entities/）
预计工时：3-4 小时

一、任务目标

- 生成核心实体模块函数索引说明书（Markdown 格式），涵盖所有实体类的公共方法、属性及关键调用关系。

- 同步清理代码中的无效代码（未使用的导入、死代码、冗余注释），并为缺失的公开函数补充规范的 docstring。

- 输出代码清理报告，说明具体修改点。

二、任务范围

目录：src/core/entities/
文件清单（按优先级）：

| 文件 | 行数（约） | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| figure.py | 500+ | 人物实体：属性、影响力计算、官职资格、土地交易、合同管理 |
| contract.py | 400+ | 合同实体：包税、公共工程、舰队建造合同生命周期 |
| province.py | 300+ | 行省实体：土地、民怨、总督、合同绑定、起义检测 |
| fleet.py | 150+ | 舰队实体：状态、建造、指派、战斗力 |
| legion.py | 150+ | 军团实体：状态、征召、解散、维护、老兵 |
| player.py | 100+ | 玩家实体：玩家类型、派系关联 |
| city.py | 80+ | 城市实体（预留）：基础设施、发展度 |
| curia.py | 50+ | 广场等待区：人物临时存储 |
| entities.py | 200+ | 遗留实体（Faction, GameTurn 等）——需重点关注，可能包含需要迁移的内容 |

注意：

- 部分实体（如 entities.py 中的 Faction）尚未完全迁移到独立文件，整理时需明确其职责。

- figure.py 和 contract.py 为核心，需详细记录。

三、输出要求

3.1 函数索引说明书（Markdown）

文件命名：Core_Entities_函数索引说明书.md
内容结构（严格按照以下模板）：

markdown

# 核心实体模块函数索引说明书

## 1. 模块概述

核心实体模块定义了游戏中的所有数据对象，包括人物、合同、行省、舰队、军团、玩家等。

主要依赖：

- `src/core/game_state.py`（游戏状态容器）

- `src/core/systems/`（各系统模块）

## 2. Figure 类（人物实体）

### 2.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 访问方式 | 修改方式 |

|------|------|------|----------|----------|

| `id` | int | 唯一标识 | 直接读取 | 构造时赋值 |

| `name` | str | 姓名 | 直接读取 | 构造时赋值 |

| `wealth` | int | 财富（塔兰特） | 直接读写 | `add_wealth()` |

| `influence` | int | 影响力（计算属性） | `@property` | 通过 `update_influence()` 更新 |

| `land_private` | int | 私地数量 | `@property` | `sell_land()` / `buy_land()` |

| `office` | Optional[str] | 当前官职 | 直接读写 | 通过选举/任命修改 |

| `class_tier` | ClassTier | 社会阶层 | 直接读写 | 通过进阶修改 |

| ... | ... | ... | ... | ... |

### 2.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者（模块级） | 备注 |

|------|----------|------|--------|---------------------|------|

| `__init__(...)` | 初始化人物 | 见代码 | None | `Figure.create_*` 工厂方法 | |

| `update_influence()` | 重新计算影响力 | 无 | `int` | 属性变化时（土地、官职、临时影响力） | 内部调用 `get_office_influence_bonus()` 等 |

| `add_wealth(amount)` | 增加财富 | `amount: int` | None | 收入阶段、合同结算 | |

| `add_contract(contract_id)` | 添加合同 | `contract_id: int` | None | 合同中标结算 | 更新 `_contract_ids` 和 `_has_active_contract` |

| `remove_contract(contract_id)` | 移除合同 | `contract_id: int` | None | 合同到期/终止 | |

| `sell_land(amount, price_per_unit)` | 卖出私地 | `amount: int, price_per_unit: int` | `int` | 土地交易服务 | 返回收益 |

| `buy_land(amount, price_per_unit)` | 买入私地 | `amount: int, price_per_unit: int` | `bool` | 土地交易服务 | 扣减财富，增加私地 |

| `can_hold_office(office_type, current_turn, config)` | 检查能否担任某官职 | `office_type: str, current_turn: int, config: dict` | `Tuple[bool, str]` | 人口阶段选举 | |

| `add_office_history(office_type, start_turn, end_turn)` | 记录官职历史 | `office_type: str, start_turn: int, end_turn: Optional[int]` | None | 任职/卸任时 | |

| `add_temp_influence_task(per_turn, duration)` | 添加临时影响力 | `per_turn: int, duration: int` | None | 凯旋投票通过后 | |

| `decay_temp_influence_tasks()` | 衰减临时影响力 | 无 | None | 决算阶段 | |

| `get_temp_influence()` | 获取临时影响力总和 | 无 | `int` | 影响力计算 | |

| `get_office_influence_bonus()` | 获取官职影响力加成 | 无 | `int` | 影响力计算 | |

| `get_seat_share()` | 获取席位份额 | 无 | `int` | 席位计算 | 私地+老兵 |

| `get_voting_power()` | 获取投票权（同影响力） | 无 | `int` | 元老院投票 | 已废弃？ |

| `has_military_command()` | 是否有军事指挥权 | 无 | `bool` | 战争指派 | |

| `has_veto_power()` | 是否有否决权 | 无 | `bool` | 保民官否决 | |

| `has_prosecution_power()` | 是否有起诉权 | 无 | `bool` | 监察官起诉 | |

| `apply_annual_decay(decay_rates)` | 年度属性衰减 | `decay_rates: dict` | None | 决算阶段 | 老兵、人气衰减 |

| `get_formal_name()` | 获取完整罗马名 | 无 | `str` | 各处显示 | |

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 | ... | ... | 存档/读档 | |

### 2.3 工厂方法（类方法）

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 备注 |

|------|----------|------|--------|------|

| `create_nobile(id, faction_id, age)` | 创建贵族 | ... | `Figure` | |

| `create_eques(id, faction_id, age)` | 创建骑士 | ... | `Figure` | |

| `create_plebeian(id, faction_id, age)` | 创建平民 | ... | `Figure` | |

| `create_nobile_with_history(...)` | 创建有历史的贵族 | ... | `Figure` | 测试用 |

| `create_eques_with_history(...)` | 创建有历史的骑士 | ... | `Figure` | 测试用 |

| `create_plebeian_with_history(...)` | 创建有历史的平民 | ... | `Figure` | 测试用 |

## 3. Contract 类（合同实体）

### 3.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 访问方式 | 修改方式 |

|------|------|------|----------|----------|

| `id` | int | 合同ID | 只读 | 构造时赋值 |

| `contract_type` | ContractType | 类型（TAX_FARMING / PUBLIC_WORKS） | 只读 | 构造时赋值 |

| `status` | ContractStatus | 状态 | 直接读写 | 通过 `mark_winner` / `mark_complete` / `terminate` 修改 |

| `base_cost` | int | 底价/预算 | 直接读写 | 元老院预算提案可修改 |

| `name` | str | 合同名称 | 直接读写 | |

| `province_id` | int | 关联行省ID | `@property` | 构造时赋值 |

| `create_turn` | int | 创建回合 | `@property` | 构造时赋值 |

| `awarded_to` | Optional[int] | 中标人物ID | 直接读写 | 中标时赋值 |

| `awarded_faction` | Optional[str] | 中标派系ID | 直接读写 | 中标时赋值 |

| `remaining_years` | int | 剩余年数 | 直接读写 | 收入阶段递减 |

| `total_collected` | int | 已收总额 | 直接读写 | 收入阶段累加 |

| `total_spent` | int | 已付总额 | 直接读写 | 收入阶段累加 |

| `_contract_price` | int | 年合同价（包税） | `@property` | 中标时设置 |

| `_profit_rate` | float | 利润率（包税/工程） | `@property` | 中标时设置 |

| `_original_budget` | int | 原始预算（工程） | `@property` | 创建时设置 |

| `_construction_years` | int | 施工周期（工程） | `@property` | 中标时设置 |

| `_warranty_years` | int | 质保周期（工程） | `@property` | 中标时设置 |

| `_annual_income` | int | 年收入（骑士） | `@property` | 中标时设置 |

| `_annual_cost` | int | 年成本（骑士） | `@property` | 中标时设置 |

| `_is_fleet_construction` | bool | 是否为舰队合同 | 直接读写 | 生成合同时设置 |

### 3.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `mark_winner(winner_id, current_turn, profit_base)` | 标记中标 | `winner_id: int, current_turn: int, profit_base: int` | None | `forum_api.resolve_forum` | 状态变为 ACTIVE |

| `mark_complete(current_turn)` | 标记完成 | `current_turn: int` | None | 收入阶段、舰队完成时 | |

| `terminate()` | 强制终止 | 无 | None | 人物死亡时 | |

| `set_fleet_composition(composition, enemy_strength, total_budget)` | 设置舰队组成 | `composition: List[Dict], enemy_strength: int, total_budget: int` | None | `NavalSystem.generate_construction_contracts` | |

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 | ... | ... | 存档/读档 | |

### 3.3 工厂方法（类方法）

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 备注 |

|------|----------|------|--------|------|

| `create_tax_farming(id, province, base_cost, expected_profit)` | 创建包税合同 | ... | `Contract` | 旧版，可能未使用 |

| `create_public_works(id, project, budget, profit_margin)` | 创建工程合同 | ... | `Contract` | 旧版，可能未使用 |

## 4. Province 类（行省实体）

### 4.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 访问方式 | 修改方式 |

|------|------|------|----------|----------|

| `province_id` | int | 行省ID | 只读 | 构造时赋值 |

| `name` | str | 名称 | 只读 | 构造时赋值 |

| `total_land` | int | 总土地 | 只读 | 通过 `update_land_type` 调整 |

| `land_public` | int | 公地 | `@property` | `update_land_type` |

| `land_private` | int | 私地 | `@property` | `update_land_type` |

| `conquered` | bool | 是否已征服 | 直接读写 | 战争胜利时设为 True |

| `grievance` | int | 民怨等级 | `@property` | `set_grievance` |

| `governor_id` | Optional[int] | 现任总督ID | 直接读写 | 任命时 |

| `governor_designate_id` | Optional[int] | 候任总督ID | 直接读写 | 元老院通过任命时 |

| `governor_type` | str | 总督类型（proconsul/propraetor） | 只读 | 根据行省属性决定 |

| `tax_contract_id` | Optional[int] | 包税合同ID | `@property` | `bind_tax_contract` / `unbind_tax_contract` |

| `project_contract_id` | Optional[int] | 工程合同ID | `@property` | `bind_project_contract` / `unbind_project_contract` |

| `has_project` | bool | 是否有工程 | `@property` | `bind_project_contract` / `unbind_project_contract` |

| `infrastructure` | Dict[str, int] | 基建等级 | 直接读写 | 未来扩展 |

| `event_flags` | Dict[str, bool] | 事件标志 | 直接读写 | |

### 4.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `update_land_type(public_change, private_change)` | 调整公/私地 | `public_change: int, private_change: int` | None | 土地分配、行省征服初始化 | |

| `bind_tax_contract(contract_id)` | 绑定包税合同 | `contract_id: int` | None | 合同中标时 | 需检查是否已有 |

| `bind_project_contract(contract_id)` | 绑定工程合同 | `contract_id: int` | None | 合同中标时 | |

| `unbind_tax_contract()` | 解绑包税合同 | 无 | None | 合同到期/终止 | |

| `unbind_project_contract()` | 解绑工程合同 | 无 | None | 合同到期/终止 | |

| `set_grievance(value)` | 设置民怨值 | `value: int` | None | 民怨更新逻辑 | 范围 0-3 |

| `set_event_flag(flag, value)` | 设置事件标志 | `flag: str, value: bool` | None | 起义检测等 | |

| `clear_event_flag(flag)` | 清除事件标志 | `flag: str` | None | | |

| `reset_turns_since_last_distribution()` | 重置未分地计数 | 无 | None | 分地后 | |

| `recalc_total_land()` | 重新计算总土地 | 无 | None | 公地变化后 | |

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 | ... | ... | 存档/读档 | |

## 5. Fleet 类（舰队实体）

### 5.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 访问方式 | 修改方式 |

|------|------|------|----------|----------|

| `number` | int | 舰队编号 | 只读 | 构造时赋值 |

| `name` | str | 名称 | 只读 | 构造时赋值 |

| `fleet_type` | str | 类型 | 只读 | 构造时赋值 |

| `status` | FleetStatus | 状态 | 直接读写 | 通过 `start_building` / `complete_building` / `mark_destroyed` 等 |

| `strength_base` | int | 基础战力 | 直接读写 | 建造时设置 |

| `assigned_war_id` | Optional[str] | 指派到的战争ID | 直接读写 | `assign_to_war` / `recall` |

| `build_start_turn` | Optional[int] | 开始建造回合 | 只读 | `start_building` |

| `build_end_turn` | Optional[int] | 预计完成回合 | 只读 | `start_building` |

| `is_building` | bool | 是否建造中 | `@property` | 只读 |

### 5.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `set_strength_from_config(config)` | 从配置设置战力 | `config: dict` | None | 初始化 | |

| `get_combat_strength(state)` | 获取战斗战力 | `state: GameState` | `int` | 海战计算 | 基础+经验+指挥官加成 |

| `get_maintenance_cost(state)` | 获取维护费 | `state: GameState` | `int` | 收入阶段 | |

| `assign_to_war(war_id, mission_type, commander_id)` | 指派到战争 | `war_id: str, mission_type: str, commander_id: Optional[int]` | `bool` | `NavalSystem.assign_fleet_to_war` | |

| `recall()` | 召回 | 无 | None | 战争结束、解散时 | |

| `start_building(start_turn, contract_id, build_time)` | 开始建造 | `start_turn: int, contract_id: int, build_time: int` | None | `NavalSystem.on_contract_awarded` | |

| `complete_building()` | 完成建造 | 无 | None | `NavalSystem.process_fleet_construction` | |

| `mark_destroyed(current_turn)` | 标记被摧毁 | `current_turn: int` | None | 海战损失、维护费不足解散 | |

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 | ... | ... | 存档/读档 | |

## 6. Legion 类（军团实体）

### 6.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 访问方式 | 修改方式 |

|------|------|------|----------|----------|

| `number` | int | 军团编号 | 只读 | 构造时赋值 |

| `name` | str | 名称 | 只读 | 构造时赋值 |

| `status` | LegionStatus | 状态 | 直接读写 | 通过 `recruit` / `disband` / `mark_destroyed` / `recover` 修改 |

| `is_veteran` | bool | 是否老兵 | 直接读写 | 战斗胜利后晋升 |

| `war_id` | Optional[str] | 指派到的战争ID | 直接读写 | `assign_to_war` / `recall` |

| `destroyed_turn` | int | 被摧毁的回合 | 只读 | `mark_destroyed` |

### 6.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `get_maintenance_cost(state)` | 获取维护费 | `state: GameState` | `int` | 收入阶段 | |

| `recruit()` | 征召 | 无 | `bool` | `MilitarySystem.recruit_legion` | 状态变为 ACTIVE |

| `disband()` | 解散 | 无 | `bool` | 战争结束、维护费不足 | 状态变为 DISBANDED |

| `assign_to_war(war_id, commander_id)` | 指派到战争 | `war_id: str, commander_id: int` | `bool` | `MilitarySystem.assign_to_war` | |

| `recall()` | 召回 | 无 | None | 战争结束、停战 | |

| `promote_to_veteran()` | 晋升为老兵 | 无 | None | 战斗胜利 | |

| `mark_destroyed(current_turn)` | 标记被摧毁 | `current_turn: int` | None | 灾难性战败 | |

| `recover()` | 恢复（从摧毁状态） | 无 | `bool` | 军团恢复机制 | 状态变为 DISBANDED |

| `can_be_disbanded(state)` | 检查是否可解散 | `state: GameState` | `bool` | 解散前检查 | |

| `to_display_dict(state)` | 获取显示信息 | `state: GameState` | `dict` | 调试命令 | |

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 | ... | ... | 存档/读档 | |

## 7. Player 类（玩家实体）

### 7.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 | 访问方式 | 修改方式 |

|------|------|------|----------|----------|

| `player_id` | str | 玩家ID | 只读 | 构造时赋值 |

| `faction_id` | str | 控制的派系ID | 只读 | 构造时赋值 |

| `player_type` | PlayerType | 玩家类型（HUMAN/AI/AUTO） | 只读 | 构造时赋值 |

### 7.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 | ... | ... | 存档/读档 | |

## 8. City 类（城市实体，预留）

### 8.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `city_id` | int | 城市ID |

| `name` | str | 名称 |

| `infrastructure` | Dict[str, int] | 各类基建等级 |

### 8.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 |

|------|----------|

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 |

## 9. Curia 类（广场等待区）

### 9.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `_available` | List[Figure] | 广场中的人物列表 |

### 9.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 |

|------|----------|------|--------|------------|

| `add_figure(figure)` | 添加人物 | `figure: Figure` | None | 淘汰人物时 |

| `remove_figure(figure_id)` | 移除人物 | `figure_id: int` | None | 招募成功时 |

| `get_all_available()` | 获取所有可用人物 | 无 | `List[Figure]` | 广场阶段显示 |

| `is_empty()` | 是否为空 | 无 | `bool` | 人口阶段清理 |

## 10. Faction 类（派系实体，位于 entities.py）

### 10.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `id` | str | 派系ID |

| `name` | str | 名称 |

| `treasury` | int | 金库 |

| `member_ids` | List[int] | 成员ID列表 |

| `_total_land` | int | 成员私地总和 |

| `_province_owned` | List[int] | 控制的行省ID列表 |

### 10.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 |

|------|----------|------|--------|------------|

| `get_members(state)` | 获取成员列表 | `state: GameState` | `List[Figure]` | 多处 |

| `get_leader(state)` | 获取派系领袖 | `state: GameState` | `Optional[Figure]` | 元老院显示 |

| `update_faction_leader(state)` | 更新派系领袖 | `state: GameState` | None | 人口阶段选举后 |

| `get_senate_influence(state)` | 获取元老院影响力 | `state: GameState` | `int` | 元老院投票 |

| `get_total_influence(state)` | 获取总影响力 | `state: GameState` | `int` | 人口阶段显示 |

| `update_total_land(members)` | 更新总土地 | `members: List[Figure]` | None | 土地交易后 |

| `add_province(province_id)` | 添加控制行省 | `province_id: int` | None | 行省征服时 |

| `get_vacancies(state, max_members)` | 获取空位 | `state: GameState, max_members: int` | `int` | 招募时 |

| `remove_member(figure_id)` | 移除成员 | `figure_id: int` | None | 淘汰时 |

| `to_dict()` / `from_dict()` | 序列化 | ... | ... | 存档/读档 |

## 11. GameTurn 类（回合实体，位于 entities.py）

### 11.1 核心属性

| 属性 | 类型 | 说明 |

|------|------|------|

| `turn_number` | int | 回合序号 |

| `year` | int | 年份（负数为公元前） |

| `leader_ids` | List[int] | 执政官ID列表 |

### 11.2 公共方法

| 方法 | 功能简述 |

|------|----------|

| `advance_year()` | 年份减1（公元前递减） |

| `get_year_display()` | 获取显示年份字符串 |

## 12. 模块内调用关系简述

（可用文字说明核心实体之间的交互）

- **人物与合同**：`Figure` 通过 `add_contract` / `remove_contract` 管理持有的合同，收入阶段通过合同收益结算更新财富。

- **人物与派系**：`Faction` 通过 `member_ids` 关联人物，领袖通过 `update_faction_leader` 维护。

- **行省与合同**：`Province` 通过 `tax_contract_id` / `project_contract_id` 绑定合同，通过 `bind_*` / `unbind_*` 方法保持一致性。

- **舰队与合同**：`Fleet` 与 `Contract` 通过 `_is_fleet_construction` 标志和 `_contract_id` 关联，建造完成后合同状态同步更新。

- **序列化**：所有实体均实现 `to_dict` / `from_dict`，支持存档读档。

3.2 代码清理报告

单独提交一份 Markdown 文件，命名 Core_Entities_代码清理报告.md，内容包括：

- 未使用的导入清理：列出移除了哪些未使用的 import。

- 公开函数 docstring 补充：说明为哪些函数添加了 docstring（若原有缺失）。

- 死代码删除：删除被注释掉的代码块、永远不会执行的分支。

- 其他优化：如统一属性命名、删除冗余的 getter/setter 等（可选）。

四、执行步骤建议

- 切换到 feature/mvp-0.7 分支，创建新分支 feature/entities-doc（或基于之前的批次分支继续）。

- 按以下顺序处理文件：

  - 先处理 figure.py（最复杂），生成该部分的表格。

  - 再处理 contract.py。

  - 然后处理 province.py、fleet.py、legion.py。

  - 最后处理 player.py、city.py、curia.py、entities.py。

- 每处理完一个文件：

  - 运行 ruff check --select F401 检查未使用的导入并删除。

  - 为缺少 docstring 的公开函数补充（至少功能简述、参数、返回值）。

  - 删除被注释掉的代码块（除非有 # FIXME 或 # TODO 标记）。

- 整理表格时，通过 grep 或 IDE 查找“主要调用者”：

  - 例如，查找 add_contract 的调用方：grep -r "add_contract" src/

  - 优先标注到模块级（如 forum_api.py、phase_revenue.py），无需精确到行号。

- 生成函数索引说明书和代码清理报告，提交到仓库。

五、验收标准

- 函数索引说明书：

  - 覆盖所有实体类（Figure、Contract、Province、Fleet、Legion、Player、City、Curia、Faction、GameTurn）的公开方法和关键属性。

  - 属性表应包含核心字段及其访问方式。

  - “主要调用者”标注准确（至少模块级）。

  - 表格格式与第一、二批次保持一致，函数名用反引号包裹。

- 代码清理：

  - 所有未使用的 import 已移除。

  - 所有公开函数均有 docstring（至少简要说明）。

  - 无被注释掉的代码块残留（除 # TODO/# FIXME 外）。

  - 代码风格一致（缩进、空行）。

- 代码清理报告：

  - 清晰列出清理点，便于追溯。

六、交付物

- Core_Entities_函数索引说明书.md

- Core_Entities_代码清理报告.md

- 修改后的实体代码文件（通过 Git 提交，单独 commit）

七、注意事项

- 不要修改业务逻辑，仅做文档和清理工作。

- 遇到不确定是否可以删除的代码（如看起来未使用但可能被外部调用的方法），请保留并标记 # TODO: 确认是否可用，在报告中说明。

- 若发现明显的潜在 bug（如 entities.py 中 Faction 与 figure.py 的冗余定义），记录在报告中，不修改。

- 参考第一、二批次已完成的文档格式，保持一致性。