任务指令：第二批次（核心系统）函数索引说明书整理与代码清理

主程序员：DS034
任务批次：2/7
模块：核心系统（src/core/systems/）
预计工时：2-3 小时

一、任务目标

- 生成核心系统模块函数索引说明书（Markdown 格式），涵盖战争、军事、海军三大系统的公共方法、核心内部方法及调用关系。

- 同步清理代码中的无效代码（未使用的导入、死代码、冗余注释），并为缺失的公开函数补充规范的 docstring。

- 输出代码清理报告，说明具体修改点。

二、任务范围

目录：src/core/systems/
文件清单（按优先级）：

| 文件 | 行数（约） | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| war_system.py | 800+ | 战争生命周期管理：触发、升级、激活、停战、结算、行省扩张 |
| military_system.py | 400+ | 军团管理：征召、解散、维护费、指派到战争、恢复机制 |
| naval_system.py | 350+ | 舰队管理：建造合同生成、建造过程、海战判定、维护费、解散 |

注意：__init__.py 可忽略。

三、输出要求

3.1 函数索引说明书（Markdown）

文件命名：Core_Systems_函数索引说明书.md
内容结构（严格按照以下模板）：

markdown

# 核心系统模块函数索引说明书

## 1. 模块概述

核心系统模块负责游戏的主要机制实现，包括战争、军事、海军三大子系统。

- **WarSystem**：战争牌堆、威胁升级、停战议和、战争结算

- **MilitarySystem**：军团征召、解散、维护、指派

- **NavalSystem**：舰队建造、海战、维护、解散

主要依赖：

- `src/core/game_state.py`（游戏状态）

- `src/core/entities/`（War, Legion, Fleet 实体）

## 2. WarSystem 函数列表

### 2.1 战争状态管理

| 函数/方法 | 所在文件 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者（模块级） | 备注 |

|-----------|----------|----------|------|--------|---------------------|------|

| `__init__(state)` | war_system.py | 初始化战争系统 | `state: GameState` | None | `GameState.reset()` | 创建空列表 |

| `check_triggers(current_year, verbose)` | war_system.py | 检查战争触发条件 | `current_year: int, verbose: bool` | `List[str]` | `phase_forum._update_war_system_silent` | verbose=False 时仅返回事件，不打印 |

| `escalate_threats()` | war_system.py | 升级威胁战争 | 无 | `List[str]` | `phase_forum._update_war_system_silent` | 威胁等级≥3 时激活为活跃战争 |

| `activate_war(war_id, consul_id, legions)` | war_system.py | 激活战争（宣战） | `war_id: str, consul_id: int, legions: int` | `bool` | `senate_api.execute_war_declaration` | 从威胁移至活跃，设置指挥官 |

| `resolve_war(war_id, victory)` | war_system.py | 战争结算 | `war_id: str, victory: bool` | `dict` | `phase_combat.py` | 处理战利品、行省扩张、指挥官返回 |

| `get_war_by_id(war_id)` | war_system.py | 通过ID查找战争 | `war_id: str` | `Optional[War]` | 多处（提案、结算等） | 搜索所有列表（活跃、威胁、停战、牌堆） |

### 2.2 停战与和平

| 函数/方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|-----------|----------|------|--------|------------|------|

| `enter_truce(war, treaty)` | 将战争置为停战状态 | `war: War, treaty: Dict` | `bool` | `phase_combat.py` | 设置停战草案，记录原指挥官 |

| `get_truce_wars_with_pending_treaty()` | 获取草案为 pending 的停战战争 | 无 | `List[War]` | `phase_forum._display_truce_treaties` | |

| `get_truce_wars_with_approved_treaty()` | 获取草案为 approved 的停战战争 | 无 | `List[War]` | `phase_resolution._check_truce_expiry` | |

### 2.3 行省与起义

| 函数/方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|-----------|----------|------|--------|------------|------|

| `create_rebellion_war(province)` | 为起义行省创建战争对象 | `province: Province` | `War` | `phase_forum._update_civil_unrest` | 战争类型为 PROVINCIAL |

| `get_threat_wars()` | 返回所有威胁状态的战争 | 无 | `List[War]` | `phase_forum._print_ui_03_0` | |

### 2.4 军团与舰队关联（委托）

| 函数/方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|-----------|----------|------|--------|------------|------|

| `add_legions_to_disband(legion_numbers)` | 添加待解散军团编号 | `legion_numbers: List[int]` | `None` | `resolve_war`, `deactivate_war_to_threat` | |

| `clear_legions_to_disband()` | 清空并返回待解散军团列表 | 无 | `List[int]` | `phase_population._process_legion_disbandment_and_triumphs` | |

## 3. MilitarySystem 函数列表

### 3.1 军团管理

| 函数/方法 | 所在文件 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者（模块级） | 备注 |

|-----------|----------|----------|------|--------|---------------------|------|

| `__init__(state)` | military_system.py | 初始化25个军团 | `state: GameState` | None | `GameState.reset()` | |

| `get_available_legions()` | military_system.py | 获取可征召军团 | 无 | `List[Legion]` | `phase_forum._apply_market_decisions` | 状态为 UNRAISED 或 DISBANDED |

| `recruit_legion(legion_number)` | military_system.py | 征召单个军团 | `legion_number: int` | `Tuple[bool, str]` | `phase_combat`（手动） | 扣国库，状态改为 ACTIVE |

| `recruit_multiple(count)` | military_system.py | 征召多个军团 | `count: int` | `List[Tuple[int, bool, str]]` | `senate_api._auto_recruit_and_assign_legions_for_war` | 汇总打印 |

| `assign_to_war(legion_numbers, war_id, commander_id)` | military_system.py | 指派军团到战争 | `legion_numbers: List[int], war_id: str, commander_id: int` | `Tuple[int, str]` | `senate_api._auto_recruit_and_assign_legions_for_war` | 同时记录到 War 对象 |

| `recall_from_war(war_id)` | military_system.py | 召回战争的所有军团 | `war_id: str` | `int` | `resolve_war`, `deactivate_war_to_threat` | |

| `disband_legion(legion_number)` | military_system.py | 解散军团 | `legion_number: int` | `Tuple[bool, str]` | `phase_population._process_legion_disbandment_and_triumphs` | |

### 3.2 维护与恢复

| 函数/方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|-----------|----------|------|--------|------------|------|

| `calculate_maintenance()` | 计算总维护费 | 无 | `Tuple[int, Dict[str, int]]` | `phase_revenue._execute_normal` | |

| `apply_maintenance(verbose)` | 扣除维护费 | `verbose: bool` | `Tuple[bool, str]` | `phase_revenue._execute_normal` | 国库不足时自动解散部分军团 |

| `process_legion_recovery(current_turn)` | 处理军团恢复 | `current_turn: int` | `List[int]` | `phase_resolution._execute_normal` | 每 interval 回合恢复一个被摧毁军团 |

## 4. NavalSystem 函数列表

### 4.1 舰队建造合同

| 函数/方法 | 所在文件 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者（模块级） | 备注 |

|-----------|----------|----------|------|--------|---------------------|------|

| `__init__(state)` | naval_system.py | 初始化海军系统 | `state: GameState` | None | `GameState.reset()` | |

| `generate_construction_contracts(current_turn)` | naval_system.py | 为需要海战的威胁战争生成舰队建造合同 | `current_turn: int` | `List[Contract]` | `phase_forum._generate_contracts` | 皮洛士战争胜利后解锁 |

| `generate_replacement_contracts(current_turn)` | naval_system.py | 为活跃战争补充舰队 | `current_turn: int` | `List[Contract]` | `phase_forum._generate_contracts` | 罗马无可用舰队时 |

| `on_contract_awarded(contract, winner_id)` | naval_system.py | 合同中标后创建舰队 | `contract: Contract, winner_id: int` | `None` | `forum_api.resolve_forum` | 计算实际战力，开始建造 |

### 4.2 舰队建造过程

| 函数/方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|-----------|----------|------|--------|------------|------|

| `process_fleet_construction(current_turn)` | 检查并完成建造中的舰队 | `current_turn: int` | `List[int]` | `phase_forum._execute_normal` | 建造完成后标记合同完成，自动指派 |

| `assign_fleet_to_war(fleet_id, war_id, mission_type, commander_id)` | 指派舰队到战争 | `fleet_id: int, war_id: str, mission_type: str, commander_id: Optional[int]` | `bool` | `resolve_senate.assign_fleets_to_active_wars` | |

| `recall_fleet_from_war(fleet_id)` | 从战争召回舰队 | `fleet_id: int` | `bool` | `resolve_war`, `deactivate_war_to_threat` | |

### 4.3 海战与维护

| 函数/方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 主要调用者 | 备注 |

|-----------|----------|------|--------|------------|------|

| `resolve_naval_battle(war)` | 执行海战判定 | `war: War` | `Tuple[str, Dict]` | `phase_combat` | 返回结果和损失详情 |

| `calculate_maintenance()` | 计算所有舰队维护费 | 无 | `int` | `phase_revenue._execute_normal` | |

| `apply_maintenance()` | 扣除维护费 | 无 | `Tuple[bool, str]` | `phase_revenue._execute_normal` | 国库不足时解散可用舰队 |

| `disband_unused_fleets(current_turn, decider)` | 解散无用舰队 | `current_turn: int, decider: FleetDisbandDecider` | `List[int]` | `phase_population._handle_step_0` | |

## 5. 模块内调用关系简述

（可用文字或简图说明核心流程，以下为示例）

- **战争触发与升级**：

`phase_forum._update_war_system_silent` → `WarSystem.check_triggers` → `WarSystem.escalate_threats` → 返回事件列表供 UI 打印。

- **宣战流程**：

`senate_api.resolve_senate`（通过提案）→ `execute_war_declaration` → `WarSystem.activate_war` → `MilitarySystem.recruit_multiple` → `MilitarySystem.assign_to_war`。

- **停战与恢复**：

`phase_combat` → `WarSystem.enter_truce` → 元老院表决 → `execute_passed_peace_treaty` → `WarSystem._move_to_truce`；和约到期 → `phase_resolution._check_truce_expiry` → `WarSystem._move_to_threat`。

- **舰队建造**：

`phase_forum._generate_contracts` → `NavalSystem.generate_construction_contracts` → 元老院预算 → 广场竞标 → `forum_api.resolve_forum` → `NavalSystem.on_contract_awarded` → 下一回合 `process_fleet_construction` → 舰队可用。

说明：

- 每个系统单独一个章节（2、3、4），内部按功能分组（如战争状态管理、停战、起义等）。

- “主要调用者”至少标注到模块级（如 phase_forum.py、senate_api.py），可通过 grep 或参考第一批次文档推断。

- 私有方法（以 _ 开头）可不列入，但核心内部方法（如 _move_to_active）若被多处调用，建议列出并标注“内部方法”。

3.2 代码清理报告

单独提交一份 Markdown 文件，命名 Core_Systems_代码清理报告.md，内容包括：

- 未使用的导入清理：列出移除了哪些未使用的 import（如 from typing import ... 中未使用的类型）。

- 公开函数 docstring 补充：说明为哪些函数添加了 docstring（若原有缺失）。

- 死代码删除：删除被注释掉的代码块、永远不会执行的分支（如 if False:）。

- 其他优化：如统一变量命名、简化条件判断等（可选）。

四、执行步骤建议

- 切换到 feature/mvp-0.7 分支，创建新分支 feature/systems-doc（或基于第一批次的分支继续）。

- 按以下顺序处理文件：

  - 先处理 war_system.py（最复杂），生成该部分的表格。

  - 再处理 military_system.py。

  - 最后处理 naval_system.py。

- 每处理完一个文件：

  - 运行 ruff check --select F401 检查未使用的导入并删除。

  - 为缺少 docstring 的公开函数补充（至少功能简述、参数、返回值）。

  - 删除被注释掉的代码块（除非有 # FIXME 或 # TODO 标记）。

- 整理表格时，通过 grep 或 IDE 查找“主要调用者”：

  - 例如，查找 check_triggers 的调用方：grep -r "check_triggers" src/

  - 优先标注到模块级（如 phase_forum.py），无需精确到行号。

- 生成函数索引说明书和代码清理报告，提交到仓库。

五、验收标准

- 函数索引说明书：

  - 覆盖 war_system.py、military_system.py、naval_system.py 的所有公开方法。

  - 核心私有方法（如 _move_to_active）若被多处调用，也应列出。

  - “主要调用者”标注准确（至少模块级）。

  - 表格格式与第一批次保持一致，函数名用反引号包裹。

- 代码清理：

  - 所有未使用的 import 已移除。

  - 所有公开函数均有 docstring（至少简要说明）。

  - 无被注释掉的代码块残留（除 # TODO/# FIXME 外）。

  - 代码风格一致（缩进、空行）。

- 代码清理报告：

  - 清晰列出清理点，便于追溯。

六、交付物

- Core_Systems_函数索引说明书.md

- Core_Systems_代码清理报告.md

- 修改后的核心系统代码文件（通过 Git 提交，单独 commit）

七、注意事项

- 不要修改业务逻辑，仅做文档和清理工作。

- 遇到不确定是否可以删除的代码（如看起来未使用但可能被外部调用的函数），请保留并标记 # TODO: 确认是否可用，在报告中说明。

- 若发现明显的潜在 bug（如 war_system.py 中 _move_to_active 可能遗漏舰队指派），记录在报告中，不修改。

- 参考第一批次已完成的 API_函数索引说明书.md 中的格式和风格，保持一致性。

请 DS034 按此指令执行，完成后提交审核。