任务指令：第四批次（UI 命令层）函数索引说明书整理与代码清理

主程序员：DS034
任务批次：4/7
模块：UI 命令层（src/ui/commands/）
预计工时：3-4 小时

一、任务目标

- 生成 UI 命令层函数索引说明书（Markdown 格式），涵盖所有命令类的 execute 方法、关键内部方法（如 _handle_step_X），以及它们与 API 层的调用关系。

- 同步清理代码中的无效代码（未使用的导入、死代码、冗余注释），并为缺失的公开函数补充规范的 docstring。

- 输出代码清理报告，说明具体修改点。

二、任务范围

目录：src/ui/commands/
文件清单（按功能分组）：

2.1 阶段命令（核心）

| 文件 | 职责 | 行数（约） |
| --- | --- | --- |
| phase_mortality.py | 天命阶段 | 150 |
| phase_revenue.py | 收入阶段 | 300 |
| phase_forum.py | 广场阶段 | 1200 |
| phase_population.py | 人口阶段 | 600 |
| phase_senate.py | 元老院阶段 | 1500 |
| phase_combat.py | 战斗阶段 | 待补充（若存在） |
| phase_resolution.py | 决算阶段 | 200 |

2.2 功能命令

| 文件 | 职责 | 行数（约） |
| --- | --- | --- |
| func_status.py | 状态查询命令（status, factions, province 等） | 300 |
| func_contracts.py | 合同相关命令（contracts, vote） | 150 |
| func_land.py | 土地交易命令 | 100 |
| func_military.py | 军事相关命令（wars, legions, recruit, disband, assign） | 200 |
| func_player.py | 玩家管理命令（players, end_turn） | 100 |
| func_debug.py | 调试命令（debug_fleet, build_fleet, assign_fleet, show_fleets 等） | 200 |
| func_forum.py | 广场辅助命令（persuade） | 50 |
| func_population.py | 人口辅助命令（festival） | 50 |
| func_turn_control.py | 回合控制命令（next, turn, step） | 80 |
| func_load.py | 加载场景命令（load） | 50 |

2.3 系统命令

| 文件 | 职责 | 行数（约） |
| --- | --- | --- |
| sys_base.py | 命令抽象基类 | 150 |
| sys_registry.py | 命令注册器 | 100 |
| sys_help.py | 帮助命令 | 80 |
| sys_exit.py | 退出命令 | 30 |
| sys_config.py | 配置命令（术语切换、配置重载） | 100 |

注意：

- 若 phase_combat.py 暂不存在，可跳过。

- phase_forum.py、phase_senate.py、phase_population.py 代码量较大，需重点关注其状态机方法（_handle_step_0 ~ _handle_step_N）以及对 API 的调用。

三、输出要求

3.1 函数索引说明书（Markdown）

文件命名：UI_Commands_函数索引说明书.md
内容结构（严格按照以下模板）：

markdown

# UI 命令层函数索引说明书

## 1. 模块概述

UI 命令层负责解析用户输入（CLI），调用对应的 API 函数执行业务逻辑，并格式化输出结果。所有命令继承自 `Command` 基类。

主要依赖：

- `src/api/*.py`（API 层）

- `src/core/game_state.py`（游戏状态）

- `src/core/deciders/`（决策器，用于自动模式）

## 2. 阶段命令

### 2.1 MortalityCommand（天命阶段）

- 文件：`phase_mortality.py`

- 命令名：`mortality` / `m`

- 核心方法：

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 调用的 API/核心方法 | 备注 |

|------|----------|------|--------|---------------------|------|

| `execute(args)` | 执行天命阶段 | `args: List[str]` | `bool` | `state._active_events` 设置 | 抽取事件卡，处理死亡、风调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾 |

| `_handle_death_event()` | 处理死亡事件 | 无 | None | `state.mark_member_dead` | 随机抽取人物死亡，终止合同 |

| `_handle_bountiful_harvest()` | 风调雨顺 | 无 | None | 设置 `_active_events` | |

| `_handle_peace_event()` | 国泰民安 | 无 | None | 行省民怨归零，战争威胁等级归零 | |

| `_handle_mighty_man_event()` | 天降猛男 | 无 | None | 设置 `hero_to_spawn` | |

| `_handle_disaster_event()` | 无妄天灾 | 无 | None | 设置 `_active_events["disaster"]` | |

### 2.2 RevenueCommand（收入阶段）

- 文件：`phase_revenue.py`

- 命令名：`revenue` / `r`

- 核心方法：

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 调用的 API/核心方法 | 备注 |

|------|----------|------|--------|---------------------|------|

| `execute(args)` | 执行收入阶段 | `args: List[str]` | `bool` | 内部调用 `_collect_private_land_income`, `_collect_contract_revenues`, `_deduct_national_opex`, `_settle_indemnities` | 汇总国库、派系、人物财富 |

| `_collect_private_land_income(...)` | 计算私地收益 | ... | `List[Tuple]` | `fig.add_wealth` | 同时累计派系抽成 |

| `_collect_contract_revenues(...)` | 结算合同收益 | ... | None | `state.add_treasury`, `figure.add_wealth` | 处理包税、工程合同 |

| `_deduct_national_opex()` | 扣除国家运营费 | 无 | None | `state.treasury` 减少 | |

| `_settle_indemnities()` | 结算战争赔款 | 无 | None | `state.add_treasury` | 收入/支出 |

| `_print_faction_table(...)` | 打印派系金库表格 | ... | None | 仅 UI | |

| `_print_private_land_table(...)` | 打印私地收益表格 | ... | None | 仅 UI | |

### 2.3 ForumCommand（广场阶段）

- 文件：`phase_forum.py`

- 命令名：`forum` / `f`

- 状态机步骤：0-5（公告 → 裁员 → 市场 → 公示 → 交易 → 完成）

- 核心方法：

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 调用的 API | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `execute(args)` | 入口 | `args: List[str]` | `bool` | 调用 `_execute_normal` | |

| `_execute_normal()` | 主状态机 | 无 | `bool` | 各步骤内部调用 API | 初始化、生成人物/合同、循环步骤 |

| `_handle_step_0()` | 公告环节 | 无 | None | 无 | 打印 UI_03-0，等待 next |

| `_handle_step_1()` | 裁员环节 | 无 | None | `forum_api.retire_figure` | 手动/自动 |

| `_handle_step_2()` | 市场环节 | 无 | None | `forum_api.recruit_figure`, `place_bid`, `vote_triumph`, `buy_land` | |

| `_handle_step_3()` | 公示环节 | 无 | None | `forum_api.resolve_forum` | |

| `_handle_step_4()` | 交易环节 | 无 | None | `forum_api.transact_land`, `resolve_land_trades` | 仅财务官 |

| `_apply_market_decisions(player_id, faction)` | AI 市场决策 | ... | None | 上述 API | 内部调用决策器 |

| `_get_available_contracts()` | 获取可竞标合同 | 无 | `List[Contract]` | 无 | 辅助 |

| `_update_war_system_silent()` | 更新战争系统（静默） | 无 | `List[str]` | `war_system.check_triggers`, `escalate_threats` | 收集事件 |

### 2.4 PopulationCommand（人口阶段）

- 文件：`phase_population.py`

- 命令名：`population` / `p`

- 状态机步骤：0-3（公告 → 庆典+投票 → 公示 → 完成）

- 核心方法：

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 调用的 API | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `execute(args)` | 入口 | `args: List[str]` | `bool` | 调用 `_handle_step_*` | |

| `_handle_step_0()` | 公告环节 | 无 | None | 处理凯旋、军团解散、人物清理 | |

| `_handle_step_1()` | 庆典+投票环节 | 无 | None | `population_api.campaign`, `vote`, `get_candidates` | 手动/自动 |

| `_handle_step_2()` | 公示环节 | 无 | None | `population_api.resolve_election` | |

| `_campaign_all(...)` | 一键庆典 | `player_id, faction_id, ratio` | None | `population_api.campaign` | 批量 |

| `_vote_all(...)` | 一键投票 | `player_id, faction_id` | None | `population_api.vote` | 批量 |

| `_convert_battlefield_commanders()` | 转换战场指挥官 | 无 | None | `figure.add_office_history` | |

### 2.5 SenateCommand（元老院阶段）

- 文件：`phase_senate.py`

- 命令名：`senate` / `s`

- 状态机步骤：0-5（公告 → 提案 → 投票 → 公示 → 否决 → 宣布）

- 核心方法：

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 调用的 API | 备注 |

|------|----------|------|--------|------------|------|

| `execute(args)` | 入口 | `args: List[str]` | `bool` | 调用状态机 | |

| `_handle_step_0()` | 公告环节 | 无 | None | `senate_api.get_senate_initial_info` | |

| `_handle_step_1()` | 提案环节 | 无 | None | `senate_api.propose` | 手动/自动 |

| `_handle_step_2()` | 投票环节 | 无 | None | `senate_api.vote` | 手动/自动 |

| `_handle_step_3()` | 公示环节 | 无 | None | 无 | 显示投票结果 |

| `_handle_step_4()` | 否决环节 | 无 | None | `senate_api.veto` | 保民官 |

| `_handle_step_5()` | 宣布环节 | 无 | None | `senate_api.resolve_senate` | 执行通过提案 |

| `_auto_generate_proposals()` | 自动生成提案 | 无 | None | `senate_api.propose` | AI 执政官 |

| `_vote_on_proposals(proposals)` | 自动投票 | `proposals: list` | None | `senate_api.vote` 内部记录 | |

| `_get_passed_proposals()` | 获取通过提案 | 无 | `list` | 无 | |

### 2.6 CombatCommand（战斗阶段）

- 若文件存在，简要记录其 `execute` 方法及调用的 `war_system.resolve_war` 等。

### 2.7 ResolutionCommand（决算阶段）

- 文件：`phase_resolution.py`

- 命令名：`resolution` / `x`

- 核心方法：

| 方法 | 功能简述 | 参数 | 返回值 | 调用的 API/核心方法 | 备注 |

|------|----------|------|--------|---------------------|------|

| `execute(args)` | 执行决算阶段 | `args: List[str]` | `bool` | 内部调用多个辅助方法 | |

| `_check_truce_expiry()` | 检查和约到期 | 无 | None | `war_system._move_to_threat` | |

| `_process_governor_return()` | 总督返回/上任 | 无 | None | 修改 `is_absent`, `office` | |

| `_check_all_conditions(...)` | 检查胜利/失败条件 | ... | None | 国库赤字、军团覆灭等 | |

| `_process_contract_expiration(...)` | 合同过期处理 | ... | None | `contract.expire` | |

| `_apply_annual_decay(...)` | 年度属性衰减 | ... | None | `figure.apply_annual_decay` | |

## 3. 功能命令

### 3.1 StatusCommand（状态查询）

- 文件：`func_status.py`

- 命令名：`status` / `st` / `sf` / `spr` / `spl` 等

- 核心方法：每个子命令调用对应的 `*_api.get_*_info` 函数并打印。

### 3.2 ContractCommand（合同相关）

- 文件：`func_contracts.py`

- 命令名：`contracts` / `vote`（合同投票）

- 核心方法：调用 `contract_api.get_contracts_status` 或 `forum_api.vote_triumph` 等。

### 3.3 LandCommand（土地交易）

- 文件：`func_land.py`

- 命令名：`trade land` / `land price`

- 核心方法：调用 `land_trading_service` 或 `forum_api.transact_land`。

### 3.4 MilitaryCommand（军事相关）

- 文件：`func_military.py`

- 命令名：`wars` / `legions` / `recruit` / `disband` / `assign`

- 核心方法：调用 `war_system` 或 `military_system` 的方法。

### 3.5 PlayerCommand（玩家管理）

- 文件：`func_player.py`

- 命令名：`players` / `end_turn`

- 核心方法：调用 `player_api.get_players` 或 `state.next_player()`。

### 3.6 DebugCommand（调试命令）

- 文件：`func_debug.py`

- 命令名：`debug_fleet` / `build_fleet` / `assign_fleet` / `show_fleets` 等

- 核心方法：直接操作 `naval_system` 或 `military_system`，通常绕过 API（仅调试用）。

### 3.7 其他功能命令

- `func_forum.py`、`func_population.py`、`func_turn_control.py`、`func_load.py` 类似，简要记录。

## 4. 系统命令

### 4.1 Command 基类（sys_base.py）

- 核心方法：`execute(args)`（抽象），以及多玩家信息隔离相关方法（`_is_auto_mode`, `_show_current_player_overview`, `_wait_for_pin`, `_switch_to_next_player` 等）。

### 4.2 HelpCommand（sys_help.py）

- 命令名：`help` / `h`

- 核心方法：`execute(args)` 显示所有命令帮助。

### 4.3 ExitCommand（sys_exit.py）

- 命令名：`exit` / `quit`

- 核心方法：`execute(args)` 设置退出标志。

### 4.4 ConfigCommand（sys_config.py）

- 命令名：`config`

- 核心方法：切换术语、重载配置等。

### 4.5 Registry（sys_registry.py）

- 非命令类，但负责扫描和注册所有命令。

## 5. 模块内调用关系简述

- 各阶段命令的 `execute` 调用对应的 API 函数（如 `forum_api.retire_figure`）。

- 状态查询命令调用 `figure_api`、`faction_api` 等。

- 系统命令如 `help` 依赖命令注册器获取元数据。

- 多玩家信息隔离通过基类方法实现，所有阶段命令继承并使用。

3.2 代码清理报告

单独提交一份 Markdown 文件，命名 UI_Commands_代码清理报告.md，内容包括：

- 未使用的导入清理：列出移除了哪些未使用的 import。

- 公开函数 docstring 补充：说明为哪些函数添加了 docstring（特别是 execute 方法和关键内部方法）。

- 死代码删除：删除被注释掉的代码块、永远不会执行的分支（如 if False:）。

- 其他优化：如统一输入日志记录（已有部分实现），删除重复代码等。

四、执行步骤建议

- 切换到 feature/mvp-0.7 分支，创建新分支 feature/ui-commands-doc（或基于之前的批次分支继续）。

- 按以下顺序处理文件：

  - 先处理 sys_base.py（基类，其他命令依赖）。

  - 然后处理阶段命令（phase_*.py），按顺序 mortality → revenue → forum → population → senate → resolution。

  - 再处理功能命令（func_*.py），可按名称排序。

  - 最后处理系统命令（sys_*.py 除基类外）。

- 每处理完一个文件：

  - 运行 ruff check --select F401 检查未使用的导入并删除。

  - 为缺少 docstring 的公开函数补充（至少功能简述、参数、返回值）。

  - 删除被注释掉的代码块（除非有 # FIXME 或 # TODO 标记）。

- 整理表格时，通过 grep 或 IDE 查找“调用的 API/核心方法”：

  - 例如，查找 forum_api.retire_figure 的调用方，可确认该方法在 phase_forum.py 中被调用。

  - 优先标注到具体的 API 函数或核心方法。

- 生成函数索引说明书和代码清理报告，提交到仓库。

五、验收标准

- 函数索引说明书：

  - 覆盖所有命令文件，包括阶段命令、功能命令、系统命令。

  - 对每个命令类，至少记录 execute 方法和关键内部方法（如 _handle_step_X）。

  - 标注每个方法调用的 API 函数或核心方法。

  - 表格格式与前几批次保持一致，函数名用反引号包裹。

- 代码清理：

  - 所有未使用的 import 已移除。

  - 所有公开函数（包括命令类的 execute）均有 docstring。

  - 无被注释掉的代码块残留（除 # TODO/# FIXME 外）。

  - 代码风格一致（缩进、空行）。

- 代码清理报告：

  - 清晰列出清理点，便于追溯。

六、交付物

- UI_Commands_函数索引说明书.md

- UI_Commands_代码清理报告.md

- 修改后的 UI 命令层代码文件（通过 Git 提交，单独 commit）

七、注意事项

- 不要修改业务逻辑，仅做文档和清理工作。

- 由于 phase_forum.py、phase_senate.py 等文件较大，建议分多次提交，每次处理一个文件并更新文档。

- 注意 phase_forum.py 中的 _handle_step_4 自动模式土地交易部分目前仍直接调用 state.add_forum_action（技术债务），但不要修改其逻辑，仅记录在报告中。

- 若发现明显的潜在 bug（如阶段顺序检查缺失），记录在报告中，不修改。

- 参考前几批次已完成的文档格式，保持一致性。

请 DS034 按此指令执行，完成后提交审核。