# EOR MVP 0.5 版本开发任务书

收件人：Python 游戏程序员
发件人：项目负责人
日期：2026-02-21
优先级：最高
核心依据：架构师输出的以下5份设计文档（已验收通过）

| 文档名称 | 核心用途 |
| --- | --- |
| 《EOR MVP 0.5 核心实体架构设计文档》 | 实体定义、字段说明、ERD图、生命周期 |
| 《EOR MVP 0.5 模块调用与业务流程架构文档》 | 流程泳道图、阶段执行逻辑、调用链 |
| 《EOR MVP 0.5 标准化接口设计文档》 | 接口定义、参数返回值、调用示例 |
| 《EOR MVP 0.5 命令系统架构设计文档》 | 新增命令类定义、注册逻辑、权限控制 |
| 《EOR MVP 0.5 开发架构约束与注意事项》 | 约束清单、对接位置、异常处理示例 |

一、开发原则与核心要求

✅ 必须遵守的原则

- 增量开发：所有代码均为新增，禁止修改 MVP 0.4.6 原有核心逻辑（只增加，不删改）

- 架构统一：严格遵循原有单向依赖（界面层→命令层→状态层→实体层）

- 接口标准化：必须通过文档定义的公共方法操作实体，禁止直接修改私有字段

- 原子性操作：涉及资金变动的多步操作必须保证全部成功或全部回滚

- 日志统一：所有核心操作必须调用 GameState.log_event() 记录

🚫 禁止事项

- 禁止修改原有类的私有字段（以下划线开头）

- 禁止新增反向依赖（实体层依赖命令层）

- 禁止绕过 CommandRegistry 直接调用命令

- 禁止在非税收阶段之外进行合同利润结算

二、开发任务分解（6个里程碑，可独立验证）

【里程碑1】实体层增量开发（预估2天）

目标：完成 Province、Contract 实体定义，完成 Figure/Faction/GameState 增量字段和方法

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 创建 src/core/entities/contract.py，实现 Contract 类和 ContractType 枚举 | 可创建合同对象，字段读写正常 | 实体设计文档 §1.2 |
| 1.2 | 在 src/core/entities/entities.py 中实现 Province 类（若已存在则增量） | 可创建行省对象，公/私地比例6:4 | 实体设计文档 §1.1 |
| 1.3 | 为 Figure 类增加增量字段（land_private/figure_type/contract_ids等）和方法 | 原 Figure 功能不受影响，新增方法可用 | 实体设计文档 §1.3 |
| 1.4 | 为 Faction 类增加增量字段（total_land/province_owned等）和方法 | 可更新派系总土地，可添加控制行省 | 实体设计文档 §1.4 |
| 1.5 | 为 GameState 类增加增量字段（_provinces/_contracts/_contract_id_counter）和方法 | 可添加/获取行省和合同，ID自增正常 | 实体设计文档 §1.5 |

验证方法：编写单元测试 test_entities.py，测试各实体创建、属性读写、关联操作

里程碑2】配置项与数据迁移（预估1天）

目标：完成新增配置项加载，完成原有 Figure.land 数据迁移

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 在 src/core/config.py 的 DEFAULTS['economic_rules'] 中添加所有新增配置项（土地收支、合同配置等） | 可通过 Config.get() 访问新配置 | 规格说明书 §5 |
| 2.2 | 在场景加载器（scenario_loader.py）中添加数据迁移逻辑：遍历所有 Figure，将原 land 值赋给 land_private，land_public 设为0 | 加载旧存档后，land_private 正确，land 字段保留但不使用 | 约束文档 §2.4 |
| 2.3 | 在游戏初始化时创建 Province 实例并注册到 GameState（根据配置或测试数据） | GameState.get_all_provinces() 返回正确行省列表 | 实体设计文档 §1.5 |

验证方法：运行游戏加载场景，检查人物 land_private 是否正确，检查配置读取是否正常

【里程碑3】税收阶段增量逻辑（预估2天）

目标：实现私地收入、公地租金、合同利润结算

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 在 phase_revenue.py 中实现 _process_land_income() 方法 | 税收阶段执行后，人物财富增加私地收入，国库增加公地租金 | 流程文档 §1.1 |
| 3.2 | 实现 _process_contract_revenues() 方法，遍历执行中合同，结算利润给中标骑士 | 骑士 wealth 增加合同利润，日志记录正确 | 流程文档 §1.1 |
| 3.3 | 在 RevenueCommand.execute() 中按顺序调用上述方法，并添加三级资金汇总日志 | 税收阶段结束后，日志显示完整收支汇总 | 接口文档 §2 |
| 3.4 | 实现国库资金不足时公共工程合同生成的取消逻辑 | 国库资金不足时，不生成工程合同 | 流程文档 §1.2 |

验证方法：手动执行税收阶段，检查资金变化是否符合配置；编写单元测试验证多种情况

【里程碑4】广场阶段合同生成（预估2天）

目标：实现包税权合同和公共工程合同的自动生成

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 在 phase_forum.py 中实现 _generate_tax_contracts(current_turn) | 为每个未绑定包税权的行省创建 TAX 合同，并绑定 | 流程文档 §1.2 |
| 4.2 | 实现 _generate_project_contracts(current_turn)，包含国库资金检查 | 为符合条件的行省创建 PROJECT 合同，资金不足时取消 | 流程文档 §1.2 |
| 4.3 | 在 ForumCommand.execute() 中依次调用上述方法 | 广场阶段执行后，合同列表增加新合同 | 流程文档 §1.2 |
| 4.4 | 实现合同生成日志（绿色成功日志） | 日志中显示每个合同生成详情 | 命令文档 §4.3 |

验证方法：执行广场阶段，检查合同是否正确生成并绑定行省

【里程碑5】竞标命令实现（预估2天）

目标：实现 bid_contract 命令，支持骑士竞标

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 创建 src/ui/commands/func_contracts.py，实现 BidContractCommand 类 | 命令可被注册，输入 bid_contract 显示帮助 | 命令文档 §2 |
| 5.2 | 实现包税权竞标逻辑（价高者得，含权限/资金/状态校验） | 骑士出价有效时，扣款、入国库、更新合同/人物/行省 | 接口文档 §5 示例 |
| 5.3 | 实现公共工程竞标逻辑（价低者得，含预付款支付） | 骑士出价有效时，国库支付预付款、更新状态 | 接口文档 §5 示例 |
| 5.4 | 实现完整的异常处理（资金不足、权限不足、合同状态错误等） | 非法操作时返回明确错误提示，资金不变 | 接口文档 §5 优化版示例 |
| 5.5 | 实现竞标成功/失败日志（绿色/黄色/红色） | 日志颜色正确，信息完整 | 命令文档 §4.3 |

验证方法：手动测试各种竞标场景（成功/失败/边界），检查资金和状态

【里程碑6】状态查询命令与收尾（预估1天）

目标：实现 status_contract 和 status_province 命令，完成单元测试

| 任务ID | 任务描述 | 验收标准 | 依赖文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 在 func_status.py 中实现 StatusContractCommand | 可查看个人持有合同列表，格式与文档一致 | 命令文档 §4.3.2 |
| 6.2 | 实现 StatusProvinceCommand | 可查看行省详情（土地、合同、民怨、控制派系） | 命令文档 §4.3.2 |
| 6.3 | 为所有新增功能编写单元测试，覆盖正常流程和异常流程 | 测试覆盖率 ≥90%，所有测试通过 | 规格说明书 §6 |
| 6.4 | 执行完整流程测试：创建合同→竞标→税收结算→到期终止 | 全流程无误，数据一致 | 规格说明书 §6.2 |

验证方法：运行测试套件，手动执行完整游戏流程

三、开发顺序建议

建议按里程碑顺序开发，每个里程碑完成后进行自测，确保可独立验证：

四、常见问题与解决指引

| 问题类型 | 可能原因 | 解决指引 |
| --- | --- | --- |
| 实体字段访问报错 | 忘记通过 @property 或直接访问私有字段 | 查阅实体设计文档 §1，使用定义好的公共方法 |
| 资金不一致 | 未保证原子性操作 | 参考接口文档 §5 的异常处理示例，使用 try-catch 回滚 |
| 命令无法注册 | 类未继承 Command 或未放在 commands/ 目录 | 检查命令系统文档 §3 |
| 合同状态错误 | 未同步更新关联实体 | 检查流程文档中的调用链，确保三方绑定 |

五、提交要求

- 每个里程碑完成后，提交一次代码，并附上 测试通过截图 和 简要说明

- 最终提交需包含：

  - 所有新增代码文件

  - 单元测试文件（test_*.py）

  - 更新后的 requirements.txt（如需新增依赖如 colorama）

- 代码需通过 pylint 检查（忽略与原有代码风格不一致的警告）