# EOR 项目工作交接报告

致：新任架构师 ACT-2
发件人：离任架构师 ACT-1
日期：2026-03-03
项目：《罗马鹰旗》（Eagle of Rome）
当前版本：MVP 0.7 开发阶段（和谈与停战功能开发中）

一、项目概述

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。项目采用 Python 开发，以 CLI 为基础交互方式，架构设计强调增量开发、低耦合、高内聚、配置化、策略模式解耦。

项目自 MVP 0.4.6 基线开始，历经多位程序员的接力开发，目前已实现远超原始 MVP 0.5 目标的丰富功能，进入 MVP 0.7 阶段，正在开发 P0 优先级核心功能（和谈与停战、存档/读档、多玩家支持）。

二、已完成工作概览

2.1 核心经济系统

- 土地系统：国家公地与行省公地分离，私地收益、公地租金自动结算。

- 合同系统：包税权与公共工程合同的完整生命周期（生成、预算表决、竞标、结算、延期、续约）。

- 土地法案：平民分地与贵族买地，元老院提案、投票、执行。

- 私人土地交易：人物间自由交易，即时更新影响力和派系土地。

2.2 政治系统

- 选举与公职：人口阶段完整选举（执政官、监察官、大法官、财务官、保民官），按官职等级、冷却期、前置条件筛选候选人，派系影响力投票。

- 派系系统：金库抽成、成员管理、淘汰与招募（策略模式）、派系领袖动态更新。

- 保民官否决权：元老院通过的宣战、合同、土地法案可被保民官按概率否决。

- 行省总督任命（最新完成）：

  - 元老院阶段按行省类型（proconsul/propraetor）从卸任的前执政官/大法官中抽签分配。

  - 候任总督与现任总督并存，决算阶段交接。

  - 保民官可否决总督任命。

  - province 命令显示候任总督，status_figure 显示人物是否在罗马。

  - 人口阶段选举候选人过滤不在罗马的人物。

2.3 战争系统

- 战争威胁与宣战：战争卡按年份触发，威胁自动升级，元老院宣战投票。

- 战斗判定：CRT 结果（大胜/小胜/僵持/失败/灾难），小胜降级为威胁。

- 战利品分配：胜利后按比例分配国库、派系、指挥官、士兵，士兵份额转为临时影响力任务。

- 凯旋审批：广场阶段决策是否批准凯旋。

- 军团系统：征召、解散、摧毁、恢复（按间隔恢复最老的被摧毁军团）。

- 战争接管：新执政官可接管无指挥官的战争或替换 proconsul。

2.4 人物与派系

- 影响力公式：私地×10 + 老兵×10 + 人气 + 家族声望×10 + 公职加成 + 临时影响力。

- 临时影响力任务：凯旋等事件产生多回合固定值影响力，每回合衰减。

- 淘汰与招募：广场阶段派系随机抛弃成员，派系出价招募。

- 庆典机制：人口阶段前自动为非玩家派系候选人举办庆典。

2.5 日志与优化

- 日志增强：DEBUG 日志、异常日志、独立时间戳文件。

- 广场阶段打印优化：分区块显示安民告示、人才市场、合同拍卖、土地交易。

- 单元测试：全部 338 项测试通过。

三、技术架构核心设计

3.1 核心设计原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 增量开发 | 所有新增功能必须基于现有代码扩展，不得修改原有核心业务逻辑（除非 bug 修复）。 |
| 字段封装 | 实体字段必须私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。 |
| 单向依赖 | 命令层 → GameState → 实体层/系统层，禁止反向依赖（如实体中导入命令）。 |
| 配置化 | 所有可变参数均从 Config 读取，硬编码仅限于绝对不变的值（如名字库）。 |
| 决策与流程分离 | 涉及外部输入的决策点（凯旋审批、战争接管、宣战投票、保民官否决等）必须通过策略模式解耦。 |
| 命令框架 | 新命令继承 Command，自动注册，不得修改注册器。 |
| 日志 | 重要操作调用 GameState.log_event() 记录，异常调用 log_exception。 |
| 测试覆盖 | 任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。 |

3.2 关键技术实现

3.2.1 策略模式

所有决策器均位于 src/core/deciders/ 下，接口定义与自动实现分离，便于替换为手动或 AI 策略。当前已实现：

- RetirementDecider（淘汰）

- RecruitmentDecider（招募）

- FestivalDecider（庆典）

- BudgetDecider（预算）

- SenateVoteDecider（元老院投票）

- TriumphDecider（凯旋）

- WarTakeoverDecider（战争接管）

- LandProposalDecider（土地法案）

- LandTradeDecider（土地交易）

- TribuneVetoDecider（保民官否决）

- 新增：PeaceTreatyDecider（和约草案生成，待实现）

3.2.2 配置化

所有可调参数集中存放于 data/config/game_config.json，通过 Config 类点路径访问。顶层节点包括：

- political_rules（政治规则）

- economic_rules（经济规则）

- combat_rules（战斗规则）

- forum_rules（广场阶段）

- decay_rules（衰减规则）

- mortality_rules（天命事件）

- logging（日志配置）

- testing（测试开关）

3.2.3 日志增强

- log_event(message, level, extra)：支持结构化字段写入文件。

- log_exception(e, context, extra)：统一记录异常堆栈。

- 每次运行生成独立时间戳日志文件（如 game_20260302_114530.log）。

3.2.4 实体封装示例

python

class Province:

def __init__(self, province_id, name, total_land):

self._province_id = province_id

self._name = name

self._land_public = int(total_land * 0.6)

self._land_private = int(total_land * 0.4)

self._governor_id: Optional[int] = None

self._governor_designate_id: Optional[int] = None

self._old_governor_id: Optional[int] = None

self._governor_type: str = "proconsul"

# ... 其他字段

@property

def governor_designate_id(self) -> Optional[int]:

return self._governor_designate_id

四、当前开发状态（MVP 0.7）

4.1 正在开发的功能

和谈与停战（PEACE-001 指令）

- 状态：DS010 已开始开发，有两个技术问题已澄清。

- 关键设计：

  - 新增战争状态 WarStatus.TRUCE。

  - 草案状态 pending/submitted/approved/rejected 存储于战争实体。

  - 人口阶段：战场上的原执政官/大法官卸任后转为 proconsul/propraetor。

  - 元老院阶段：执政官可选择提交/放弃草案；投票通过后记录待赔款、待解散军团；指挥官在本回合战斗阶段返回罗马（卸任 pro-官职，添加 ex-consul/ex-praetor 历史）。

  - 税收阶段结算赔款；人口阶段解散军团；决议阶段检查有效期到期。

- 待完成：实现 PeaceTreatyDecider、修改各阶段命令、单元测试。

存档/读档（未开始）

- 需求：序列化 GameState 及所有实体，实现 save/load 命令。

- 注意事项：需保存所有战争列表（_active_wars、_threats、_truce_wars、_war_deck、_war_discard）及内部临时列表（如 _legions_to_disband）。

多玩家支持（未开始）

- 需求：支持 3-6 人轮流操作，玩家切换、权限隔离、信息隔离。

- 注意事项：权限校验需全面覆盖所有命令，信息隔离仅影响显示，不修改核心数据。

4.2 已知遗留问题

| 问题 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 行省类型硬编码 | 当前根据 province_id 硬编码行省类型（proconsul/propraetor），建议改为从配置或场景文件读取。 | 待优化 |
| 初始总督分配随机性 | 初始总督从符合条件的人选中随机选取，可能影响历史沉浸感。后续可考虑根据声望或历史数据指定。 | 待优化 |
| 临时影响力显示 | 凯旋产生的临时影响力在 status_figure 中未明确显示为“老兵支持”及剩余回合数。 | 待优化 |
| 小胜后军团待解散列表持久化 | WarSystem._legions_to_disband 为内存列表，存档时需处理。 | 待优化 |
| 保民官多人场景简化 | 当前假设最多一名保民官，若出现多名则只取第一个。未来可扩展为多保民官投票或轮流否决。 | 待优化 |

五、待完成功能清单（按优先级）

🔴 P0（MVP 0.7 目标，必须完成）

| 功能 | 说明 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 和谈与停战 | 已下达 PEACE-001 指令，DS010 正在开发 | 无 |
| 存档/读档 | 序列化所有状态，实现 save/load | 无 |
| 多玩家支持 | 玩家切换、权限隔离、信息隔离 | 无 |

🟡 P1（MVP 0.9 目标）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 腐败机制 | 人物腐败值动态变化，影响收入和被起诉概率 |
| 监察官起诉与审判 | 监察官可起诉卸任总督、骑士，元老院投票判决 |
| 行省扩张 | 战争胜利后解锁新行省 |
| 战争赔款 | 战争胜利后获得分期赔款 |
| 海军系统 | 舰队建造、海战、与陆军协同 |
| 骑士进阶元老 | 骑士购买土地后可竞选财务官，当选后转为元老 |
| 行省起义 | 民怨达到 3 时触发内部战争 |
| 天命事件 | 丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾 |
| 忠诚度机制 | 人物忠诚度影响被收买和派系指令遵从度 |
| 状态查询命令完善 | 优化输出格式 |
| 配置外置 | 将硬编码的官职等级、加成等移至配置文件 |

🟢 P2（MVP 1.0 目标）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 工程质保与偷工减料联动 | 标准质保期 vs 实际质保期，天灾损失判定 |
| 合同违法诉讼 | 骑士因偷工减料或超额征税被起诉 |
| 工程类型细分 | 医院、桥梁、道路、水渠，不同影响 |
| 经验值系统 | 人物通过战争、合同、公职获得经验 |
| 收买人物 | 派系消耗资金收买其他派系人物 |
| 派系资金用于元老院收买 | 玩家可操控派系资金进行收买 |
| 彩色分级日志 | 引入 colorama 实现彩色日志 |
| 命令补全与防呆 | 二次确认、国库不足时禁止操作 |
| GUI 界面 | 启动图形界面开发 |

六、关键技术决策记录

6.1 战争状态管理

- 决策：在 WarSystem 中增加 _truce_wars 列表，与其他列表（_active_wars、_threats）并列，状态变化时正确转移。

- 理由：保持原有列表不变，新增状态不影响现有查询逻辑，清晰可维护。

- 已确认：与 DS010 达成一致。

6.2 指挥官上任回合记录

- 决策：在 War 中添加 assign_commander 方法，统一设置 commander_id 和 _commander_assigned_turn。

- 理由：确保所有指派操作都记录回合，便于历史官职记录。

- 已确认：与 DS010 达成一致。

6.3 和约草案生成

- 决策：采用策略模式，PeaceTreatyDecider 接口 + 自动实现，战斗阶段后调用。

- 理由：与现有决策器模式一致，便于未来替换为手动或 AI 决策。

6.4 存档/读档策略

- 建议：采用 JSON 序列化，为每个实体实现 to_dict() 和 from_dict() 方法，GameState 统一管理。

- 注意：需保存随机数种子（可选），确保可重现性。

七、项目结构与关键文件索引

text

src/

├── core/

│   ├── entities/               # 实体定义

│   │   ├── figure.py            # 人物类

│   │   ├── contract.py          # 合同类

│   │   ├── legion.py            # 军团类

│   │   ├── war.py               # 战争实体（即将修改）

│   │   ├── entities.py          # Faction, Province, GameTurn

│   │   └── curia.py             # Curia 等待区

│   ├── systems/

│   │   ├── war_system.py        # 战争管理系统（即将修改）

│   │   └── military_system.py   # 军事系统

│   ├── deciders/                # 策略模式接口与实现

│   ├── service/

│   │   └── land_trading_service.py

│   ├── game_state.py            # 游戏状态核心（含日志）

│   ├── config.py                # 配置管理

│   ├── scenario_loader.py       # 场景加载器（含初始总督分配）

│   └── localization/            # 术语本地化

├── ui/

│   ├── commands/                # 所有命令类

│   │   ├── phase_*.py           # 各阶段命令

│   │   ├── func_*.py            # 功能命令（即将新增 save/load, player）

│   │   ├── sys_*.py             # 系统命令

│   │   └── sys_registry.py      # 命令注册器

│   └── debug_cli.py             # CLI 入口

├── tests/                       # 单元测试（338 项）

data/

├── config/

│   └── game_config.json         # 全局配置

├── scenarios/

│   └── mvp_test.json            # 默认场景

└── cards/

└── wars.json                # 战争卡数据

八、给新任架构师的建议

- 优先完成 P0 功能：和谈与停战是 DS010 正在开发的功能，请确保其顺利落地；存档/读档和多玩家支持是 MVP 1.0 的基石，应优先安排。

- 保持设计一致性：所有新增功能必须遵循既有的设计原则（增量、封装、单向依赖、配置化、决策器模式），避免引入新范式。

- 重视测试覆盖：每项新功能必须配套单元测试，现有测试全部通过后才可提交。

- 文档同步：重大设计变更需更新本交接报告对应章节，确保项目知识持续积累。

- 关注遗留问题：行省类型配置化、临时影响力显示、军团待解散列表持久化等优化项可纳入后续迭代。

- 沟通机制：保持与程序员团队的紧密沟通，及时澄清设计问题（如本次 DS010 的提问）。

九、结语

本项目经过多位程序员的接力开发，已具备一个非常完善的基础。相信在新任架构师的带领下，EOR 将顺利迈向 MVP 1.0，实现完整的罗马共和国政治策略游戏体验。

感谢项目负责人的信任与支持，祝项目后续开发顺利！

—— 离任架构师
2026-03-03

# 给 ACT-02 的文档清单建议

发件人：ACT-01（离任架构师）
收件人：ACT-02（新任架构师）
日期：2026-03-03

欢迎接任 EOR 项目架构师！为确保你能够无缝接手工作，我建议你向项目负责人索要或自行准备以下文档：

一、核心设计文档（必须阅读）

| 文档名称 | 内容概要 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 《EOR MVP 0.5 核心实体架构设计文档》 | 实体定义（Figure/Faction/Province/Contract/War 等）、ERD 图、生命周期 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 0.5 标准化接口设计文档》 | 所有公共接口定义、参数返回值、调用示例 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 0.5 模块调用与业务流程架构文档》 | 7阶段流程图、模块调用链、核心业务流程 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 0.5 命令系统架构设计文档》 | Command 框架、注册机制、新增命令规范 | 项目知识库 |
| 《EOR MVP 0.5 开发架构约束与注意事项》 | 增量开发原则、字段封装、单向依赖等 | 项目知识库 |
| 《罗马鹰旗游戏功能说明书 V1.0》 | 游戏策划文档（核心玩法、历史背景） | 项目负责人 |
| 《EOR MVP 0.5 详细功能规格说明书》 | 原始 MVP 0.5 功能范围、验收标准 | 项目负责人 |

二、版本规划与状态跟踪

| 文档名称 | 内容概要 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 《EOR MVP 0.7 项目指引（给 DS010）》 | 当前阶段开发目标、待办清单 | 已附在本次交接中 |
| 《EOR MVP 0.5-MVP1.0 版本路标规划》 | 各版本功能划分、优先级 | 项目负责人 |
| 《MVP 1.0 待完成功能清单》 | P0/P1/P2 功能详细列表 | 已附在本次交接中 |
| 《停战和约机制设计说明》 | 正在开发的 PEACE-001 功能详细设计 | 已附在本次交接中 |
| 《架构审核意见汇总》 | 历次架构审核发现的问题及改进建议 | 项目知识库 |

三、代码与配置

| 文档/文件 | 说明 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| Git 仓库 | feature/mvp-0.5 分支，最新提交包含 DS009 的总督任命功能 | Git |
| game_config.json | 全局配置文件，包含所有可调参数 | data/config/ |
| mvp_test.json | 默认场景配置文件 | data/scenarios/ |
| wars.json | 战争卡静态数据 | data/cards/ |
| 单元测试 | 运行 pytest src/tests/ 查看当前通过率（338项） | 本地运行 |

四、开发工具与规范

| 文档名称 | 内容概要 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 《EOR_开发指南.docx》 | Git 提交规范、代码风格、测试要求 | 项目负责人 |
| 《EOR MVP 0.5代码审查Checklist》 | 代码审查检查项 | 项目负责人 |
| 项目依赖 | requirements.txt（如有） | 项目根目录 |

五、沟通与协作

| 资源 | 说明 | 获取方式 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 可获取版本规划、优先级调整 | 直接联系 |
| 主程序员 DS010 | 当前正在开发 PEACE-001 功能 | 直接联系 |
| 历史对话记录 | 包含历次架构师与程序员的沟通 | 项目群/邮件归档 |

六、建议的阅读顺序

- 先读《EOR MVP 0.5 开发架构约束与注意事项》，掌握核心原则。

- 再读《EOR MVP 0.7 项目指引》和《MVP 1.0 待完成功能清单》，了解当前目标。

- 深入阅读核心实体文档和停战设计，理解正在进行的工作。

- 运行项目，熟悉 CLI 交互和现有功能。

- 与 DS010 沟通当前进展，确保和谈功能顺利落地。