EOR MVP 0.5 项目指引（给新任主程序员 DS008）

欢迎加入 Eagle of Rome (EOR) 项目团队！

你将接替 DS007 继续推进 MVP 0.5 的日志增强功能。经过 DS007 的努力，日志基础设施已经完善，核心功能的 INFO 日志也已全面覆盖。接下来的任务是在此基础上添加 DEBUG 级别日志和异常错误日志，使日志系统更加完备，便于后续开发和问题定位。

以下内容将帮助你快速了解项目当前状态、日志模块的完成情况以及后续开发任务。

1. 项目概况与当前完成状态

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。MVP 0.5 已实现经济循环、政治博弈、战争机制等完整功能，当前版本功能丰富、可玩性强。

关于日志增强：为了便于追踪游戏流程、状态变更和异常情况，我们启动了日志增强项目，计划分四个阶段实施：

- 阶段一（已完成）：日志基础设施增强

  - 修改 GameState.log_event 方法，增加 level 和 extra 参数，支持结构化字段写入文件。

  - 日志文件格式优化，当 extra 非空时输出 key=value 前缀。

  - 保持内存日志 _event_log 不变，确保向后兼容。

  - 调整单元测试适应新格式。

- 阶段二（已完成）：核心功能 INFO 日志添加

  - 在战争系统、税收阶段、广场阶段、天命阶段、人口阶段、元老院阶段等关键模块中添加了约 40 个 INFO 日志点。

  - 记录重要事件（如宣战、合同中标、选举结果、人物死亡等），并附加结构化字段（如 war_id、figure_id、amount）。

  - 所有新增日志均通过 log_event 调用，不影响原有打印和内存日志。

- 阶段三（待完成）：DEBUG 级别日志与开关

  - 在决策器内部、复杂计算等处添加 DEBUG 日志，记录决策依据和中间值。

  - 通过配置 log_level 控制 DEBUG 日志的输出（仅在开发调试时开启）。

- 阶段四（待完成）：异常与错误日志增强

  - 在命令执行和系统关键处捕获异常，记录完整错误信息和状态快照。

  - 使用 logging.ERROR 级别，记录当前回合、阶段、相关实体 ID 等上下文。

2. 代码结构与关键文件

text

src/

├── core/

│   ├── game_state.py          # 日志核心方法 log_event

│   ├── config.py              # 配置管理（含日志配置）

│   ├── systems/               # 战争系统等（已添加 INFO 日志）

│   └── deciders/              # 各种决策器（待添加 DEBUG 日志）

├── ui/

│   ├── commands/              # 各阶段命令（已添加 INFO 日志）

│   └── debug_cli.py           # 顶层异常捕获（待增强）

├── tests/                      # 单元测试（已调整）

data/

└── config/

└── game_config.json        # 日志配置（enabled, file_path, log_level 等）

3. 待办任务（按优先级）

3.1 阶段三：DEBUG 级别日志与开关

目标：添加详细的 DEBUG 日志，用于追踪复杂逻辑（如决策器内部、数值计算），并可通过配置开关。

具体任务：

- 配置读取与日志级别设置
确保 GameState._setup_logging 从 game_config.json 读取 log_level，并正确设置到 logger（例如 self._logger.setLevel(level)）。
（DS007 已实现基础配置，但需确认级别是否生效。）

- 在决策器中添加 DEBUG 日志

  - 文件范围：src/core/deciders/impl/ 下的所有自动决策器（如 AutoTriumphDecider、AutoWarTakeoverDecider、AutoLandTradeDecider、AutoBudgetDecider、AutoSenateVoteDecider 等）。

  - 记录内容：决策依据（如随机概率、配置值、输入参数）和最终结果。

  - 示例：

python

self.state.log_event(

f"凯旋决策: 概率 {chance}，随机值 {random_val}，结果 {'批准' if approved else '否决'}",

level=logging.DEBUG,

extra={"war_id": war.id, "commander_id": commander.id, "chance": chance}

)

- 在复杂计算方法中添加 DEBUG 日志

  - 例如 Figure.update_influence()：记录各项加成计算过程。

  - 例如 Province._process_civil_unrest()：记录民怨升级逻辑。

  - 注意避免在循环中高频记录，可汇总后记录一次。

- 验证

  - 配置 log_level 为 DEBUG，运行游戏，检查日志是否包含详细的 DEBUG 输出。

  - 配置为 INFO 时，DEBUG 日志不应出现。

  - 性能无明显下降。

3.2 阶段四：异常与错误日志增强

目标：在命令执行和系统关键处捕获异常，记录完整错误信息和状态快照，便于事后分析。

具体任务：

- 增强顶层异常捕获

  - 修改 src/ui/debug_cli.py 中的 run 方法，在捕获 Exception 时，不仅打印堆栈，还调用 state.log_event 记录错误，并附加当前回合、阶段等信息。

  - 示例：

python

except Exception as e:

self.state.log_event(

f"未捕获异常: {cmd_name} - {str(e)}",

level=logging.ERROR,

extra={"turn": self.state.turn.turn_number, "phase": self.state.turn.current_phase}

)

traceback.print_exc()

- 在关键业务逻辑中添加 try-except

  - 例如合同结算（phase_revenue.py 中的 _process_contract_revenues）、战斗判定（phase_combat.py）等可能出现异常的地方，用 try 包裹，记录错误后重新抛出或优雅降级。

  - 示例：

python

try:

# 业务代码

except Exception as e:

self.state.log_event(

f"合同结算异常: {e}",

level=logging.ERROR,

extra={"contract_id": contract.id, "turn": self.state.turn.turn_number}

)

raise  # 或 return False

- 配置加载失败日志

  - 现有代码已有部分，可检查 config.py 和 scenario_loader.py 中的异常处理，确保失败时记录 ERROR 日志。

- 验证

  - 故意制造异常（如在命令中临时抛出 ValueError），检查日志是否记录。

  - 确保游戏不会因异常而崩溃（已捕获的情况下）。

4. 架构原则与注意事项（重申）

- 增量开发：所有新增代码必须基于现有功能扩展，不得删除或重构原有逻辑（除非修复 bug）。

- 字段封装：日志相关配置通过 Config 读取，不硬编码。

- 向后兼容：新增日志调用不得影响原有内存日志 _event_log 和 CLI 输出。

- 性能考虑：DEBUG 日志应在循环外谨慎添加，避免高频写入。

- 测试维护：单元测试不依赖日志文件内容，若因日志修改导致测试失败（如某些测试检查 _event_log），可调整断言忽略细节。

5. 测试与验证

- 单元测试：运行 pytest src/tests/，应全部通过（当前 342 passed / 5 failed，5 个失败与日志无关，后续会修复）。

- 手动测试：按以下步骤验证日志功能：

  - 启动游戏，执行若干回合（可使用 turn 命令）。

  - 检查 logs/game.log 文件是否存在，内容是否包含新增的 DEBUG 和 ERROR 日志（根据配置）。

  - 切换 log_level 为 INFO，确认 DEBUG 日志消失。

  - 故意制造异常（如临时修改代码引发除零），检查日志是否记录错误。

6. 下一步建议

- 立即开始阶段三，从决策器入手添加 DEBUG 日志。

- 同步进行阶段四，可先增强顶层异常捕获，再逐步在业务逻辑中添加 try-except。

- 每完成一部分，手动测试并确保单元测试通过。

- 如有疑问，及时与架构师或项目负责人沟通。

7. 重要提醒

- 日志文件路径默认在 logs/game.log，已加入 .gitignore，不会提交到版本库。

- 日志轮转由 RotatingFileHandler 自动管理（10MB 大小，保留 3 个备份）。

- 配置文件中已包含 logging 节点，可随时调整。

- 所有新增日志必须通过 GameState.log_event() 记录，不得直接操作文件。

项目已有一个稳定的基础，日志增强将使后续开发和调试事半功倍。祝开发顺利！

—— 架构师
2026-03-02