EOR MVP 0.5 项目指引（给新任主程序员 DS009）

欢迎加入 Eagle of Rome (EOR) 项目团队！

你将接替 DS008 继续推进 MVP 0.5 的开发。经过多位程序员的接力，项目目前已具备一个功能完善、可玩性高的版本，涵盖了土地-金钱核心循环、公共工程、人物影响力、派系金库、淘汰招募、战争威胁、行省民变、人口阶段选举、庆典自动化、合同预算表决、战争闭环、保民官否决权等核心机制。以下内容将帮助你快速了解项目当前状态、代码结构、核心设计原则以及接下来的开发方向（主要聚焦于 MVP 1.0 目标）。

1. 项目背景与目标

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。MVP 0.5 的目标是实现「土地→金钱」完整经济循环，并逐步完善政治博弈与战争机制。当前版本已远超原始 MVP 0.5 目标，为后续多人对战和深度玩法打下坚实基础。

下一阶段目标（MVP 1.0）：

- 完善政治系统：行省总督任命、腐败机制、监察官起诉与审判、收买人物、派系资金运用。

- 深化军事系统：和谈与合约、行省扩张、战争赔款、海军系统。

- 丰富经济系统：国库运营费、包税权利润与民怨联动、骑士进阶元老、行省起义镇压。

- 实现天命事件：丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾。

- 建立人物关系：忠诚度机制、经验值系统。

- 核心系统功能：存档/读档、多玩家支持、配置外置、GUI 界面。

2. 当前已完成功能（截至 2026-03-02）

2.1 核心经济与政治系统

- 国家公地与行省公地分离：私地收益、公地租金自动结算。

- 合同系统：包税权与公共工程合同的完整生命周期（生成、预算表决、竞标、结算、延期、续约）。

- 人物影响力：基于私地、老兵、人气、家族声望、公职加成、临时影响力（凯旋）计算。

- 派系系统：金库抽成、成员管理、淘汰与招募（策略模式）、派系领袖动态更新。

- 土地法案：平民分地与贵族买地，元老院提案、投票、执行。

- 私人土地交易：人物间自由交易，即时更新影响力和派系土地。

2.2 战争系统

- 战争威胁与宣战：战争卡按年份触发，威胁自动升级，元老院宣战投票。

- 战斗判定：CRT 结果（大胜/小胜/僵持/失败/灾难），小胜降级为威胁，其他结果保留战争。

- 战利品分配：胜利后按比例分配国库、派系、指挥官、士兵，士兵份额转为临时影响力任务。

- 凯旋审批：广场阶段决策是否批准凯旋，批准后转化为临时影响力。

- 军团系统：征召、解散、摧毁、恢复（按间隔恢复最老的被摧毁军团）。

- 战争接管：新执政官可接管无指挥官的战争或替换 proconsul。

2.3 保民官否决权

- 元老院通过的宣战、合同、土地法案暂不执行，保民官可按概率否决。

- 否决概率可配置。

2.4 日志增强（阶段三/四）

- DEBUG 日志：所有决策器均输出 DEBUG 日志，记录关键输入和决策结果。

- 异常日志：log_exception 方法统一记录异常详情，CLI 异常自动写入日志。

- 日志文件：每次运行生成独立时间戳日志文件（如 game_20260302_114530.log）。

2.5 其他优化

- 贵族买地国库更新修复：售地收入正确进入国库。

- 广场阶段打印优化：分区块显示安民告示、人才市场、合同拍卖、土地交易。

- 测试通过：所有 338 项单元测试全部通过。

3. 项目结构与关键文件

text

src/

├── core/

│   ├── entities/               # 实体定义

│   │   ├── figure.py            # 人物类（影响力、土地、合同、临时影响力）

│   │   ├── contract.py          # 合同类（含 BUDGETED 状态、延期字段）

│   │   ├── legion.py            # 军团类（含 DESTROYED 状态、恢复机制）

│   │   ├── war.py               # 战争实体（含威胁等级、士兵份额等）

│   │   ├── entities.py          # Faction, Province, GameTurn 等

│   │   └── curia.py             # Curia 等待区

│   ├── systems/

│   │   ├── war_system.py        # 战争管理系统

│   │   └── military_system.py   # 军事系统

│   ├── deciders/                # 策略模式接口与实现

│   │   ├── retirement_decider.py

│   │   ├── recruitment_decider.py

│   │   ├── festival_decider.py

│   │   ├── budget_decider.py

│   │   ├── senate_vote_decider.py

│   │   ├── triumph_decider.py

│   │   ├── war_takeover_decider.py

│   │   ├── land_proposal_decider.py

│   │   ├── land_trade_decider.py

│   │   ├── tribune_veto_decider.py

│   │   └── impl/                 # 所有自动实现

│   ├── service/

│   │   └── land_trading_service.py # 土地交易服务

│   ├── game_state.py            # 游戏状态核心（含日志增强）

│   ├── config.py                # 配置管理

│   ├── scenario_loader.py       # 场景加载器

│   └── localization/            # 术语本地化

├── ui/

│   ├── commands/                # 所有命令类

│   │   ├── phase_*.py           # 7阶段命令

│   │   ├── func_*.py            # 功能命令（load, status, factions, province, contracts等）

│   │   ├── sys_*.py             # 系统命令（help, exit, reload等）

│   │   └── sys_registry.py      # 命令注册器

│   └── debug_cli.py             # CLI 入口（含异常日志）

├── tests/                       # 单元测试（338 项通过）

│   ├── test_core/

│   ├── test_commands/

│   ├── test_deciders/

│   └── test_systems/

data/

├── config/

│   └── game_config.json         # 全局配置（所有可调参数）

├── scenarios/

│   └── mvp_test.json            # 默认场景

└── cards/

└── wars.json                # 战争卡数据（静态只读）

4. 架构核心原则（务必遵守）

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 增量开发 | 所有新增功能必须基于现有代码扩展，不得修改原有核心业务逻辑（除非 bug 修复）。 |
| 字段封装 | 实体字段必须私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。 |
| 单向依赖 | 命令层 → GameState → 实体层/系统层，禁止反向依赖（如实体中导入命令）。 |
| 配置化 | 所有可变参数均从 Config 读取，硬编码仅限于绝对不变的值（如名字库）。 |
| 决策与流程分离 | 涉及外部输入的决策点（凯旋审批、战争接管、宣战投票、保民官否决等）必须通过策略模式解耦（参考现有决策器接口）。 |
| 命令框架 | 新命令继承 Command，自动注册，不得修改注册器。 |
| 日志 | 重要操作调用 GameState.log_event() 记录，异常调用 log_exception。 |
| 测试覆盖 | 任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。 |

5. 配置说明

所有可调参数集中存放于 data/config/game_config.json，按功能域划分顶层节点。当前主要节点示例：

json

{

"terminology_preset": "original",

"enable_threats": true,

"testing": { ... },

"political_rules": { ... },

"economic_rules": { ... },

"combat_rules": { ... },

"forum_rules": { ... },

"decay_rules": { ... },

"logging": { ... }

}

访问方式：通过 self.state.get_economic_rule(key, default) 或 self.state.config.get(key, default) 读取。

6. 待办任务（按优先级分组）

以下任务为 MVP 1.0 核心目标，建议按优先级顺序开发。

🔴 P0（核心玩法必备，必须完成）

- 存档/读档

  - 序列化 GameState 及所有实体（Figure, Faction, Province, Contract, War, Legion 等）。

  - 保存当前回合、随机种子、决策器状态。

  - 实现 save 和 load 命令。

- 多玩家支持

  - 支持 3-6 人轮流操作，实现玩家切换、派系权限隔离（非当前玩家无法执行命令）。

  - 回合同步机制（可参考回合制桌游模式）。

  - 信息隔离：CLI 仅显示当前玩家有权查看的信息。

- 行省总督任命

  - 元老院阶段增加任命前执政官/前大法官为行省总督的流程。

  - 总督影响行省税收、民怨，并可触发腐败与起诉。

- 谈判与合约（和谈）

  - 执政官可在战斗阶段（或新增命令）与敌方谈判，生成停战协议草案（含赔款、割地等条款）。

  - 下回合元老院表决，通过后生效。

- 国库运营费

  - 每回合自动扣除运营费，金额按领土总面积或国家公地价值的百分比计算（可配置）。

- 包税权利润与民怨联动

  - 包税利润 = 竞标价 × (1 + 随机利润率)。实际税率超过行省基础税率时触发民怨上升；低于基础则民怨下降（可降至 0）。

🟡 P1（重要功能，极大增强游戏深度）

- 腐败机制

  - 人物 corruption 字段动态变化（任期越长腐败越高）。

  - 高腐败可带来额外收入，但易被监察官起诉。

- 监察官起诉与审判

  - 监察官可对卸任总督、骑士（合同相关）发起起诉，元老院投票判定有罪/无罪。

  - 有罪需罚款、降影响力，可能失去公职。

- 行省扩张

  - 每场战争增加行省字段，胜利后自动解锁新行省，初始化土地、公地/私地比例。

- 战争赔款

  - 设定战争赔款额和支付年限，胜利后国库每回合获得赔款收入。

- 海军系统

  - 增加海军实体（Fleet），与军团协同。海战失败则陆军无法登陆且可能覆灭；海战胜利方可登陆进行陆战。

- 骑士进阶元老

  - 骑士购买土地后获得竞选财务官资格；当选后自动转为元老，必须关闭所有执行中的合同。

- 行省起义

  - 民怨等级达到 3 时，在决议阶段自动激活为内部战争，需元老院派兵镇压。

- 天命事件（丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾）

  - 实现事件效果，与土地产出、民怨、战争威胁联动。

- 忠诚度机制

  - loyalty 影响被收买难度、执行派系指令的遵从度。

- 状态查询命令完善

  - 确保 status_figure、factions、province、contracts 输出格式清晰完整。

- 配置外置

  - 将 OFFICE_RANK、OFFICE_INFLUENCE_BONUS、EX_OFFICE_INFLUENCE_BONUS、FAMILY_PRESTIGE 等硬编码值移至 game_config.json。

🟢 P2（锦上添花，可延后）

- 工程质保与偷工减料联动

  - 标准质保期 vs 实际质保期（根据成本折扣），质保期内天灾损失判定。

- 合同违法诉讼

  - 骑士因偷工减料或超额征税被起诉，公民大会陪审员投票判决。

- 工程类型细分（医院、桥梁、道路、水渠）

  - 不同工程对民变、税收有差异化影响。

- 经验值系统

  - 人物通过战争、合同、公职获得经验，提升对应属性。

- 收买人物

  - 派系消耗资金收买其他派系人物（需考虑忠诚度、成功率、价格）。

- 派系资金用于元老院收买

  - 玩家可操控派系资金进行收买、贿赂。

- 彩色分级日志（引入 colorama）

  - 成功绿、提示蓝、警告黄、错误红。

- 命令补全与防呆

  - 二次确认、国库不足时禁止操作等用户体验优化。

- GUI 界面

  - 启动图形界面开发，先实现核心面板。

7. 测试与调试

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ -v（当前 338 项全部通过）。

- 手动测试：建议按完整回合流程（load → turn 多次）验证新功能。

- 日志检查：启用 logging.enabled: true，查看 logs/ 目录下的带时间戳日志文件，确保异常和 DEBUG 信息记录正确。

8. 常用命令速览（CLI）

| 命令 | 别名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| load | l | 加载场景（默认 mvp_test.json） |
| turn | - | 自动执行完整回合 |
| step | - | 逐步执行回合 |
| next | n | 推进到下一年（force 可跳过缺失阶段） |
| status | sts | 游戏状态摘要 |
| status_figure | sf | 人物详情 |
| factions | fs | 派系状态 |
| province | prov | 行省状态 |
| contracts | - | 查看所有合同状态 |
| help | h | 显示帮助 |
| exit | quit | 退出游戏 |

9. 重要提醒

- 配置化优先：新增可调参数必须添加到 game_config.json 并通过 Config.get() 读取。

- 策略模式解耦：涉及决策的模块（如未来的外交、收买）应参考现有决策器接口设计。

- 字段封装：新增实体字段必须私有，通过 @property 暴露。

- 单元测试：任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。现有测试全部通过后才可提交。

- 日志记录：重要操作和异常必须通过 log_event 或 log_exception 记录，便于问题定位。

- 文档同步：重大设计变更需及时与架构师沟通，并更新相应文档。

项目已有一个非常完善的基础，后续开发重点在于 向 MVP 1.0 迈进，实现政治、军事、经济的深度玩法。如有任何疑问，可查阅历史文档（交接报告、架构设计文档）或联系团队。

祝开发顺利！

—— 架构师
2026-03-02