EOR MVP 0.7 项目指引（给新任主程序员 DS011）

欢迎加入 Eagle of Rome (EOR) 项目团队！

你将接替 DS010 继续推进 MVP 0.7 的开发。经过 DS010 的努力，停战议和机制的主体功能已开发完成，但存在一个关键的遗留问题需要优先解决。以下内容将帮助你快速了解项目当前状态、代码结构、核心设计原则，以及接下来的开发方向。

1. 项目背景与目标

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。MVP 0.5 实现了经济循环，MVP 0.7 的目标是深化军事与政治系统，并完成多人游戏基础功能。

当前版本目标（MVP 0.7）：

- 深化军事系统：和谈与停战（已完成主要部分）、行省扩张、战争赔款、海军系统。

- 完善政治系统：腐败机制、监察官起诉与审判、收买人物、派系资金运用。

- 丰富经济系统：国库运营费、包税权利润与民怨联动、骑士进阶元老、行省起义镇压。

- 实现天命事件：丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾。

- 建立人物关系：忠诚度机制、经验值系统。

- 核心系统功能：存档/读档、多玩家支持、配置外置、GUI 界面。

2. 当前已完成功能（截至 2026-03-04 晚）

2.1 停战议和机制（DS010 已完成，遗留一个问题）

- 阶段1-9 已实现并通过单元测试（共338项）。

- 核心流程：

  - 战斗阶段根据结果生成停战草案，战争进入 TRUCE 状态。

  - 人口阶段战场指挥官转换官职（consul/praetor → proconsul/propraetor）。

  - 元老院阶段提交、投票、保民官否决草案；批准后记录赔款及待解散军团。

  - 税收阶段结算赔款。

  - 战斗阶段指挥官返回罗马。

  - 人口阶段解散军团。

  - 决议阶段和约到期转为威胁（THREAT）。

- 遗留问题（关键）：

  - 停战协议到期后，战争在决议阶段转为威胁（THREAT），下一回合自动升级为活跃（ACTIVE）。

  - 但在元老院阶段，执政官未接管该战争，导致战斗阶段出现 “No Legions assigned!” 错误。

  - 具体调试细节见 DS010 的《停战议和机制工作交接报告》（3月4日）。

2.2 其他已完成功能（源自 MVP 0.5 及之前）

- 核心经济系统：土地、合同、土地法案、私人交易。

- 政治系统：选举、派系、保民官否决、行省总督任命（DS009）。

- 战争系统：威胁与宣战、战斗判定、战利品、凯旋、军团、战争接管。

- 人物与派系：影响力公式、临时影响力、淘汰招募、庆典。

- 日志增强：DEBUG 日志、异常日志、独立文件。

- 所有 338 项单元测试通过。

3. 当前开发状态与待办任务

🔴 P0 优先级（必须完成，MVP 0.7 核心）

- 停战议和遗留问题修复（首要任务）

  - 根据 DS010 的交接报告，定位并修复元老院阶段战争接管失败的问题。

  - 详细调试建议见下文第6节。

- 存档/读档（未开始）

  - 序列化 GameState 及所有实体（Figure, Faction, Province, Contract, War, Legion 等）。

  - 实现 save 和 load 命令，保存回合数、随机种子等。

- 多玩家支持（未开始）

  - 支持 3-6 人轮流操作，玩家切换、派系权限隔离、信息隔离。

🟡 P1 优先级（MVP 0.9 目标）

- 行省扩张（已有详细设计，可并行或后续开发）

- 战争赔款

- 海军系统

- 腐败机制

- 监察官起诉与审判

- 骑士进阶元老

- 行省起义

- 天命事件

- 忠诚度机制

- 状态查询命令完善

- 配置外置

🟢 P2 优先级（MVP 1.0 及以后）

- 工程质保与偷工减料联动

- 合同违法诉讼

- 工程类型细分

- 经验值系统

- 收买人物

- 派系资金用于元老院收买

- 彩色分级日志

- 命令补全与防呆

- GUI 界面

4. 架构核心原则（务必遵守）

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 增量开发 | 所有新增功能必须基于现有代码扩展，不得修改原有核心业务逻辑（除非 bug 修复）。 |
| 字段封装 | 实体字段必须私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。 |
| 单向依赖 | 命令层 → GameState → 实体层/系统层，禁止反向依赖（如实体中导入命令）。 |
| 配置化 | 所有可变参数均从 Config 读取，硬编码仅限于绝对不变的值（如名字库）。 |
| 决策与流程分离 | 涉及外部输入的决策点必须通过策略模式解耦（参考现有决策器接口）。 |
| 命令框架 | 新命令继承 Command，自动注册，不得修改注册器。 |
| 日志 | 重要操作调用 GameState.log_event() 记录，异常调用 log_exception。 |
| 测试覆盖 | 任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。 |

5. 配置说明

所有可调参数集中存放于 data/config/game_config.json，按功能域划分顶层节点。当前主要节点示例：

json

{

"terminology_preset": "original",

"enable_threats": true,

"testing": { ... },

"political_rules": { ... },

"economic_rules": { ... },

"combat_rules": { ... },

"forum_rules": { ... },

"decay_rules": { ... },

"logging": { ... }

}

访问方式：通过 self.state.get_economic_rule(key, default) 或 self.state.config.get(key, default) 读取。

6. 停战议和遗留问题调试指南

DS010 的交接报告（3月4日）提供了详细的现象和调试线索。以下是重点，请务必仔细阅读原文（已附在交接包中）。

问题现象

- 停战协议到期后，战争转为威胁（THREAT）→ 下回合自动升级为活跃（ACTIVE）。

- 元老院阶段 执政官未接管 该战争，战斗阶段报告 “No Legions assigned!”。

- 调试打印显示 _process_war_takeover 可能未被调用，或 active_wars 为空。

已进行的调试尝试

- 在 phase_senate.py 的 _process_war_takeover 中添加了打印，但未看到输出。

- 怀疑战争在元老院阶段未被 get_active_wars() 包含。

建议的调试步骤

- 确认战争状态流转：

  - 在 phase_senate.py 的 execute 开头、保民官否决后、_process_war_takeover 前分别添加打印，输出所有战争的完整状态（包括 _active_wars, _threats, _truce_wars）。

  - 示例：

python

ws = self.state.get_war_system()

print("DEBUG: All wars status:")

for war in ws._active_wars + ws._threats + ws._truce_wars:

print(f"  {war.name}: status={war.status}, commander={war.commander_id}")

- 检查战争列表管理：

  - 在 war_system.py 中，确认 escalate_threats 和 activate_war 是否正确将战争从 _threats 移到 _active_wars。

  - 确认宣战提案被保民官否决后，战争是否仍保留在 _active_wars（应当保留，因为威胁已升级为战争）。

- 检查 get_active_wars() 实现：

  - 在 get_active_wars() 内部添加打印，返回前输出列表内容，确保它返回了预期的战争。

- 检查接管决策器：

  - 在 auto_war_takeover_decider.py 的 decide_takeover 中添加打印，确认是否被调用及返回结果。

  - 确认配置 combat_rules.war_takeover_chance 为 1.0（总是接管）。

- 检查战争对象的 commander_id：

  - 如果战争仍有旧指挥官（例如停战前的指挥官），可能进入 else 分支，需确认 old_cmd.office 是否为 "proconsul" 或 "ex-consul"，否则可能跳过接管。

关键文件清单

| 文件路径 | 关键方法 |
| --- | --- |
| src/ui/commands/phase_senate.py | _process_war_takeover, execute |
| src/core/systems/war_system.py | get_active_wars, escalate_threats, activate_war |
| src/core/deciders/impl/auto_war_takeover_decider.py | decide_takeover |
| src/core/entities/war.py | 状态字段 status, commander_id |
| data/config/game_config.json | combat_rules.war_takeover_chance |

7. 测试与调试

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ -v，确保当前 338 项全部通过。新增功能必须配套单元测试。

- 手动测试：建议按照 DS010 报告中的重现步骤，一步步验证修复效果。

- 日志检查：启用 logging.enabled: true，查看 logs/ 目录下的带时间戳日志文件，确保异常和 DEBUG 信息记录正确。

8. 常用命令速览（CLI）

| 命令 | 别名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| load | l | 加载场景（默认 mvp_test.json） |
| turn | - | 自动执行完整回合 |
| step | - | 逐步执行回合 |
| next | n | 推进到下一年（force 可跳过缺失阶段） |
| status | sts | 游戏状态摘要 |
| status_figure | sf | 人物详情（含是否在罗马） |
| factions | fs | 派系状态 |
| province | prov | 行省状态（显示现任、候任总督） |
| contracts | - | 查看所有合同状态 |
| help | h | 显示帮助 |
| exit | quit | 退出游戏 |

9. 重要提醒

- 优先解决遗留问题：这是当前唯一阻碍完整流程的 bug，请集中精力调试。

- 配置化优先：新增可调参数必须添加到 game_config.json 并通过 Config.get() 读取。

- 策略模式解耦：涉及决策的模块（如未来的外交、收买）应参考现有决策器接口设计。

- 字段封装：新增实体字段必须私有，通过 @property 暴露。

- 单元测试：任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。现有测试全部通过后才可提交。

- 日志记录：重要操作和异常必须通过 log_event 或 log_exception 记录，便于问题定位。

- 文档同步：重大设计变更需及时与架构师沟通，并更新相应文档。

项目已有一个非常完善的基础，停战议和机制即将收尾。希望你能顺利解决遗留问题，然后继续推进存档/读档和多玩家支持等核心功能。如有任何疑问，可查阅历史文档（交接报告、架构设计文档）或联系团队。

祝开发顺利！

------ 架构师 ACT-02
2026-03-04