EOR 项目开发任务指引：阶段3 广场阶段交互（接替 DS018）

收件人：新任主程序员 DS019
发件人：架构师 ACT-02
日期：2026-03-14
主题：接手阶段3（广场阶段交互）开发任务

1. 欢迎与背景

欢迎加入 EOR 项目团队！你将接替 DS018 继续推进阶段3（广场阶段交互）的开发。目前阶段3的核心功能已基本完成，实现了广场阶段的完整交互流程，包括裁员、招募、竞标、认购、投票、土地交易等命令的记录与公示结算。然而，部分 UI 细节和功能尚未完全符合设计师要求，需要你接手完善并修复遗留问题。

2. 当前项目状态

2.1 已完成工作

- 核心框架：GameState 扩展了 _forum_pending 临时数据存储，支持记录所有玩家操作。

- API 层：forum_api.py 实现了 retire_figure、recruit_figure、place_bid、buy_land、vote_triumph、transact_land、resolve_forum 等函数，所有操作均记录并可在公示环节结算。

- 命令层：phase_forum.py 重写为状态机，分步骤（公告→裁员→市场→交易市场→公示）处理玩家交互，支持 investigate、retire、recruit、bid、buy、vote、transact、balance、next 等命令。

- 国际化：所有新增提示文本已添加到 zh-CN.json。

- 单元测试：test_forum_api.py 包含30个测试用例，全部通过。

2.2 当前状态与遗留问题

根据 DS018 的交接报告，当前存在以下待解决问题（按优先级排序）：

- UI_03-0 公告环节：未完整展示安民告示（战争威胁、凯旋信息等），仅简单打印预览文本。

- UI_03-2 市场环节：人才市场、合同列表、土地法案、凯旋投票等面板已实现，但部分提示不完整，且未根据实际情况隐藏/显示选项（如无合同可竞标时应有友好提示）。

- UI_03-4 交易市场环节：财务官检测机制尚未实现（_has_quaestor 始终返回 False），导致该环节被跳过。需实现检测是否有存活人物担任财务官且属于当前玩家派系。

- 命令可用性检查：bid、buy、vote 等命令未检查对应资源是否存在（如无可竞标合同、无公地、无凯旋），返回的提示不够友好。

- 测试覆盖：test_phase_forum.py 尚未更新以适应新的状态机，部分测试可能失败。

- 进度条重复打印：turn 命令中广场阶段执行后的进度条可能被重复打印（需确认）。

3. 你需要提供的文档和基线代码

为确保你顺利接手，请从版本控制系统中获取以下所有文件和文档：

3.1 核心设计文档

- 《游戏架构解耦设计：CLI与核心逻辑分离方案》：了解 API 层设计和整体架构。

- 《EOR MVP 游戏输出规范》 和 《EOR MVP 游戏调试打印规范》：确保 UI 输出和日志符合项目标准。

- UI 设计师提供的界面文本（特别是 03 广场阶段.txt）：严格遵循设计师的格式和提示。

3.2 基线代码（已合并至 feature/mvp-0.7 分支）

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 广场阶段命令（状态机实现） |
| src/api/forum_api.py | 广场阶段 API 函数 |
| src/api/game_api.py | 包含阶段执行函数（已修改支持权限检查） |
| src/core/game_state.py | 扩展了 _forum_pending 和相关方法 |
| src/core/entities/player.py | 玩家实体 |
| src/ui/debug_cli.py | CLI 主循环（已适配多玩家） |
| src/ui/commands/func_player.py | 玩家管理命令（players、end_turn） |
| data/i18n/zh-CN.json | 中文文本资源 |
| src/tests/test_api/test_forum_api.py | 广场阶段 API 单元测试 |
| src/tests/test_commands/test_phase_forum.py | 广场阶段命令测试（需更新） |
| 其他相关实体和系统文件（如 figure.py、contract.py 等） | 可能影响广场阶段逻辑 |

3.3 标签与分支

- 当前开发分支：feature/mvp-0.7

- 阶段3临时工作标签：mvp-0.7.19-ui-phase3-wip-20260314（包含所有已完成代码，但尚未解决遗留问题）

4. 下一步开发任务（按优先级）

请按以下顺序逐步修复遗留问题并完善功能：

4.1 优先修复 UI 显示问题

- 完善 UI_03-0 公告环节

  - 在 _print_ui_03_0 中，完整输出战争威胁、民变、凯旋信息（可复用原有 _print_notice_board 的代码，但需适配广场阶段）。

  - 参考设计师提供的 03 广场阶段.txt 中的格式。

- 完善 UI_03-2 市场环节的空状态提示

  - 在 _print_ui_03_2 中，当无人才、无合同、无土地、无凯旋时，输出对应的友好提示（如“📭 广场无人物”、“📭 没有待竞标的预算合同”等），避免显示空白。

- 实现财务官检测机制

  - 在 _has_quaestor 中，遍历所有存活人物，检查 office == "quaestor" 且属于当前玩家派系。若存在则返回 True，否则 False。

  - 若该环节被跳过，应打印提示信息（如“⚠️ 罗马城里没有财务官，本环节跳过。”）。

4.2 增强命令可用性检查

- 在 _handle_bid、_handle_buy、_handle_vote 中增加前置检查，返回针对性错误提示（例如：“❌ 没有可竞标的合同”、“❌ 没有公地可购买”、“❌ 没有凯旋仪式需要授予”）。

- 确保错误信息已国际化（在 zh-CN.json 中添加相应键值）。

4.3 更新测试

- 重写或修复 test_phase_forum.py，模拟玩家输入，验证状态机流转和命令处理。

- 为 _has_quaestor 添加单元测试。

4.4 其他优化

- 检查并修复 turn 命令中可能的重复进度条打印（可在 _do_turn 和 _execute_phase_with_ui 中确认进度条是否重复）。

- 确保所有 print 调用使用 file=sys.stderr，避免被 game_api.execute_phase 的重定向捕获（当前已基本实现，但需确认）。

- 考虑将 _forum_pending 纳入存档/读档机制（非强制，但可预留）。

5. 开发注意事项

- 遵循增量开发：所有修改应基于现有代码，不破坏原有逻辑。

- 国际化：所有用户可见文本必须通过 i18n.get() 获取，不得硬编码。

- 权限检查：确保 API 函数内部进行 state.is_current_player 检查。

- 测试覆盖：每次修改后运行单元测试，确保 test_forum_api.py 通过，并逐步完善 test_phase_forum.py。

- 日志记录：关键操作（如中标、交易成功）应通过 log_event 记录 DEBUG 或 INFO 日志。

- 沟通：如有疑问，及时与架构师（ACT-02）或前任开发（DS018）沟通。

6. 验收标准

- 公告环节完整展示所有必要信息。

- 市场环节无合同/无人才/无土地/无凯旋时显示友好提示。

- 交易市场环节根据财务官是否存在正确启用/跳过。

- 所有命令在无效条件下返回针对性错误。

- test_phase_forum.py 通过，单元测试全部通过。

- 进度条无重复打印。

- 所有输出符合设计师界面文本格式。

祝开发顺利！如有任何问题，请随时联系。