EOR MVP 0.7 项目指引（给新任主程序员 DS014）

欢迎加入 Eagle of Rome (EOR) 项目团队！

你将接替 DS013 继续推进 MVP 0.7 战争模块的开发。DS013 已完成了 海军与海战基础功能（子任务2），但仍有部分后续任务需要你完成，包括技术解锁、行省起义机制以及一些遗留问题的修复。以下内容将帮助你快速了解项目当前状态、代码结构、核心设计原则，以及接下来的开发方向。

1. 项目背景与目标

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。MVP 0.7 的目标是深化军事与政治系统，并完成多人游戏基础功能。

当前版本目标（MVP 0.7）：

- 深化军事系统：和谈与停战（已完成）、行省扩张（已完成）、海军与海战（已完成基础）、战争赔款（待开始）、海军系统（待完善）

- 完善政治系统：腐败机制、监察官起诉与审判、收买人物、派系资金运用

- 丰富经济系统：国家运营费（已完成）、包税权利润与民怨联动、骑士进阶元老、行省起义（本次任务）

- 实现天命事件：丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾

- 建立人物关系：忠诚度机制、经验值系统

- 核心系统功能：存档/读档、多玩家支持、配置外置、GUI 界面

2. 当前已完成功能（截至 2026-03-09 晚）

2.1 海军与海战基础功能（DS013 已完成）

- 舰队实体（Fleet）：支持多种舰型（trireme/quadrireme/quinquereme），配置化定义建造成本、建造时间、维护费、基础战力；状态管理（建造中、可用、任务中、被摧毁）。

- 海军系统（NavalSystem）：

  - 管理所有舰队、建造合同、海战判定、维护费计算。

  - 威胁合同生成：当出现需要海战的战争威胁时，自动生成舰队建造合同（根据敌方海军强度计算所需舰队数量及预算）。

  - 补充合同生成：当存在激活的海战战争且罗马无可用舰队、且无针对该战争的活跃合同/在建舰队时，自动生成补充建造合同。

  - 建造过程管理：中标后创建舰队并标记为建造中，每回合检查建造完成，完成后自动指派给目标战争。

  - 海战判定：复用陆战CRT逻辑，支持 TRIUMPH/VICTORY/STALEMATE/DEFEAT/DISASTER，并根据结果扣除舰队。

- 广场阶段集成：检测海战威胁，生成建造合同；对已预算的舰队建造合同进行自动竞标；在广场阶段末尾检查舰队建造完成并输出提示。

- 元老院阶段集成：宣战提案时，若战争需要海战且无可用舰队，执政官不会提议宣战。

- 战斗阶段集成：对需要海战的战争，先进行海战，根据结果决定是否继续陆战；海战失败则战争保持激活，仅舰队损失。

- 配置文件更新：game_config.json 新增 fleet_types 节点，定义各舰型参数；新增 default_fleet_type、fleet_construction_contract_duration 等。

- 单元测试：覆盖舰队生命周期、海军系统核心方法、海战判定等，全部通过。

2.2 其他已完成功能

- 和谈与停战（DS010）

- 行省扩张（DS011）

- 国家运营费（DS012）

所有单元测试（约 392 项）当前通过。

3. 当前开发状态与待办任务

3.1 遗留问题与待完善项（需优先处理）

- 舰队维护费未集成到税收阶段

  - NavalSystem 已提供 calculate_maintenance() 和 apply_maintenance() 方法，但 未在 phase_revenue.py 中调用。需在 RevenueCommand.execute() 中适当位置添加调用，否则舰队维护费永远不会被扣除。

  - 建议代码：

python

if self.state.naval_system:

success, msg = self.state.naval_system.apply_maintenance()

print(f" ⚓ {msg}")

- 海战详细过程打印

  - 当前海战只输出结果，未像陆战那样打印骰子、战力计算等细节。如需更详细的调试信息，可在 resolve_naval_battle() 中添加打印语句（参考陆战实现）。此为非必须优化，但有助于调试。

- 舰队被摧毁后无恢复机制（符合设计）

  - 已移除 recover() 调用，舰队只能通过新建造合同重新获得。补充合同机制已保证可继续游戏，无需修改。

- 战争接管与海战无舰队的逻辑

  - 已在 phase_senate.py 中处理宣战提案时的舰队检查，但战争接管（例如新执政官接管战争）时未检查舰队。当前设计下，接管后若战争需要海战但无舰队，战斗阶段会因无舰队而海战失败，这是合理的，可保留现状。

- 存档/读档兼容性

  - 所有新增实体（Fleet、Contract 新字段）均已实现 to_dict/from_dict，但需确保 GameState 的序列化方法（to_dict/load_from_dict）中已包含海军系统，以便存档时能正确保存/恢复舰队状态。当前项目尚未实现全局存档，但字段已就绪。

3.2 待完成任务清单（按优先级）

🔴 P0 核心任务（必须完成）

子任务3：技术解锁机制

- 目标：皮洛士战争胜利后才能建造舰队。

- 实现要点：

  - 在 WarSystem.resolve_war() 中，当皮洛士战争胜利时设置 state._pyrrhic_war_won = True。

  - 在 NavalSystem._can_build_fleet() 中检查该标记，未解锁时所有建造合同生成方法（generate_construction_contracts、generate_replacement_contracts）应返回空列表。

  - 在调试命令 build_fleet 中也添加检查，避免调试绕过。

- 涉及文件：src/core/systems/war_system.py、src/core/systems/naval_system.py、src/core/game_state.py（添加 _pyrrhic_war_won 字段及访问方法）。

子任务4：行省起义机制

- 目标：行省民怨达到3时自动生成起义战争。

- 实现要点（依据 DS013 的澄清答复）：

  - 在 广场阶段 的民怨检查中（_print_civil_unrest），当检测到行省民怨达到3且未起义时，调用 war_system.create_rebellion_war(province) 创建起义战争，并将其加入 _active_wars（或 _threats？根据答复：在元老院阶段按照 active wars 的流程处理，建议直接加入 _active_wars，以便在战斗阶段立即处理）。

  - 在 war_system.py 中增加 create_rebellion_war(province) 方法，根据 wars.json 中的起义模板或硬编码生成战争对象，并设置 _rebellion_province_id 字段以便关联行省。

  - 在 resolve_war 中特殊处理起义战争：胜利后，将行省民怨归零，清除 event_flags["rebellion_active"]，指挥官声望+1；不分配战利品，不触发凯旋。

- 涉及文件：src/ui/commands/phase_forum.py（修改民怨检查）、src/core/systems/war_system.py（增加创建方法和 resolve_war 特殊处理）、src/core/entities/war.py（可能添加 _rebellion_province_id 字段）、data/cards/wars.json（可添加起义战争模板）。

子任务5：预留字段实现与序列化

- 目标：根据《战争模块整体机制与设计说明书》第5.2节，在所有相关实体中添加 P1/P2 预留字段，并确保 to_dict/from_dict 包含这些字段。

- 字段列表：

  - War：_unanswered_turns（兵临城下）、_indemnity_schedule（战争赔款分期）、_sea_control_ratio（制海权）

  - Legion：_legion_type（军团类型）

  - Province：adjacent_provinces（在 provinces.json 中添加，用于叛乱扩散）

  - GameState：_wartime_tax_collected、_tax_refund_due（财产税）

- 注意：adjacent_provinces 应在 provinces.json 中为每个行省添加（可选，但建议加入）。

- 涉及文件：src/core/entities/war.py、src/core/entities/legion.py、src/core/entities/province.py、src/core/game_state.py、data/cards/provinces.json。

子任务6：集成舰队维护费到税收阶段

- 目标：在 phase_revenue.py 中调用海军系统的维护费扣除方法。

- 实现要点：在税收阶段适当位置（例如军团维护费之后）添加调用。

- 涉及文件：src/ui/commands/phase_revenue.py。

子任务7：调试命令（可选但推荐）

- 目标：添加调试命令 build_fleet、assign_fleet、show_fleets，便于手动测试海军功能。

- 实现要点：在 func_debug.py 或新建命令文件中实现，确保命令自动注册。

- 涉及文件：src/ui/commands/func_debug.py 或新建 src/ui/commands/func_naval.py。

🟡 P1 后续任务（可在 P0 完成后进行）

- 战争赔款（P2，但可开始设计）

- 兵临城下完整逻辑（P1，当前仅预留字段，需实现触发和选项）

- 制海权与海陆联合作战（P2）

- 军团类型（P2，当前仅预留字段）

4. 架构核心原则（务必遵守）

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 增量开发 | 所有新增功能必须基于现有代码扩展，不得修改原有核心业务逻辑（除非 bug 修复）。 |
| 字段封装 | 实体字段必须私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。 |
| 单向依赖 | 命令层 → GameState → 实体层/系统层，禁止反向依赖（如实体中导入命令）。 |
| 配置化 | 所有可变参数均从 Config 读取，硬编码仅限于绝对不变的值（如名字库）。 |
| 决策与流程分离 | 涉及外部输入的决策点必须通过策略模式解耦（参考现有决策器接口）。 |
| 命令框架 | 新命令继承 Command，自动注册，不得修改注册器。 |
| 日志 | 重要操作调用 GameState.log_event() 记录，异常调用 log_exception。 |
| 测试覆盖 | 任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。 |

5. 配置说明

所有可调参数集中存放于 data/config/game_config.json。当前与海军相关的配置项：

json

{

"economic_rules": {

"fleet_build_cost": 50,

"fleet_maintenance_cost": 5,

"fleet_strength_base": 3,

"naval_commander_bonus_per_martial": 1,

"fleet_recovery_interval": 5,

"legion_strength_polybian": 2,

"legion_maintenance_polybian": 2,

"legion_strength_marian": 4,

"legion_maintenance_marian": 5

},

"combat_rules": {

"rebellion_strength": 5

}

}

访问方式：通过 self.state.get_economic_rule(key, default) 或 self.state.config.get(key, default) 读取。

6. 后续开发任务详解

6.1 子任务3：技术解锁机制

- 步骤：

  - 在 GameState 中添加 _pyrrhic_war_won 私有字段，并提供 @property pyrrhic_war_won 和 set_pyrrhic_war_won() 方法。

  - 在 WarSystem.resolve_war() 中，当战争ID为皮洛士战争（例如 "pyrrhic_war"）且胜利时，调用 state.set_pyrrhic_war_won(True)。

  - 在 NavalSystem._can_build_fleet() 中，若 state.pyrrhic_war_won 为 False，则返回 False。

  - 在 NavalSystem.generate_construction_contracts 和 generate_replacement_contracts 开头检查 _can_build_fleet()，若不可建造则返回空列表。

  - 在调试命令 build_fleet 中也添加相应检查。

- 测试：编写单元测试验证解锁前无法建造，解锁后可建造。

6.2 子任务4：行省起义机制

- 步骤：

  - 在 src/core/entities/war.py 中为 War 类添加可选字段 _rebellion_province_id（用于关联行省）。

  - 在 src/core/systems/war_system.py 中实现 create_rebellion_war(province) 方法：

    - 根据配置或硬编码生成战争对象，设置 war_type = WarType.PROVINCIAL，强度从配置读取。

    - 设置 _rebellion_province_id = province.province_id。

    - 设置 _naval_required = False（起义通常无海军）。

  - 在 src/ui/commands/phase_forum.py 的 _print_civil_unrest 中，当检测到行省民怨达到3且未起义时（检查 province.event_flags.get("rebellion_active")），调用上述方法创建战争，并立即加入 war_system._active_wars，同时设置 province.event_flags["rebellion_active"] = True，并记录日志。

  - 在 WarSystem.resolve_war() 中，若战争是起义战争（通过 _rebellion_province_id 判断）且胜利，则：

    - 获取行省对象，设置 grievance = 0，清除 event_flags["rebellion_active"]。

    - 指挥官声望+1（commander.family_prestige += 1）。

    - 不分配战利品，不触发凯旋。

  - 若起义战争失败，可暂时不做处理（后续可扩展为行省独立）。

- 测试：单元测试验证民怨3时触发起义，胜利后民怨归零、声望增加。

6.3 子任务5：预留字段实现与序列化

- 步骤：

  - 在 War 类中添加 _unanswered_turns、_indemnity_schedule、_sea_control_ratio，并实现相应属性和方法（如 increment_unanswered_turns 等）。

  - 在 Legion 类中添加 _legion_type，默认 "polybian"，并修改 get_combat_strength 和 get_maintenance_cost 以读取配置（当前可简单返回原值，但逻辑应基于类型）。

  - 在 Province 类中添加 _adjacent_provinces 字段（列表），并在 to_dict/from_dict 中包含。

  - 在 GameState 类中添加 _wartime_tax_collected 和 _tax_refund_due 字段，并在 to_dict/from_dict 中包含。

  - 更新 provinces.json，为每个行省添加 adjacent_provinces 数组（例如 [1, 3]），即使当前为空列表也可。

- 注意：所有新增字段必须私有，提供只读 @property；修改需通过公共方法（如有必要）。

6.4 子任务6：集成舰队维护费到税收阶段

- 步骤：

  - 打开 src/ui/commands/phase_revenue.py，在 execute 方法中找到军团维护费扣除的位置（通常在派系抽成之后，合同收益之前）。

  - 在适当位置添加：

python

if self.state.naval_system:

success, msg = self.state.naval_system.apply_maintenance()

if success:

print(f" ⚓ {msg}")

else:

print(f" ⚠️ {msg}")

  - 确保 apply_maintenance() 方法已实现（DS013 已提供），该方法应返回 (bool, str)，其中布尔值表示支付是否成功（国库不足时可能失败）。

6.5 子任务7：调试命令（可选）

- 步骤：

  - 在 src/ui/commands/func_debug.py 或新建 src/ui/commands/func_naval.py 中实现以下命令类：

    - BuildFleetCommand：建造舰队，可指定指挥官（可选）。

    - AssignFleetCommand：指派舰队到战争，需指定舰队编号和战争ID。

    - ShowFleetsCommand：显示所有舰队状态。

  - 确保命令类继承 Command，并设置 name 和 aliases。

  - 在命令执行时调用 state.naval_system 相应方法，并处理异常。

- 测试：手动输入命令验证功能。

7. 测试与调试

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ -v，确保现有 392 项全部通过。新增功能必须配套单元测试。

- 手动测试：建议按照完整回合流程（load → turn 多次）验证新功能，特别是：

  - 皮洛士战争胜利后解锁舰队建造。

  - 行省起义触发、镇压、效果。

  - 舰队维护费正确扣除。

  - 海战失败后战争保持激活，舰队损失。

- 日志检查：启用 logging.enabled: true，查看 logs/ 目录下的带时间戳日志文件，确保异常和 DEBUG 信息记录正确。

8. Git 提交与版本归档规范

每次功能开发或问题修复完成后，请按照以下步骤进行代码提交和标签归档：

1. 添加修改到暂存区

bash

git add .

2. 提交修改，使用约定式提交信息格式

格式：<type>: <简短描述>

- feat：新功能

- fix：问题修复

- docs：文档更新

- refactor：代码重构

- test：测试相关

- chore：构建、工具等杂务

示例：

bash

git commit -m "feat: 实现技术解锁机制（皮洛士战争后解锁舰队）

- 在 GameState 中添加 _pyrrhic_war_won 标记

- 修改 WarSystem.resolve_war，胜利时设置标记

- 修改 NavalSystem 建造合同生成，检查解锁状态

- 新增单元测试验证解锁前后行为"

3. 创建标签

标签格式：mvp-<版本号>-<功能简述>-<日期>

例如：

- mvp-0.7.05-tech-unlock-20260310

- mvp-0.7.06-provincial-rebellion-20260311

bash

git tag -a mvp-0.7.05-tech-unlock-20260310 -m "完成技术解锁机制"

4. 推送提交到远程仓库

bash

git push origin feature/mvp-0.7

5. 推送标签到远程仓库

bash

git push origin mvp-0.7.05-tech-unlock-20260310

6. 验证

推送完成后，检查远程仓库的提交记录和标签列表。

9. 重要提醒

- 优先完成 P0 任务：技术解锁、行省起义、维护费集成、预留字段是实现后续功能的基础，请按顺序推进。

- 遵循设计澄清：DS013 的澄清问题中，起义战争激活方式、海军指派方式等已由项目负责人确认，请严格遵循答复实现。

- 配置化优先：所有可调参数（起义强度、舰队建造费用等）必须从 game_config.json 读取，避免硬编码。

- 字段封装：新增实体字段必须私有，通过 @property 暴露；修改需通过公共方法。

- 日志记录：关键操作（起义触发、舰队建造完成、海战结果）需通过 log_event 记录，便于问题追踪。

- 测试覆盖：每项新功能必须配套单元测试，确保回归安全。

- 文档同步：重大设计变更需及时与架构师沟通，并更新相应文档。

项目已有一个非常完善的基础，海军与海战功能已初具雏形。希望你能顺利完成后继任务，推动 MVP 0.7 迈向完整！如有任何疑问，可查阅历史文档或联系团队。

祝开发顺利！

------ 架构师 ACT-02
2026-03-10