## EOR MVP 0.7 项目指引（给新任主程序员 DS012）

欢迎加入 Eagle of Rome (EOR) 项目团队！

你将接替 DS011 继续推进 MVP 0.7 的开发。经过 DS011 的努力，行省扩张功能已顺利完成，项目当前处于 国家运营费 功能开发阶段。以下内容将帮助你快速了解项目当前状态、代码结构、核心设计原则，以及接下来的开发方向。

1. 项目背景与目标

EOR 是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心是 「土地 → 金钱 → 影响力」 的闭环。MVP 0.5 实现了经济循环，MVP 0.7 的目标是深化军事与政治系统，并完成多人游戏基础功能。

当前版本目标（MVP 0.7）：

- 深化军事系统：和谈与停战（已完成）、行省扩张（已完成）、战争赔款（待开始）、海军系统（待开始）

- 完善政治系统：腐败机制、监察官起诉与审判、收买人物、派系资金运用

- 丰富经济系统：国家运营费（本次任务）、包税权利润与民怨联动、骑士进阶元老、行省起义镇压

- 实现天命事件：丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾

- 建立人物关系：忠诚度机制、经验值系统

- 核心系统功能：存档/读档、多玩家支持、配置外置、GUI 界面

2. 当前已完成功能（截至 2026-03-06 晚）

2.1 停战议和机制

- 状态：主体功能已实现，遗留问题（停战到期后执政官未接管）已由 DS011 修复（修复内容详见 phase_senate.py 中的战争接管逻辑及 war_system.py 中的状态转移）。

- 核心流程：战斗生成草案 → 人口阶段转换 → 元老院审批 → 税收赔款 → 指挥官返回 → 军团解散 → 到期转为威胁。

- 单元测试：全部通过（共 392 项）。

2.2 行省扩张

- 状态：已完成（DS011 于 2026-03-06 提交）。

- 核心内容：

  - 行省实体增加 _conquered 及预留扩展字段。

  - 战争数据增加 unlocked_provinces，胜利后自动解锁行省。

  - 税收、合同、总督任命流程仅对已征服行省生效。

  - 新征服行省民怨设为 3，为起义机制铺垫。

- 单元测试：新增 test_province.py、test_war.py、test_conquest.py 等，全部通过。

2.3 其他已完成功能

- 核心经济系统：土地、合同、土地法案、私人交易。

- 政治系统：选举、派系、保民官否决、行省总督任命。

- 战争系统：威胁与宣战、战斗判定、战利品、凯旋、军团、战争接管。

- 人物与派系：影响力公式、临时影响力、淘汰招募、庆典。

- 日志增强：DEBUG 日志、异常日志、独立文件。

3. 当前开发状态与待办任务

🔴 P0 优先级（必须完成，MVP 0.7 核心）

- 国家运营费（本次任务，MVP0.7-3）

  - 需求：每回合税收阶段扣除运营费，金额按所有已征服行省的总土地 × 土地单价 × 费率计算。

  - 设计要点：

    - 运营费为刚性支出，不受行省民怨、事件等影响。

    - 国库不足时记录赤字，连续 3 回合赤字触发国家破产（游戏结束）。

    - 费率、土地单价在 game_config.json 中配置。

  - 详细设计请参考《MVP0.7-3 国家运营费功能机制与设计说明书》（已提供）。

- 存档/读档（未开始）

  - 序列化 GameState 及所有实体，实现 save 和 load 命令。

- 多玩家支持（未开始）

  - 支持 3-6 人轮流操作，玩家切换、派系权限隔离、信息隔离。

🟡 P1 优先级（MVP 0.9 目标）

- 战争赔款

- 海军系统

- 腐败机制

- 监察官起诉与审判

- 骑士进阶元老

- 行省起义

- 天命事件

- 忠诚度机制

- 状态查询命令完善

- 配置外置

🟢 P2 优先级（MVP 1.0 及以后）

- 工程质保与偷工减料联动

- 合同违法诉讼

- 工程类型细分

- 经验值系统

- 收买人物

- 派系资金用于元老院收买

- 彩色分级日志

- 命令补全与防呆

- GUI 界面

4. 架构核心原则（务必遵守）

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 增量开发 | 所有新增功能必须基于现有代码扩展，不得修改原有核心业务逻辑（除非 bug 修复）。 |
| 字段封装 | 实体字段必须私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。 |
| 单向依赖 | 命令层 → GameState → 实体层/系统层，禁止反向依赖（如实体中导入命令）。 |
| 配置化 | 所有可变参数均从 Config 读取，硬编码仅限于绝对不变的值（如名字库）。 |
| 决策与流程分离 | 涉及外部输入的决策点必须通过策略模式解耦（参考现有决策器接口）。 |
| 命令框架 | 新命令继承 Command，自动注册，不得修改注册器。 |
| 日志 | 重要操作调用 GameState.log_event() 记录，异常调用 log_exception。 |
| 测试覆盖 | 任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。 |

5. 配置说明

所有可调参数集中存放于 data/config/game_config.json，按功能域划分顶层节点。当前主要节点示例：

json

{

"terminology_preset": "original",

"enable_threats": true,

"testing": { ... },

"political_rules": { ... },

"economic_rules": { ... },

"combat_rules": { ... },

"forum_rules": { ... },

"decay_rules": { ... },

"logging": { ... }

}

访问方式：通过 self.state.get_economic_rule(key, default) 或 self.state.config.get(key, default) 读取。

本次新增配置项（需在 economic_rules 中添加）：

- national_opex_rate：运营费率，默认 0.003。

- national_opex_deficit_limit：触发破产的连续赤字回合数，默认 3。

6. 国家运营费功能实现要点

请严格遵循《MVP0.7-3 国家运营费功能机制与设计说明书》进行开发。关键步骤：

- 修改税收阶段（phase_revenue.py）：

  - 在 execute 方法中，按顺序调用 _deduct_national_opex()（位于派系抽成之后、军团维护费之前）。

  - 实现 _deduct_national_opex：

    - 遍历所有已征服行省（conquered = True）。

    - 累加 total_opex += province.total_land × land_price_per_unit × national_opex_rate。

    - 结果取整（int(total_opex)）。

    - 从国库扣除，更新赤字计数。

    - 输出日志（绿色成功日志）。

- 修改决算阶段（phase_resolution.py）：

  - 在 execute 末尾增加破产检查：

    - 若 state.treasury_deficit_turns >= national_opex_deficit_limit，则触发游戏结束（打印信息并退出）。

- 测试：

  - 新增单元测试覆盖正常扣除、国库不足、赤字连续、赤字重置等场景。

7. 测试与调试

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ -v，确保现有 392 项全部通过。新增功能必须配套单元测试。

- 手动测试：执行完整回合，观察税收阶段日志是否显示运营费扣除及明细；故意降低国库验证破产机制。

- 日志检查：启用 logging.enabled: true，查看 logs/ 目录下的带时间戳日志文件，确保异常和 DEBUG 信息记录正确。

8. 常用命令速览（CLI）

| 命令 | 别名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| load | l | 加载场景（默认 mvp_test.json） |
| turn | - | 自动执行完整回合 |
| step | - | 逐步执行回合 |
| next | n | 推进到下一年（force 可跳过缺失阶段） |
| status | sts | 游戏状态摘要 |
| status_figure | sf | 人物详情（含是否在罗马） |
| factions | fs | 派系状态 |
| province | prov | 行省状态（显示现任、候任总督） |
| contracts | - | 查看所有合同状态 |
| help | h | 显示帮助 |
| exit | quit | 退出游戏 |

9. 重要提醒

- 配置化优先：新增可调参数必须添加到 game_config.json 并通过 Config.get() 读取。

- 策略模式解耦：涉及决策的模块（如未来的外交、收买）应参考现有决策器接口设计。

- 字段封装：新增实体字段必须私有，通过 @property 暴露。

- 单元测试：任何新功能必须配套单元测试，确保回归安全。现有测试全部通过后才可提交。

- 日志记录：重要操作和异常必须通过 log_event 或 log_exception 记录，便于问题定位。

- 文档同步：重大设计变更需及时与架构师沟通，并更新相应文档。

项目已有一个非常完善的基础，国家运营费功能即将开始。如有任何疑问，可查阅历史文档（交接报告、架构设计文档）或联系团队。

祝开发顺利！

------ 架构师 ACT-02
2026-03-06