收件人：游戏策划师
发件人：架构师 ACT-03
日期：2026-03-16
主题：EOR 项目开发进展报告（截至 2026-03-16）

1. 项目总体进展

自3月14日ACT-02完成阶段性总结以来，项目团队（DS019~DS021）接力完成了广场阶段交互的最终完善、冒烟测试问题修复、技术债务清理，并成功实现了三种运行模式（全自动、正常、全人工测试）。目前游戏已具备完整的单机多人轮流操作能力，广场阶段（核心交互环节）已完全符合设计师要求。项目整体进入阶段4（人口阶段交互） 的开发准备期。

1.1 开发里程碑回顾（3月14日之后）

| 阶段/任务 | 时间 | 核心成果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广场阶段遗留问题修复 | 3月14日 | 财务官检测、命令可用性检查、公示环节完善、实时显示优化 | ✅ 完成 |
| 冒烟测试问题修复 | 3月15日 | 凯旋投票、土地法案、舰队生成时机、舰队建造启动、舰队重复建造 | ✅ 完成 |
| AI自动决策模式修复 | 3月16日 | 正常模式下AI玩家自动决策生效 | ✅ 完成 |
| 技术债务清理 | 3月16日 | 决策器与命令层职责分离、日志标准化 | ✅ 完成 |
| 阶段4：人口阶段交互 | 待开始 | 庆典、投票、选举 | 🚧 规划中 |

2. 当前游戏完成状态

2.1 核心系统完成度（对比策划文档）

| 机制 | 实现情况 | 与策划文档差异 |
| --- | --- | --- |
| 土地分类与收益 | 公地/私地分离，私地收入入个人财富，公地租金入国库 | 完全一致 |
| 合同系统 | 包税权/公共工程/舰队建造完整生命周期 | 超出设计：增加了舰队建造合同、预算表决、延期 |
| 派系资金 | 派系金库抽成、年度津贴 | 完全一致 |
| 私人土地交易 | 人物间自由交易 | 完全一致 |
| 战争系统 | 威胁升级、宣战投票、战斗CRT、战利品分配、凯旋审批 | 细化：战利品按比例分配，士兵份额转为临时影响力 |
| 军团系统 | 征召、解散、摧毁、恢复 | 细化：增加了摧毁状态和恢复队列 |
| 行省总督 | 元老院任命，候任交接 | 提前实现（原MVP 0.9） |
| 保民官否决 | 可对宣战、合同、土地法案否决 | 提前实现（原MVP 0.7） |
| 土地法案 | 平民分地、贵族买地 | 提前实现（原MVP 0.7） |
| 行省起义 | 民怨3自动生成起义战争 | 提前实现（原MVP 0.9） |
| 海军系统 | 舰队建造、海战（基础版） | 提前实现（原MVP 1.0） |
| 国家运营费 | 每回合扣除，连续赤字破产 | 新增（未规划） |
| 和谈停战 | 草案生成、元老院审批、赔款、军团解散 | 按规划实现 |
| 天命事件 | 死神来了、风调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾 | 已实现（原MVP 0.9） |
| 玩家轮流与权限 | 单机多人，派系绑定玩家，end_turn切换 | 提前实现（原MVP 1.0） |
| 国际化（i18n） | 所有用户文本从语言文件读取 | 新增，为多语言铺垫 |
| CLI界面 | 统一风格、进度条、阶段预览 | 完全符合设计师要求 |

2.2 技术指标

- 代码总量：约 22,500+ 行 Python 代码

- 单元测试：458 项测试，全部通过

- 配置化率：>95% 可调参数位于 game_config.json

- 日志系统：结构化DEBUG日志，独立时间戳文件

- 多玩家支持：3-6人轮流操作，权限隔离已实现

3. 近期完成的关键修复与优化

3.1 广场阶段交互完善

- 严格按照设计师UI（03 广场阶段.txt）调整了公告、裁员、市场、公示、交易市场五个子步骤。

- 实现真实财务官检测，无财务官时交易市场友好跳过。

- 修复了凯旋投票未展示和结算的问题，统一使用 war.triumph_commander_id 进行判断。

- 修复了土地法案执行异常导致阶段退出的问题（元老院阶段预计算 amount，广场阶段增加异常捕获）。

3.2 舰队系统修复

- 合同生成时机：将战争更新移至合同生成之前，确保威胁等级1时立即生成舰队建造合同。

- 建造启动：合同中标后调用海军系统 on_contract_awarded，舰队开始建造。

- 建造完成与指派：每回合检查建造完成舰队，自动指派给需海战的战争。

- 重复建造防止：新增检查，避免同一战争重复生成合同（考虑已存在舰队或合同）。

3.3 AI自动决策模式修复

- 正常模式下，AI玩家（player_type = AI）现可自动执行裁员、招募、竞标、凯旋投票等操作，无需等待输入。

- 修复了因玩家列表遗漏AI和权限检查失败导致的跳过问题。

3.4 技术债务清理

- 创建 AutoPlayerProcessor，将AI决策逻辑从 ForumCommand 中抽离，职责更清晰。

- 移除所有临时调试 print，统一使用 logging 和 state.log_event，符合调试规范。

4. 下一步开发焦点：人口阶段交互

人口阶段将实现设计师要求的“庆典”与“投票”机制，玩家可为候选人举办庆典消耗派系资金，提升人气，并为各公职投票。核心需求包括：

- 展示候选人列表（按公职分组）

- campaign <figure_id> <amount> 命令

- vote <office> <figure_id> 命令（每个玩家只能投一次，按派系影响力计算票数）

- 投票结束后系统统计得票，公布当选结果

- 保持与现有玩家轮流、权限控制兼容，AI玩家自动决策通过 AutoPlayerProcessor 扩展

预计开发周期1-2周。

5. 对策划文档的更新建议

请考虑将以下新增/调整的功能同步更新至《罗马鹰旗游戏功能说明书》：

- 舰队建造机制（原MVP 1.0内容已提前实现）

  - 舰队实体、建造合同、海战判定、自动指派规则。

  - 配置项：fleet_types、default_fleet_type、fleet_construction_contract_duration 等。

- 运行模式说明（建议新增章节）

  - 全自动模式（auto_forum=true）：用于回归测试和快速演示。

  - 正常模式（auto_forum=false, bypass=false）：人类手动，AI自动。

  - 全人工测试模式（auto_forum=false, bypass=true）：所有玩家手动，权限检查绕过。

- 玩家与AI控制

  - 派系 is_player 属性决定玩家类型，AI派系自动使用决策器。

- 凯旋与临时影响力

  - 凯旋批准后，士兵份额分多回合发放为临时影响力，可参考 combat_rules.triumph_veteran_duration 配置。

- 土地法案执行细节

  - 元老院通过法案时需计算 amount，广场阶段按此执行，并重置意大利民怨。

- 数值配置建议

  - 请根据试玩体验调整 game_config.json 中的各类数值（如军团费用、舰队成本、派系抽成比例等）。

6. 结语

从3月14日至今，项目团队以极高效率完成了从遗留问题修复到技术债务清理的一系列工作，目前游戏已具备稳定、可玩、可测试的单机多人版本。感谢策划团队的持续支持，期待在人口阶段及后续版本中共同打磨出更完善的作品。

附：程序员贡献总结表（3月14日之后）

| 程序员 | 核心贡献 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| DS019 | 广场阶段遗留问题修复、舰队问题初步定位 | 800+ |
| DS020 | 冒烟测试问题修复（凯旋、土地法案、舰队） | 1500+ |
| DS021 | AI自动决策修复、技术债务清理 | 1000+ |

请策划师根据本报告更新策划文档，如有疑问欢迎随时沟通。

------ ACT-03（现任架构师）
2026-03-16