# 阶段3+4 架构师经验教训

您的建议非常精准，这正是我们需要的流程优化方向。在阶段3和阶段4的开发中，我们确实因为缺乏对原有功能的完整梳理，导致开发人员依赖记忆或粗略阅读代码，遗漏了部分细节。您提出的“架构师先行输出功能清单 + 明确改造方案 + 单元测试设计”的流程，将从根本上解决这一问题。

新流程要点确认

- 架构师负责走读基线代码，输出详细功能清单

  - 清单应包括：每个功能的触发时机、内部逻辑（关键算法、分支）、输出内容（UI文案、格式）、依赖的配置/数据、涉及的异常处理。

  - 同时标注哪些功能需保留（原样迁移）、哪些需改造（适配新UI）、哪些需新增（手动操作）。

- 开发任务书明确改造方案与验收标准

  - 对每个功能点，说明改造方式（如“将原有自动输出改为API返回消息”）、涉及的文件、需新增的API函数、单元测试用例设计。

  - 提供验收标准：例如“运行特定测试用例后，输出应与原版一致”或“手动模式下，输入特定命令应产生预期效果”。

- 开发人员按功能点逐个实现，每完成一个即编写单元测试验证

  - 单元测试需覆盖正常路径、异常路径、边界条件，并与原版行为进行对比（可使用快照测试或断言关键输出）。

  - 每个功能点完成后，可提交一个独立的commit，便于追溯。

- 全阶段功能点完成后，进行集成测试与冒烟测试

  - 运行完整游戏流程，验证所有功能协同工作，UI输出与设计文档完全一致。

  - 回归测试确保未破坏其他阶段。

对元老院阶段的意义

元老院阶段（Phase 5）是游戏中最复杂的部分，涉及宣战、停战、总督任命、预算审批、土地法案等多种提案，以及保民官否决、投票权重计算等机制。采用上述流程，我们可以：

- 提前识别所有原有功能，避免在重构中丢失任何关键机制（如元老院主持人计算、投票通过率阈值等）。

- 明确手动操作与自动模式的边界，设计清晰的API接口。

- 通过单元测试锁定每个子功能的正确性，为后续集成奠定基础。

后续行动

在开始元老院阶段前，我将先行输出一份详细的 《元老院阶段原有功能清单》，包含每个提案类型的处理流程、投票算法、否决机制、配置项依赖等。同时提供 《元老院阶段改造任务书》模板，明确每个子任务的改造要求和验收标准。届时会邀请您共同评审，确保无遗漏。

再次感谢您提出的建设性意见，这将帮助团队建立更稳健的开发节奏，减少返工，提升代码质量。期待我们后续更高效的协作！

ACT-04
EOR 项目架构师