收件人：游戏策划师
发件人：架构师 ACT-04
日期：2026-03-28
主题：EOR 项目阶段开发进度报告（2026年3月16日—3月28日）

1. 概述

自3月16日接手项目以来，开发团队（主程序员 DS022、DS023、DS024）围绕人口阶段（Phase 4）的交互完善、公地认购机制优化以及回归测试修复展开工作。经过近两周的迭代，人口阶段现已完全符合 MVP 0.7 设计文档要求，广场阶段与人口阶段均稳定运行，三种运行模式（全自动、正常、全人工测试）均已通过手工和自动化测试。本报告将向您同步当前进度、已完成的功能、游戏体验改进及后续计划。

2. 人口阶段（Phase 4）完善情况

人口阶段是游戏的核心环节之一，涉及庆典、投票、选举、凯旋式、军团解散、战场指挥官转换等功能。本次开发重点修复了以下问题：

2.1 界面与交互修复

- 手动模式显示“ELECTIONS Campaign”标题及影响力表格：现在手动模式下，玩家进入人口阶段后，会清晰看到各派系当前影响力，以及候选人列表，与自动模式体验一致。

- 统一交互提示符输出流：所有输入提示（如“> 请输入操作(ANYONE):”）改为使用 stdout 并强制刷新，解决了提示符与游戏内容输出顺序错位的问题，界面更加稳定。

2.2 游戏机制修复

- 工程合同质保期：公共工程合同竣工后，质保期将逐年递减（默认10年），期满后合同自动失效并提示“已失修”，符合游戏设计。

- 战争胜利后意大利行省总土地同步：当国家公地因战争胜利而增加时，意大利行省的总土地（公地+私地）现在会自动同步，确保运营费计算正确。

- 公共工程中标派系显示：修复了合同信息中“承建者派系”显示为“Unknown”的问题，现在中标派系名称正确显示。

2.3 候选人计算与选举逻辑

- 一人一职、按优先级筛选：候选人按官职等级从高到低依次筛选，已入选更高官职的人物不再出现在低官职候选池中，同时未入围高官职者仍可参与低官职竞选。这更符合罗马共和国的政治传统，也避免了候选人重复。

- 候选人数量与属性显示：候选人数量按配置文件中的 candidates_per_election 取值，属性（军略、智略、魅力、热忱）与设计师要求一致。

2.4 战场指挥官转换

- 无战争时的处理：当指挥官出征但找不到对应战争时（如战争已结束），仍会正确转换为 proconsul/propraetor，并记录历史官职。此修复使战场指挥官状态与游戏世界保持同步。

2.5 自动投票决策器

- 优化为派系内选择影响力最高者：自动投票决策器现在会优先投票给本派系候选人中影响力最高者，而非随机选择，与手动模式的投票倾向更接近。

3. 广场阶段（Phase 3）稳定性提升

虽然广场阶段在前序开发中已基本完成，但本次修复仍对其进行了多项优化：

- 公地认购机制重构：原“贵族买地”法案在公示环节直接分配土地，与手动 buy 命令逻辑分离，且认购主体为个人人物。现改为元老院法案仅记录可售土地配额，广场公示环节统一按人物影响力排序分配，从个人财富扣款。这一调整使公地认购流程更加统一，也为后续派系资金购买土地奠定了基础（目前仍为个人行为，后续可优化）。

- 天降猛男事件恢复：修复了英雄人物（历史或随机）未在广场阶段正确生成的问题。现在天命阶段抽取“天降猛男”后，下一回合广场阶段会正确生成强力人物，并显示提示信息。

- AI 玩家在正常模式下自动执行：解决了正常模式（auto_forum=false, bypass_player_check=false）下 AI 派系无法自动执行裁员、招募、竞标等操作的问题。AI 现在能正确调用决策器，并绕过权限检查完成操作。

4. 游戏体验改进

- 三种运行模式稳定切换：通过 game_config.json 中的 auto_forum、auto_population 和 bypass_player_check 开关，可轻松切换全自动模式（回归测试）、正常模式（玩家手动 + AI 自动）和全人工测试模式（所有玩家手动、权限绕过）。开发团队已验证各模式下核心功能正常。

- 日志系统完善：所有决策器均增加了 DEBUG 级别日志，记录输入参数和输出结果，便于后期调试和问题定位。同时，在决策器方法中添加了空保护，避免测试环境因 state=None 而崩溃。

- 防御性编程规范落地：项目编码规范中新增了“防御性编程”要求，所有 state.log_event 调用前均需检查 state 是否为空，提升代码健壮性。

5. 技术债务与遗留问题

尽管核心功能已稳定，但以下技术债务仍有待后续处理：

| 问题 | 优先级 | 建议处理阶段 |
| --- | --- | --- |
| 公地认购机制仍为个人行为：当前认购从个人财富扣款，与设计文档中“派系出资”不符。 | P2 | MVP 1.0 之后 |
| 财务官阶层限制：财务官无阶层限制，导致骑士和平民优先进入财务官而非保民官。若设计意图是财务官仅限贵族，需调整资格判定。 | P2 | 可选 |
| 存档/读档功能缺失：核心玩法虽已完善，但玩家无法保存进度。 | P0 | MVP 0.7 必须完成 |
| 多玩家信息隔离：当前 API 权限检查依赖 is_current_player，但 AI 操作绕过权限，后续需统一权限管理。 | P2 | MVP 1.0 之后 |

6. 后续计划

- 立即启动元老院阶段（Phase 5）手动模式开发：参考广场阶段和人口阶段的状态机模式，实现提案、表决、否决、公示等交互。AI 玩家自动决策通过 AutoPlayerProcessor 扩展。

- 存档/读档功能：优先实现，满足 MVP 0.7 交付要求。

- 多玩家支持完善：完善玩家列表与回合顺序的管理，确保多人轮流操作体验。

- 后期优化：根据您的反馈，调整公地认购机制（派系出资）、财务官阶层限制等。

7. 总结

在过去的十余天里，团队高效完成了人口阶段的全面修复与优化，广场阶段和人口阶段均已达到可发布状态。游戏核心玩法（土地-金钱-影响力闭环）完整，交互体验流畅，三种运行模式均通过验证。后续我们将重点攻克元老院手动模式与存档功能，力争尽早交付 MVP 0.7 版本。

如有任何功能调整或优先级变更，欢迎随时沟通。

架构师 ACT-04
2026-03-28

附：程序员贡献总结表（3月16日—3月28日）

| 程序员 | 核心贡献 | 代码量（估算） |
| --- | --- | --- |
| DS022 | 人口阶段交互重构（庆典+投票合并、候选人筛选算法、战场指挥官转换、自动投票决策器优化）、UI输出流统一、单元测试更新 | 1,200+ |
| DS023 | 公地认购机制重构（元老院法案配额记录、公示环节统一分配）、工程合同质保期修复、行省总土地同步、中标派系显示修复、天降猛男英雄生成恢复 | 800+ |
| DS024 | 回归测试失败定位与修复（7个用例）、决策器空保护与防御性编程、测试环境配置修改隔离、代码规范建议 | 400+ |