收件人：新任主程序员 DS025
发件人：架构师 ACT-05
日期：2026-03-21
主题：EOR MVP 项目开发任务指引——元老院阶段 CLI-UI 改造（接替 DS024）

1. 欢迎与背景

欢迎加入 EOR 项目团队！你将接替 DS024，继续推进元老院阶段（Phase 5）的 CLI-UI 改造。DS024 已成功完成广场阶段的公地认购重构和私地交易环节的临时屏蔽，为后续阶段奠定了稳定的基础。当前项目代码处于 feature/mvp-0.7 分支，已包含广场阶段和人口阶段的手动交互能力，但元老院阶段仍处于全自动模式，需要改造为支持手动操作的状态机，并保持与原有业务逻辑的完全一致。

本次改造将遵循渐进式架构解耦原则，通过引入 API 层和状态机模式，实现元老院阶段的玩家手动提案、投票、否决等交互，同时保证三种运行模式（全自动、正常、全人工测试）的正确执行。

2. 当前项目状态

2.1 已完成工作

- 广场阶段（Phase 3）：已实现完整的状态机交互，支持裁员、招募、竞标、公地认购、凯旋投票、土地交易等命令，并完成公地认购机制重构（按人物影响力分配）和私地交易环节临时屏蔽（通过配置开关 forum_rules.enable_private_land_trade 控制）。

- 人口阶段（Phase 4）：已实现庆典、投票、候选人选举等手动交互，支持玩家手动为候选人举办庆典和投票。

- 核心基础设施：

  - API 层已建立，forum_api.py、population_api.py 等提供了结构化操作接口。

  - GameState 已支持玩家管理（Player 实体、回合顺序、当前玩家）。

  - AutoPlayerProcessor 已封装 AI 决策逻辑，支持正常模式下 AI 玩家自动操作。

  - 单元测试框架完善，现有 630+ 测试全部通过。

2.2 元老院阶段当前状态

- phase_senate.py：当前为全自动模式，内部直接调用决策器和系统方法，无状态机、无手动交互。

- 待改造功能：

  - 提案生成（战争、停战、总督任命、预算、土地法案）需支持手动输入。

  - 投票环节需支持玩家按影响力加权投票。

  - 保民官否决环节需支持手动否决。

  - 最终执行与公示需保持与原有逻辑一致。

2.3 遗留问题（已由 DS024 交接）

- 元老院阶段尚未启动改造，无遗留问题。

- 广场阶段和人口阶段已稳定，可放心使用。

3. 需要提供的文档和基线代码

为确保你顺利接手，请从版本控制系统中获取以下所有文件和文档（已全部合并至 feature/mvp-0.7 分支）：

3.1 核心设计文档

- 《EOR MVP 项目开发任务指引——元老院阶段 CLI-UI 改造任务分解与开发指令》（ACT-05 于 2026-03-21 提供）：详细的任务分解、API 设计、验收标准。

- 《游戏架构解耦设计：CLI与核心逻辑分离方案》：了解 API 层设计和整体架构。

- 《决策器在架构中的角色与迁移策略》：理解自动决策器与手动模式的协作方式。

- 《EOR MVP 游戏输出规范》 和 《EOR MVP 游戏调试打印规范》：确保 UI 输出和日志符合项目标准。

- UI 设计师提供的元老院阶段界面文本（附件 05 元老阶段.txt）：严格遵循设计师的格式和提示。

3.2 基线代码（已合并至 feature/mvp-0.7 分支）

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 元老院阶段命令（当前全自动模式，待改造） |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 广场阶段命令（状态机模板） |
| src/ui/commands/phase_population.py | 人口阶段命令（状态机模板） |
| src/api/forum_api.py | 广场阶段 API（参考设计） |
| src/api/population_api.py | 人口阶段 API（参考设计） |
| src/api/senate_api.py | 待创建（本次任务需新建） |
| src/core/game_state.py | 游戏状态管理（包含玩家管理、阶段标记等） |
| src/core/entities/player.py | 玩家实体 |
| src/ui/processors/auto_player_processor.py | AI 玩家自动决策处理器 |
| src/core/deciders/ | 决策器接口与实现（自动投票、战争接管、土地法案等） |
| src/core/entities/figure.py | 人物实体（包含 is_absent、office 等） |
| src/core/systems/war_system.py | 战争系统（宣战、停战、激活） |
| src/core/systems/military_system.py | 军事系统（军团征召、解散） |
| src/ui/commands/func_player.py | 玩家管理命令（players, end_turn） |
| src/ui/commands/func_turn_control.py | 回合控制命令（turn, step, next） |
| data/i18n/zh-CN.json | 中文文本资源（需扩展元老院阶段提示） |
| src/tests/test_commands/test_phase_senate.py | 元老院阶段命令测试（需扩展） |
| src/tests/test_api/test_senate_api.py | 待创建（本次任务需新建） |
| 其他相关实体和系统文件 | 可能影响元老院阶段逻辑 |

3.3 标签与分支

- 当前开发分支：feature/mvp-0.7

- 最新稳定标签：mvp-0.7.29-phase4-stable-20260321（包含广场、人口阶段完整功能）

建议：在此标签基础上创建新分支 feature/phase5-manual 进行开发，避免干扰现有稳定代码。

4. 下一步开发任务（按优先级）

参考《元老院阶段 CLI-UI 改造任务分解与开发指令》，请按以下顺序逐步实现。优先完成任务1（功能清单与测试基线），锁定现有自动模式的正确行为。

4.1 任务1：功能清单与测试基线（预估 1 天）

目标：理解现有 phase_senate.py 的自动模式逻辑，编写单元测试覆盖所有提案类型、投票、否决、执行场景，确保后续改造不破坏原有功能。

具体步骤：

- 仔细阅读 phase_senate.py，梳理每个提案类型（宣战、停战、总督任命、预算、土地法案）的：

  - 触发条件（哪些数据会生成提案）

  - 决策器调用（如 self.vote_decider.decide_vote）

  - 执行逻辑（如 self._execute_war_declaration）

- 在 src/tests/test_commands/test_phase_senate.py 中编写单元测试，覆盖以下场景：

  - 宣战提案：验证提案生成、投票、通过后激活战争、执政官出征、军团征召。

  - 停战草案：验证草案生成、投票、通过后设置赔款、停战回合、军团解散。

  - 总督任命：验证提案生成、投票、通过后设置候任总督。

  - 预算合同：验证合同状态变更为 BUDGETED。

  - 土地法案（卖地）：验证设置 pending_land_sale_quota。

  - 土地法案（分地）：验证存入 _pending_land_acts。

  - 保民官否决：验证否决后提案不执行，战争恢复、停战草案恢复等。

  - 无保民官时否决环节跳过。

- 运行所有现有测试（pytest src/tests/），确保通过（当前应全绿）。

- 将新增的测试用例提交为独立 commit，并标注 task1。

验收标准：

- 新增测试用例覆盖所有提案类型和关键分支。

- 所有测试通过，无回归。

4.2 任务2：状态机基础框架（预估 1 天）

目标：在 SenateCommand 中引入状态机，但保持所有逻辑为自动模式（即直接调用原有 _process_xxx 方法，不涉及手动输入）。

具体步骤（详见原任务分解文档）。

4.3 任务3：API 层实现（预估 2 天）

目标：将元老院核心操作封装为 API 函数，供后续手动模式调用。

需创建的 API 函数（在 src/api/senate_api.py 中）：

- get_senate_initial_info(state)：返回主持人、派系影响力、战争威胁、行省空缺、待审批合同、土地法案等数据。

- propose(state, player_id, proposal_type, **kwargs)：检查权限，生成提案并存储。

- vote(state, player_id, proposal_ids, votes)：检查权限，记录投票。

- veto(state, player_id, proposal_ids)：检查权限，记录否决。

- resolve_senate(state)：执行投票统计、否决处理、提案执行，返回最终结果。

验收：全自动模式下，阶段执行结果与任务1一致；API 函数有单元测试覆盖。

4.4 任务4~8：手动模式支持与集成测试（预估 5 天）

按照原任务分解文档逐步实现提案、投票、否决、最终执行等环节的手动交互，并完成集成测试。

5. 开发注意事项

- 增量开发：每个任务完成后提交独立 commit，便于代码审查和回滚。

- 国际化：所有用户可见文本必须通过 i18n.get() 获取，不得硬编码。新增文本需添加到 data/i18n/zh-CN.json。

- 权限检查：API 函数内部必须使用 state.is_current_player(player_id) 进行权限验证，并支持 testing.bypass_player_check 绕过。

- 日志记录：关键操作（提案、投票、否决、执行）应通过 state.log_event 记录 DEBUG 或 INFO 日志，并附带结构化字段（如 proposal_id、player_id）。

- 决策器复用：手动模式下，决策器应返回 None 或由 API 层判断不调用；AI 玩家仍通过 AutoPlayerProcessor 调用决策器。

- 测试覆盖：每个任务完成后运行相关单元测试，确保无回归。

- 状态机变量：_step、_proposals、_votes 等临时变量需在阶段开始时重置，避免跨回合污染。

6. 验收标准

- 任务1：新增单元测试覆盖所有提案类型，全部通过。

- 任务2：全自动模式下，元老院阶段输出与改造前完全一致。

- 任务3：API 层函数有单元测试，且全自动模式调用 API 后结果不变。

- 任务4~8：手动模式下，玩家可正常提案、投票、否决，最终结果与自动模式一致。

- 三种运行模式（全自动、正常、全人工测试）均正常工作。

- 所有单元测试和集成测试通过。

7. 沟通与支持

- 前任开发：DS024 可提供广场阶段状态机的实现经验。

- 架构师：ACT-05 可随时解答架构设计疑问。

- 代码仓库：所有代码位于 feature/mvp-0.7 分支，请基于最新标签 mvp-0.7.29-phase4-stable-20260321 创建新分支。

祝开发顺利！如有任何问题，请随时联系。