收件人：新任架构师 ACT-06
发件人：离任架构师 ACT-05
日期：2026-03-22
主题：EOR 项目工作交接报告（接替 ACT-05）

1. 项目概述

《罗马鹰旗》（Eagle of Rome, EOR）是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心围绕 “土地 → 金钱 → 影响力” 闭环展开。项目采用 Python 开发，CLI 交互，强调增量开发、低耦合、高内聚、配置化、策略模式解耦等架构原则。

当前版本为 MVP 0.7，已完成广场阶段、人口阶段、元老院阶段基础框架及手动提案功能，正在推进元老院阶段手动投票与手动否决的改造。

2. 当前开发状态

2.1 已完成功能

广场阶段（Phase 3）

- 完整的多步骤交互（公告 → 裁员 → 市场 → 公示 → 交易市场）。

- 公地认购机制重构（按人物影响力统一分配，元老院法案仅设配额）。

- 私地交易环节临时屏蔽（通过配置开关控制）。

人口阶段（Phase 4）

- 庆典、投票、候选人选举手动交互。

- 自动投票决策器优化。

元老院阶段（Phase 5）

- 任务1：功能清单与测试基线（单元测试覆盖所有提案类型）。

- 任务2：状态机基础框架（引入步骤变量，拆分步骤处理函数）。

- 任务3：API 层实现（senate_api.py 提供统一操作接口）。

- 任务4：手动提案交互（支持玩家输入 propose 命令，展示可选法案）。

- 子任务5.0：数据流统一（手动模式下投票、否决基于 _senate_pending）。

- 子任务5.0+：提案生成统一（手动模式移除自动生成，AI 模式通过 _auto_generate_proposals 自动提案）。

战争系统

- 战争威胁升级、宣战投票、战斗CRT、战利品分配、凯旋审批、和谈停战、行省起义。

海军系统

- 舰队建造、海战判定、自动指派、维护费。

经济系统

- 三级资金体系（国库/派系/个人）、土地收支、合同收益、国家运营费。

政治系统

- 选举、派系、保民官否决、土地法案、总督任命。

其他

- 结构化 DEBUG 日志、多玩家支持（3-6人轮流）、配置化率 >95%。

2.2 技术指标

- 代码总量：约 24,000+ 行 Python 代码（含测试）。

- 单元测试：647 项测试，全部通过。

- 配置化率：>95% 可调参数位于 game_config.json。

- 日志系统：结构化 DEBUG 日志，独立时间戳文件。

- 多玩家支持：3-6人轮流操作，权限隔离已实现。

2.3 当前分支与标签

- 开发分支：feature/mvp-0.7

- 最新稳定标签：

  - mvp-0.7.35-phase5-task4-final-20260321（任务4完成，手动提案可用）

  - 后续 DS026 的修改尚未打标签，建议基于此标签继续开发。

3. 架构设计核心

3.1 分层架构

- 核心层（src/core/）：实体、系统、决策器接口、GameState、配置、国际化。

- API 层（src/api/）：封装所有游戏操作，返回结构化结果 {success, message, data, errors}。

- UI 层（src/ui/）：CLI 前端，包含命令类和处理器（AutoPlayerProcessor）。

3.2 关键设计原则

- 单向依赖：UI → API → 核心层，禁止反向依赖。

- 字段封装：所有实体字段以 _ 开头，通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法。

- 配置化：所有可变参数从 game_config.json 读取。

- 决策器模式：所有外部决策点通过策略模式解耦，决策器位于 src/core/deciders/。

- 增量开发：所有新增功能以增量方式添加，不修改原有核心逻辑。

3.3 玩家与权限管理

- 玩家实体 Player，包含 player_id、faction_id、player_type（HUMAN/AI）。

- GameState 管理玩家列表、当前玩家、回合顺序。

- API 层所有修改操作需传入 player_id 并检查权限（可通过 testing.bypass_player_check 绕过）。

3.4 运行模式

通过 game_config.json 中的三个开关组合实现三种模式：

| 模式 | auto_forum | auto_population | auto_senate | bypass_player_check | 行为 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动 | true | true | true | 任意 | 所有派系自动决策，无玩家输入 |
| 正常 | false | false | false | false | 人类手动，AI 自动 |
| 全人工测试 | false | false | false | true | 所有玩家手动，权限检查绕过 |

4. 遗留问题与技术债务

4.1 元老院阶段遗留问题

| 债务ID | 标题 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-2026-03-21-001 | 公地认购机制不符合设计意图 | 已修复 | ✅ 已完成 |
| TD-2026-03-21-002 | 包税合同激活后未产生国库收入（收入阶段结算缺失） | P0 | 待修复 |
| TD-2026-03-22-001 | 停战草案通过后无法生效（战争状态未正确更新） | P0 | 待修复 |
| TD-2026-03-22-002 | AI 执政官接管战争时缺乏输出（接管信息缺失） | P2 | 待修复 |

4.2 详细说明

TD-2026-03-21-002：包税合同利润结算缺失

- 现象：包税合同中标后，每回合收入阶段未向中标骑士支付利润，国库也未记录任何相关收支。

- 原因：phase_revenue.py 中未处理 ContractType.TAX_FARMING 的利润结算。

- 影响：骑士阶层核心收入缺失，破坏经济平衡。

- 解决方向：在 _process_contract_revenues 中增加对包税合同的处理，计算利润并调用 Figure.settle_contract_profit。

TD-2026-03-22-001：停战草案通过后无法生效

- 现象：停战草案在元老院通过并执行后，战争状态仍为 TRUCE 且 peace_treaty 状态未更新，导致后续回合仍显示“待审批”。

- 原因：execute_passed_peace_treaty 虽设置了 war.status = WarStatus.TRUCE，但未将战争从 _truce_wars 中移除或标记为已批准，WarSystem.get_truce_wars_with_pending_treaty 仍会返回该战争。

- 影响：停战无法生效，赔款不执行，军团不解散，战争无法结束。

- 解决方向：在 WarSystem 中增加 mark_peace_treaty_approved 方法，同时更新战争状态、清除草案标记、从停战列表移除。

TD-2026-03-22-002：AI 执政官接管战争缺乏输出

- 现象：正常模式下，AI 执政官自动接管无指挥官的战争时，控制台只打印军团征召信息，缺少“执政官接管战争”的提示。

- 原因：_process_war_takeover 中调用 _auto_recruit_and_assign_legions_for_war 时未传递 action="takeover" 参数，导致打印信息不完整。

- 影响：仅影响输出信息，不影响游戏逻辑。

- 解决方向：在 _process_war_takeover 的两处接管调用中显式传递 action="takeover"，并确保 _auto_recruit_and_assign_legions_for_war 根据 action 打印正确信息。

5. 后续开发建议

5.1 阶段5剩余任务（元老院阶段）

| 任务 | 内容 | 预估工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务5 | 手动投票命令实现 | 1 天 | 子任务5.0+ 已完成 |
| 任务6 | 手动否决命令实现 | 0.5 天 | 子任务5.0+ 已完成 |
| 任务7 | 集成测试与回归 | 0.5 天 | 任务5、6 |
| 技术债务修复 | 包税合同利润结算、停战草案生效 | 1 天 | 无 |

建议：优先修复技术债务（尤其是 P0 级别），再进行任务5/6开发，避免新功能依赖不稳定的底层逻辑。

5.2 阶段6：战斗阶段手动操作（可选）

- 目标：实现指挥官手动选择战术（进攻/防御），影响战斗结果。

- 复用现有自动模式，增加 UI 分支。

5.3 版本规划参考

参考 EOR MVP 1.0 目标版本规划 V1.1.xlsx，当前进度如下：

- MVP 0.5：已完成 ✅

- MVP 0.7：元老院阶段改造进行中，预计 2026-03-31 完成

- MVP 0.9：腐败机制、监察官起诉、行省起义、天命事件完善等

- MVP 1.0：海军系统、经验值系统、GUI 界面

6. 文档与代码清单

6.1 核心设计文档（已移交）

| 文档名称 | 说明 |
| --- | --- |
| EOR MVP核心实体架构设计文档 | 实体定义、ERD、生命周期 |
| EOR MVP 标准化接口设计文档 | API 接口定义、返回值格式 |
| EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档 | 阶段流程图、调用链 |
| EOR MVP 开发架构约束与注意事项 | 架构原则、封装规范、日志要求 |
| EOR MVP 游戏调试打印规范 | 日志级别、结构化字段、防御性编程 |
| EOR MVP 详细功能规格说明书 V2.0 | 当前版本功能规格 |
| EOR MVP 1.0 目标版本规划 V1.1.xlsx | 版本规划与优先级 |
| EOR MVP 命令系统架构设计文档 | 命令基类、注册机制、权限控制 |
| EOR MVP 架构设计总览 | 版本架构总览图、核心设计亮点 |
| EOR CLI-UI 渐进式架构重构迁移计划 | API 解耦计划、多人模式设计 |
| 阶段3+4 架构师经验教训 | 流程优化建议 |

6.2 关键代码路径

text

src/

├── core/

│   ├── entities/          # 实体定义（figure, contract, province, war等）

│   ├── systems/           # 系统类（war_system, military_system, naval_system）

│   ├── deciders/          # 决策器接口与实现

│   ├── game_state.py      # 游戏状态核心

│   ├── config.py          # 配置管理

│   └── i18n.py            # 国际化

├── api/                   # API 层（senate_api, forum_api, population_api等）

├── ui/

│   ├── commands/          # 命令类（phase_senate.py, phase_forum.py等）

│   ├── processors/        # 辅助处理器（auto_player_processor.py）

│   └── debug_cli.py       # CLI 主入口

└── tests/                 # 单元测试

data/

├── config/                # 配置文件（game_config.json）

├── scenarios/             # 场景文件

├── cards/                 # 静态数据（战争、行省等）

└── i18n/                  # 语言文件（zh-CN.json）

6.3 当前开发分支与标签

- 开发分支：feature/mvp-0.7

- 推荐基线：mvp-0.7.35-phase5-task4-final-20260321（任务4完成，手动提案可用）

- 后续修改：DS026 在相同分支上完成了子任务5.0和5.0+，未打标签，建议基于最新代码继续。

7. 交接清单

请确认以下事项：

- 已获取所有设计文档（见 6.1）

- 已克隆代码仓库，切换到 feature/mvp-0.7 分支

- 已运行游戏体验完整流程（使用正常模式，检查元老院阶段）

- 已阅读 phase_senate.py 理解当前状态机与数据流

- 已运行单元测试 pytest src/tests/ 确认通过

- 已查看日志目录 logs/，了解 DEBUG 输出

- 已阅读本交接报告，了解遗留问题与下一步计划

8. 沟通与支持

- 原架构师：ACT-05（我）可解答项目历史及设计决策。

- 主程序员团队：DS024（广场阶段）、DS025（元老院任务1-4）、DS026（元老院任务5.0+）熟悉各自模块。

- 项目负责人：可获取版本规划和优先级调整。

项目目前状态健康，文档齐全，团队经验丰富。请继续推进元老院阶段手动投票/否决功能，并优先修复技术债务。如有任何问题，随时联系。

祝顺利！

离任架构师 ACT-05
2026-03-22