广场阶段架构整改方案：统一数据流与决策器分离

文档版本：1.0
制定日期：2026-03-28
制定人：架构师 ACT-06
适用范围：EOR 广场阶段（Forum Phase）代码重构

一、现状分析

1.1 当前架构

广场阶段（phase_forum.py）已实现以下功能：

- 裁员（retire）

- 招募（recruit）

- 合同竞标（bid）

- 公地认购（buy）

- 凯旋投票（vote）

- 土地交易（transact）

当前流程：

- 自动模式（auto_forum=True）：命令层直接调用决策器，决策器内部调用 state.add_forum_action() 记录操作，最终在公示环节由 forum_api.resolve_forum() 统一结算。

- 手动模式（auto_forum=False）：命令层接收用户输入，调用 forum_api 中的对应函数（如 retire_figure、recruit_figure、place_bid 等），这些函数内部也调用 state.add_forum_action() 记录操作，最终同样由 resolve_forum() 结算。

1.2 存在的问题

- API 层职责不纯粹：部分 forum_api 函数（如 retire_figure、recruit_figure）仅负责记录操作，不包含业务逻辑，与直接操作 _forum_pending 无异。

- 自动模式未完全复用 API：自动模式下，决策器直接调用 state.add_forum_action()，绕过了 forum_api 层，导致手动/自动模式操作记录入口不一致。

- 数据流不统一：尽管最终结算入口相同，但操作记录来源分散（部分通过 API，部分通过命令层直接调用 add_forum_action），不利于后续扩展和维护。

- 与元老院阶段架构不一致：元老院阶段已实现严格的 API 层统一入口（senate_api.propose、vote、veto），自动模式与手动模式均通过同一 API 操作数据，决策器仅提供决策结果。广场阶段尚未达到此水平。

二、设计目标

- 统一数据流：所有广场阶段操作（裁员、招募、竞标、认购、投票、交易）均通过 forum_api 层记录，自动模式和手动模式调用相同的 API 函数。

- 分层清晰：

  - 命令层：负责解析用户输入或调用决策器，但不直接操作数据。

  - API 层：提供纯函数接口，封装数据操作（记录到 _forum_pending）和必要的校验逻辑。

  - 决策器层：仅提供决策结果（如“谁被淘汰”、“出价多少”），不负责记录操作。

- 代码分流：自动模式下，命令层调用决策器获取决策结果，再调用 forum_api 记录；手动模式下，命令层解析用户输入后直接调用 forum_api。两者最终数据流一致。

- 与元老院阶段架构对齐：借鉴 senate_api 的成功经验，使广场阶段具备相同的可测试性、可扩展性和可维护性。

三、架构设计方案

3.1 整体分层

text

┌─────────────────┐      ┌─────────────────┐

│  自动模式        │      │  手动模式        │

│  (auto_forum=True)│     │ (auto_forum=False)│

└────────┬────────┘      └────────┬────────┘

│                        │

▼                        ▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│           命令层 (phase_forum.py)        │

│ - 解析输入/决策器结果                    │

│ - 调用 forum_api 函数                    │

└────────────────┬────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│           API 层 (forum_api.py)          │

│ - 提供纯函数：retire, recruit, place_bid, │

│   buy_land, vote_triumph, transact_land  │

│ - 参数校验、权限检查                      │

│ - 调用 state.add_forum_action() 记录操作 │

└────────────────┬────────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────────────────────────┐

│           核心层 (GameState)             │

│ - _forum_pending 存储临时操作            │

│ - resolve_forum 统一结算                 │

└─────────────────────────────────────────┘

3.2 API 层接口设计

所有 forum_api 函数应遵循以下规范：

- 接收 GameState、player_id 及业务参数。

- 返回统一格式的字典（{success, message, data}）。

- 负责参数校验、权限检查（如当前玩家、骑士身份等）。

- 调用 state.add_forum_action() 记录操作，不执行最终结算。

现有 forum_api 函数（需保留或调整）：

- retire_figure(state, player_id, figure_id)

- recruit_figure(state, player_id, figure_id, amount)

- place_bid(state, player_id, figure_id, contract_id, amount, profit_rate)

- buy_land(state, player_id, figure_id, amount)

- vote_triumph(state, player_id, war_id, vote)

- transact_land(state, player_id, seller_id, buyer_id, land, price)

这些函数已基本满足需求，但需确保自动模式也通过它们记录操作。

3.3 命令层改造

自动模式：

- 命令层调用决策器获取决策结果（如 retirement_decider.decide_whom_to_retire(faction)）。

- 若决策结果非空，调用对应的 forum_api 函数记录操作（例如 forum_api.retire_figure(state, player_id, fig_id)）。

- 决策器本身不直接操作 state.add_forum_action。

手动模式：

- 维持现有交互流程，用户输入经解析后调用相同的 forum_api 函数。

示例对比：

当前自动裁员：

python

fig_id = self.retirement_decider.decide_whom_to_retire(faction)

if fig_id:

forum_api.retire_figure(self.state, player_id, fig_id)

（已符合新设计，无需修改）

当前自动竞标：

python

result = self.bid_decider.decide_tax_bid(contract, knights, self.state)

if result:

knight, amount, tax_rate = result

self.state.add_forum_action("contract_bids", (contract.id, knight.id, faction.id, amount))

需改为：

python

result = self.bid_decider.decide_tax_bid(contract, knights, self.state)

if result:

knight, amount, tax_rate = result

forum_api.place_bid(self.state, player_id, knight.id, contract.id, amount, tax_rate)

3.4 决策器角色调整

- 决策器仅负责返回决策结果（如“淘汰谁”、“出价多少”），不再承担记录操作的责任。

- 决策器返回的数据结构应保持与 API 函数参数兼容，便于命令层直接传递。

3.5 结算逻辑保持不变

- 公示环节仍调用 forum_api.resolve_forum()，该函数读取 _forum_pending 并执行最终结算。

- resolve_forum 内部调用 GameState.resolve_auction() 等核心函数，无需改动。

3.6 与元老院阶段的一致性

| 功能 | 元老院阶段 | 广场阶段（改造后） |
| --- | --- | --- |
| 操作入口 | senate_api.propose、vote、veto | forum_api.retire、recruit、place_bid 等 |
| 自动模式 | 决策器调用 API | 决策器调用 API |
| 手动模式 | 用户输入调用 API | 用户输入调用 API |
| 数据存储 | _senate_pending | _forum_pending |
| 最终结算 | resolve_senate | resolve_forum |

两者架构完全对称，便于理解和维护。

四、实施步骤

步骤1：完善 forum_api 函数

修改内容：

  - 补充 forum_api 函数中可能缺失的参数校验（如金额正数、利润率范围）。

  - 确保所有函数返回统一格式 {success, message, data}。

  - 确认 place_bid 等函数已包含利润率默认值处理。

验证方法：

  - 单元测试：编写针对每个 forum_api 函数的测试用例，覆盖正常路径和异常路径（如参数非法、权限不足）。

  - 手动测试：在手动模式下执行各操作（裁员、招募、竞标等），确认 API 返回正确信息，且 _forum_pending 记录正确。

  - 回归测试：运行现有全量单元测试，确保无新增失败。

  - 可独立交付：是。此步骤不依赖命令层改造，完成后即可提交代码。

步骤2：改造自动模式决策器调用点

修改内容：

  - 在 phase_forum.py 的 _apply_market_decisions 方法中，将直接调用 state.add_forum_action() 的代码改为调用 forum_api 对应函数。

  - 确保决策器返回的数据结构与 API 函数参数兼容。

验证方法：

  - 单元测试：模拟决策器返回结果，验证命令层正确调用了 forum_api 函数，且参数传递无误。

  - 集成测试：运行自动模式完整游戏流程，观察各市场操作（招募、竞标、投票）是否正常记录并在公示环节正确结算。

  - 日志对比：对比改造前后日志，确认 _forum_pending 内容一致。

  - 可独立交付：是。此步骤仅修改命令层，且依赖步骤1的 API 函数已稳定。

步骤3：清理冗余代码

修改内容：

  - 删除自动模式下所有直接操作 _forum_pending 的代码。

  - 确认 add_forum_action 仅由 forum_api 函数调用。

验证方法：

  - 代码审查：确认所有 add_forum_action 调用均位于 forum_api.py 中。

  - 回归测试：运行全量单元测试和自动模式冒烟测试，确保行为无变化。

  - 静态检查：使用 IDE 或 grep 确认命令层无 add_forum_action 调用。

  - 可独立交付：是。此步骤为清理工作，依赖步骤2已正确迁移所有调用点。

步骤4：单元测试与回归

修改内容：

  - 更新现有单元测试，覆盖自动/手动两种模式下与 forum_api 的交互。

  - 新增测试用例验证决策器与 API 的集成。

验证方法：

  - 运行全量测试：pytest src/tests/，确保 647+ 项测试全部通过。

  - 代码覆盖率：检查新增测试是否覆盖了改造后的代码路径。

  - 手动冒烟测试：完整运行自动模式和手动模式各一轮，确认无异常。

  - 可独立交付：是。此步骤依赖前几步代码稳定，但测试本身可独立运行。

步骤5：文档更新

修改内容：

  - 更新《游戏功能说明书》中广场阶段流程描述。

  - 更新架构设计文档，反映统一数据流设计。

验证方法：

  - 文档审查：由架构师或主程序员确认文档与代码一致。

  - 交叉验证：对照代码逻辑，确保文档描述准确。

  - 可独立交付：是。此步骤无代码依赖，可在任何时候执行。

实施建议

  - 分支策略：为每个步骤创建独立分支（如 step1-forum-api-enhance），完成后合并到主分支，确保小步快跑。

  - 特性开关：若担心风险，可先保留旧代码路径，通过配置开关控制新逻辑，待验证稳定后移除开关。

  - 测试先行：在修改代码前，先编写预期失败的测试，再逐步实现功能，确保测试覆盖。

  - 通过分步验证，可最大限度降低重构风险，同时保持代码库始终处于可发布状态。。

五、风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 自动模式决策器调用 API 后，操作记录格式不一致 | 决策器应返回与手动输入一致的数据结构（如利润率、工期等）。当前决策器已返回完整信息，只需调整调用方式。 |
| 性能影响 | API 层增加一层函数调用，开销可忽略。 |
| 测试遗漏 | 增加集成测试，覆盖自动模式下各决策器与 API 的交互。 |
| 与现有手动模式冲突 | 手动模式已使用 API，无冲突。 |

六、后续扩展

本次整改后，广场阶段将具备与元老院阶段相同的架构质量，为未来功能扩展（如新增市场操作、复杂竞标策略）奠定基础。后续可进一步考虑：

- 将 resolve_forum 中的结算逻辑也下沉到 API 层（当前已实现）。

- 将决策器接口与 API 函数参数对齐，减少转换代码。

请将此方案作为后续开发任务（DS032）的输入，按计划实施广场阶段架构整改。