开发任务指令：广场阶段自动模式决策器调用点改造（步骤2）

收件人：主程序员 DS031
发件人：架构师 ACT-06
日期：2026-03-28
任务：改造自动模式决策器调用点，统一通过 forum_api 记录操作
优先级：P1
预估工时：1 天

一、任务背景

在步骤1中，我们完善了 forum_api 层的所有函数，统一了返回格式、校验逻辑和利润率处理。然而，自动模式下，命令层（phase_forum.py）在调用决策器后，仍直接调用 state.add_forum_action() 记录操作，绕过了 forum_api 层。这导致手动模式与自动模式的数据记录入口不一致，违反了“统一数据流”的设计目标。

本任务旨在改造自动模式下所有决策器调用点，使其通过 forum_api 函数记录操作，从而实现：

- 统一数据流：手动/自动模式均通过 forum_api 写入 _forum_pending。

- 分层清晰：命令层仅负责解析决策器结果或用户输入，不直接操作核心数据。

- 与元老院阶段架构对齐：自动模式与手动模式调用同一套 API，便于维护和扩展。

二、任务目标

- 识别所有自动模式下直接调用 state.add_forum_action 的位置，将其替换为调用对应的 forum_api 函数。

- 确保决策器返回的数据结构与 API 函数参数兼容，如有不匹配，在命令层进行适配。

- 补充步骤1中缺失的 i18n 错误 key，使所有 API 错误信息均国际化。

- 保持现有功能不变，仅改变操作记录方式，不改变业务逻辑。

三、具体修改范围

3.1 需要修改的文件

- src/ui/commands/phase_forum.py（命令层，包含自动模式市场决策逻辑）

3.2 需要修改的函数/方法

- _apply_market_decisions(self, player_id: str, faction)
此方法负责为指定派系执行自动市场决策，目前内部有多个直接调用 state.add_forum_action 的地方：

  - 招募决策：self.state.add_forum_action("recruitment_bids", (faction.id, fig_id, amount))
→ 改为调用 forum_api.recruit_figure(state, player_id, fig_id, amount)

  - 包税合同竞标：self.state.add_forum_action("contract_bids", (contract.id, knight.id, faction.id, amount))
→ 改为调用 forum_api.place_bid(state, player_id, knight.id, contract.id, amount, tax_rate)

  - 工程合同竞标（普通工程）：self.state.add_forum_action("contract_bids", (contract.id, knight.id, faction.id, amount, r, construction, warranty))
→ 改为调用 forum_api.place_bid(state, player_id, knight.id, contract.id, amount, r)

  - 舰队合同竞标：self.state.add_forum_action("contract_bids", (contract.id, knight.id, faction.id, amount, r, 1, 0))
→ 改为调用 forum_api.place_bid(state, player_id, knight.id, contract.id, amount, r)（API 内部会处理工期为1）

  - 凯旋投票：self.state.add_forum_action("triumph_votes", (war.id, faction.id, vote))
→ 改为调用 forum_api.vote_triumph(state, player_id, war.id, vote)

- 其他可能的位置（如 _handle_step_2 中手动模式分支不涉及，自动模式仅上述一处）。

3.3 决策器返回数据与 API 参数适配

- 当前决策器返回的元组结构已与 API 参数对齐：

  - decide_tax_bid 返回 (knight, amount, tax_rate)

  - decide_works_bid 返回 (knight, amount, r, construction, warranty)

  - decide_fleet_bid 返回 (knight, amount, r)

- 命令层只需将返回值解包后直接传递给 forum_api.place_bid，无需额外转换。

四、补充 i18n 缺失错误 key

在步骤1中，部分错误信息使用了硬编码字符串（如 "error_faction_full"、"error_not_knight"），需在本次任务中补充到语言文件中。

4.1 需要补充的 key

- error_faction_full → 派系成员已满

- error_not_knight → 人物不是骑士

- error_not_triumph_war → 战争无法凯旋

- 其他在 forum_api.py 中硬编码的错误信息（搜索 return api_response(False, "）并统一替换为 i18n.get("key")。

4.2 修改文件

- data/i18n/zh-CN.json（中文语言文件）

- 若未来支持其他语言，需同步更新，本次仅补充中文即可。

4.3 示例

json

{

"error_faction_full": "派系成员已满，无法招募新成员。",

"error_not_knight": "只有骑士才能参与合同竞标。",

"error_not_triumph_war": "当前战争不具备凯旋条件。"

}

五、验收标准

- 自动模式下：

  - 所有市场操作（招募、竞标、投票）均通过 forum_api 记录，不再直接调用 state.add_forum_action。

  - 运行完整自动模式游戏，所有功能正常，无异常日志。

- 手动模式下：

  - 无任何功能变化，用户输入仍调用 forum_api，行为与之前一致。

- i18n 补充：

  - 所有错误信息均通过 i18n.get() 返回，无硬编码字符串。

  - 新增的 i18n key 已添加到 zh-CN.json，并通过 i18n.get() 正常读取。

- 单元测试：

  - 更新 test_phase_forum.py 中与自动模式决策相关的测试，确保改造后逻辑正确。

  - 全量单元测试通过（647+ 项）。

- 代码审查：

  - 确认 phase_forum.py 中不再存在 add_forum_action 调用。

  - 确认 forum_api 函数调用参数正确。

六、注意事项

- 保持决策器不变：本次不修改决策器本身，仅改造命令层调用方式。

- 异常处理：forum_api 函数已包含错误处理和日志记录，命令层无需重复。

- 向后兼容：改造后应确保与现有手动模式无冲突。

- 测试覆盖：建议在修改前编写针对自动模式的集成测试，或在修改后手动验证自动模式完整流程。

七、交付物

- 修改后的 src/ui/commands/phase_forum.py

- 更新后的 data/i18n/zh-CN.json（含新增错误 key）

- 更新后的单元测试（如有必要）

- 提交信息：refactor(forum): 自动模式决策器调用点统一使用 forum_api

八、后续步骤

步骤2完成后，命令层将不再直接操作 _forum_pending，所有数据流均通过 forum_api 记录。下一步（步骤3）将清理命令层中剩余的 add_forum_action 调用（若有）和冗余代码，并确保 forum_api 是唯一写入 _forum_pending 的入口。

请 DS031 按此指令执行，完成后提交代码审查。