开发指引：广场阶段架构整改（步骤3及后续修复）

收件人：主程序员 DS032
发件人：架构师 ACT-06
日期：2026-03-28
任务：完成广场阶段架构整改（清理冗余代码、修复舰队合同状态同步问题）
优先级：P1
预估工时：1-1.5 天

一、项目背景与已完成工作

1.1 背景

广场阶段（Forum Phase）是游戏的核心交互环节，包含裁员、招募、合同竞标、公地认购、凯旋投票、土地交易等操作。为与元老院阶段架构对齐，项目已分步骤进行重构：

- 步骤1：完善 forum_api 层，统一返回格式、补充校验、使用 i18n 错误信息，使所有 API 函数具备独立记录操作的能力。

- 步骤2：改造自动模式决策器调用点，使自动模式下所有市场操作（招募、竞标、凯旋投票）均通过 forum_api 记录，不再直接操作 _forum_pending。

至此，手动模式与自动模式的数据流已统一：所有操作均通过 forum_api 函数写入 _forum_pending，最终由 resolve_forum 统一结算。

1.2 已完成交付物

- src/api/forum_api.py（完善后的 API 层）

- src/ui/commands/phase_forum.py（命令层已改造自动模式调用点）

- data/i18n/zh-CN.json（补充了错误 key）

- 单元测试与冒烟测试通过

1.3 待完成工作

- 步骤3：清理命令层中所有可能残留的直接操作 _forum_pending 的代码（包括 AutoPlayerProcessor 内部），确保 add_forum_action 仅在 forum_api 中被调用。

- 遗留问题修复：DS031 在测试中发现“舰队被摧毁后新建舰队无法可用”的问题，需定位并修复。

二、必读文档

| 文档名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 《游戏功能说明书 经济-合同功能MVP0.7.docx》 | 理解广场阶段各操作的设计规则 |
| 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》 | 掌握增量开发、分层原则 |
| 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》 | 理解广场阶段整体流程 |
| 此前 DS031 的步骤1、步骤2工作报告 | 了解已完成的修改细节 |

三、关键代码清单

| 文件路径 | 说明 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 广场阶段命令主文件 | 检查 _apply_market_decisions 之外是否还有直接调用 add_forum_action 的地方；检查 _handle_* 中手动模式已正确调用 API |
| src/ui/processors/auto_player_processor.py | AI 玩家自动处理器 | 内部可能包含对 _forum_pending 的直接操作（如裁员、招募、竞标等），需改造为调用 forum_api |
| src/api/forum_api.py | API 层 | 已完善，无需改动，但需熟悉其函数签名以便正确调用 |
| src/core/systems/naval_system.py | 海军系统 | 修复舰队合同状态同步问题的主要文件 |
| src/ui/commands/phase_revenue.py | 收入阶段 | 涉及舰队合同的资金结算逻辑，可能相关 |
| src/core/entities/contract.py | 合同实体 | 舰队合同的特殊字段（_is_fleet_construction、_actual_cost 等） |
| src/core/entities/fleet.py | 舰队实体 | 舰队状态（BUILDING、AVAILABLE、DESTROYED）及 _strength_base |

四、剩余任务详细说明

4.1 步骤3：清理冗余代码

目标：确保 state.add_forum_action 仅在 forum_api.py 中被调用，命令层和处理器层不再直接操作 _forum_pending。

检查范围：

- phase_forum.py：搜索所有 add_forum_action 调用，确认仅存在于手动模式 _handle_* 方法中？但手动模式已通过 API 调用，不应再有直接调用。实际步骤1、2已改造，但需验证 _handle_* 中是否还有遗留的直接调用（如 _handle_retire 已调用 API，_handle_recruit 等也调用了 API）。主要检查 _handle_step_4 中的 add_forum_action（土地交易），该处目前是直接调用，但土地交易 API 已在步骤1中提供 transact_land，需替换。

- auto_player_processor.py：该处理器在步骤1、2中未修改，内部可能仍直接调用 add_forum_action。需审查其 process_retirement、process_market 等方法，将它们改为调用对应的 forum_api 函数。

具体修改：

- 在 phase_forum.py 的 _handle_step_4 中，找到直接调用 self.state.add_forum_action("land_trades", ...) 的地方，替换为 forum_api.transact_land(...)。

- 在 auto_player_processor.py 中：

  - process_retirement：应调用 forum_api.retire_figure。

  - process_market：内部应调用 forum_api.recruit_figure、forum_api.place_bid、forum_api.vote_triumph 等。若当前决策器返回结果已直接调用 add_forum_action，需改为调用 API。

- 删除命令层中任何残留的 add_forum_action 调用（除了 forum_api 内部）。

验收标准：

- 全局搜索 add_forum_action，除 forum_api.py 和必要的测试文件外，无其他调用。

- 自动模式运行完整流程，所有操作正常记录并结算。

- 手动模式无变化。

4.2 遗留问题修复：舰队合同状态同步

问题描述：

- 舰队第一次被摧毁后（状态为 destroyed），新建造的舰队合同执行完毕后，舰队未能成功添加到可用舰队列表中，导致后续海战无法进行。

- 表现：fl 命令显示舰队状态仍为 destroyed，新建舰队未出现；contracts 显示舰队合同已 ACTIVE（remaining_years=0），但未完成或未正确转交到海军系统。

可能原因：

- 舰队建造完成时（naval_system.process_fleet_construction），fleet.complete_building() 未正确更新舰队状态，或未将舰队从 BUILDING 转为 AVAILABLE。

- 舰队合同与舰队编号的关联丢失，导致新建舰队在建造时未被正确创建或未关联到合同。

- 舰队被摧毁后，_fleets 字典中可能仍保留旧舰队信息，新建舰队编号可能冲突或未正确添加。

修复方向：

- 在 naval_system.on_contract_awarded 中创建舰队时，确保舰队编号唯一，并正确设置 _strength_base。

- 在 naval_system.process_fleet_construction 中，当舰队建造完成时，调用 fleet.complete_building()（该方法应将状态从 BUILDING 改为 AVAILABLE，并清除 _build_end_turn）。

- 确保 process_fleet_construction 中通过 fleet._contract_id 找到合同后，调用 contract.mark_complete，同时将舰队加入 _fleets 字典（已存在，无需重复添加）。

- 检查舰队被摧毁时（fleet.mark_destroyed），是否正确标记并可能从 _fleets 中移除？当前实现中，mark_destroyed 将状态改为 DESTROYED，但未移除，这可能导致新建舰队时编号重复。需要确保新建舰队编号不重复（_next_fleet_number 递增），且旧舰队虽状态为 DESTROYED 但不影响新舰队添加。当前逻辑应该没问题，但需验证。

测试验证：

- 复现步骤：让一支舰队在战斗中被摧毁，等待新的舰队合同建造完成，观察 fl 命令输出新舰队是否可用，且可被指派参战。

- 检查日志中是否有异常信息。

五、测试与验收标准

5.1 步骤3验收

- 全局搜索 add_forum_action，除 forum_api.py 和测试文件外无其他调用。

- 自动模式完整运行（至少 10 回合），涵盖招募、竞标、凯旋投票、土地交易（若开启），所有操作正常记录并在公示环节结算。

- 手动模式所有操作正常。

5.2 舰队问题修复验收

- 舰队被摧毁后，新舰队建造完成时，fl 命令能看到新舰队，状态为 AVAILABLE。

- 新舰队能正常指派给需要海战的战争，参与海战。

- 舰队合同在舰队建成后正确标记为 COMPLETED，行省解绑，骑士移除合同。

5.3 全量测试

- 运行 pytest src/tests/，确保所有单元测试通过。

- 手动冒烟测试（自动模式 + 手动模式）无异常。

六、交付物

- 修改后的 src/ui/commands/phase_forum.py（清理 _handle_step_4 中的直接调用）

- 修改后的 src/ui/processors/auto_player_processor.py（改用 forum_api）

- 修改后的 src/core/systems/naval_system.py（修复舰队状态同步）

- 如有必要，更新相关单元测试

- 本次开发工作报告

七、沟通与支持

- 如有代码理解问题，可查阅 DS031 的步骤1、2工作报告，或直接询问架构师。

- 舰队问题定位时，建议添加调试日志追踪 process_fleet_construction 中舰队状态变化。

祝开发顺利！