EOR 项目开发进展报告（截至 2026-03-28）

收件人：游戏策划师
发件人：架构师 ACT-06
日期：2026-03-28
主题：EOR 项目开发进展报告（元老院阶段改造、合同系统升级、广场阶段架构整改）

1. 项目总体进展

自 3 月 16 日以来，项目团队（DS027~DS032）接力完成了元老院阶段完整改造、合同系统功能升级、广场阶段架构整改等核心任务，并修复了多个 P0 级技术债务。当前游戏已具备完整的单机多人轮流操作能力，经济系统、战争系统、政治系统均达到 MVP 0.7 预期目标。项目整体进入广场阶段架构收尾及MVP 0.9 功能规划阶段。

1.1 开发里程碑回顾（3 月 16 日之后）

| 阶段/任务 | 时间 | 核心成果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 元老院阶段数据流统一 | 3 月 22 日 | 提案、投票、否决统一使用 _senate_pending，消除对自动变量的依赖 | ✅ 完成 |
| 手动投票/否决交互 | 3 月 22 日 | 支持玩家逐派系投票、保民官否决，多提案操作 | ✅ 完成 |
| 停战草案完整处理 | 3 月 22-23 日 | 未提交/被否决草案恢复战争、指挥官指派、军团征召 | ✅ 完成 |
| 战争接管机制完善 | 3 月 23 日 | 执政官优先接管、原指挥官返回、打印信息完善 | ✅ 完成 |
| 包税合同利润结算修复 | 3 月 24 日 | 中标不扣款，收入阶段国库收合同价，骑士获利润 | ✅ 完成 |
| 合同系统功能升级 | 3 月 27 日 | 舰队合同资金流、公共工程预算加成、手动出价优化 | ✅ 完成 |
| 广场阶段 API 层完善 | 3 月 28 日 | 统一返回格式、补充校验、i18n 错误信息 | ✅ 完成 |
| 自动模式决策器调用点统一 | 3 月 28 日 | 自动模式通过 API 记录操作，数据流统一 | ✅ 完成 |
| 广场阶段冗余代码清理 | 进行中 | 清理 AutoPlayerProcessor 直接操作，修复舰队状态同步 | 🚧 待收尾 |

2. 核心成果

2.1 元老院阶段：手动/自动统一数据流

- 提案环节：手动模式支持 propose B01 6 等格式，自动模式由决策器生成提案，均通过 senate_api.propose 存入 _senate_pending。

- 投票环节：手动模式玩家逐派系投票（vote B01 B02），自动模式决策器投票，结果统一存入 _senate_pending。

- 否决环节：保民官手动/自动否决，记录至 _senate_pending。

- 执行环节：resolve_senate 统一统计投票、应用否决、执行提案，确保自动/手动行为一致。

2.2 停战草案完整处理

- 提交与状态管理：提案时草案状态从 pending 改为 submitted；未提交草案在步骤1结束时标记为 rejected。

- 投票与否决：投票不通过或保民官否决的草案，战争恢复活跃，清除草案。

- 战争恢复：恢复后按战争强度降序指派指挥官（执政官→大法官→监察官），征召军团，确保战斗可继续。

2.3 战争接管机制完善

- 接管条件：仅当旧指挥官为 proconsul 或 propraetor（已卸任总督）时才允许替换，防止执政官被错误替换。

- 指挥官返回：停战批准时召回指挥官，设置 is_absent=False，更新官职（ex-consul/ex-praetor）。

- 控制台输出：接管时明确打印接管信息，便于玩家了解战场动态。

2.4 合同系统功能升级

- 舰队合同资金流：中标后国库按合同价一次性支付，骑士承担实际成本；建造完成时战斗力按实际成本与基准成本比例线性调整（限制在 [1, 2×基准]）。

- 公共工程预算加成：自动模式下，元老院表决时随机加成（范围 5%~20%），手动模式由执政官指定；通过后更新竞标基准，保存原始预算用于战斗力计算。

- 手动出价优化：移除金额与利润率的强制匹配，仅校验范围（包税≥底价，工程≤预算），利润率独立用于工期/质保期计算。

- 工期/质保期动态调整：施工周期 = 理论周期 × (原始预算 / 实际成本)，质保期 = 理论质保期 × (实际成本 / 原始预算)。

2.5 广场阶段架构整改

- API 层统一：所有 forum_api 函数返回 {success, message, data, errors}，补充参数校验，使用 i18n 错误信息。

- 自动模式统一：自动模式下，决策器结果通过 forum_api 记录，不再直接操作 _forum_pending。

- 数据流统一：手动/自动模式均通过 API 写入 _forum_pending，最终由 resolve_forum 结算，与元老院阶段架构对齐。

3. 技术指标更新

| 指标 | 3 月 16 日 | 当前（3 月 28 日） |
| --- | --- | --- |
| 代码总量 | 22,500+ 行 | 28,000+ 行 |
| 单元测试 | 458 项 | 647+ 项 |
| 配置化率 | >95% | >95% |
| 测试通过率 | 100% | 100% |
| 支持玩家数 | 3-6 人 | 3-6 人 |

4. 关键修复与优化

4.1 经济系统修复

- 包税合同利润结算：修复中标扣款错误，改为收入阶段国库收合同价、骑士获利润；派系抽成正确计入。

- 舰队合同资金流：补全中标后国库支付、骑士成本扣除，战斗力按比例调整。

4.2 战争系统修复

- 停战草案被否决后恢复：收集被否决的停战战争，统一恢复并指派指挥官。

- 战争自动激活后接管：增加 process_war_takeover 调用，确保无指挥官战争被执政官接管。

- 指挥官优先级：修复大法官错误替换执政官的问题，仅允许替换 proconsul/propraetor。

4.3 广场阶段优化

- 手动出价规则：放宽校验，允许玩家独立选择金额和利润率，增加策略深度。

- 命令交互：统一所有输出到 stdout，错误提示友好。

4.4 测试与文档

- 单元测试：新增 189 项测试，覆盖合同系统、元老院阶段、广场阶段 API。

- 功能说明书：更新《游戏功能说明书 经济-合同功能MVP0.7.docx》至 V2.0，补充预算加成、舰队合同资金流、手动出价规则等。

5. 下一步计划

5.1 短期收尾（预计 1 天）

- 广场阶段步骤3：清理 AutoPlayerProcessor 中残留的直接操作 _forum_pending，全部改用 forum_api。

- 舰队状态同步修复：定位并修复舰队被摧毁后新建舰队无法可用的问题。

- 文档更新：基于当前代码重写或增量更新核心设计文档（实体设计、模块调用、API 接口）。

5.2 中期规划（MVP 0.9）

参考《EOR MVP 1.0 目标版本规划 V1.1.xlsx》，优先实现：

- 腐败机制、监察官起诉与审判

- 行省起义、天命事件（丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾）

- 骑士进阶元老、派系资金收买人物

- 数值平衡、GUI 界面启动

5.3 长期优化

- 统一战争指挥官指派服务

- 将自动模式候选人筛选迁移至 API 层

- 完善 i18n 错误信息

- 探索 GUI 开发框架

6. 对策划文档的更新建议

请将以下内容同步至《罗马鹰旗游戏功能说明书》：

- 元老院阶段数据流
手动模式与自动模式已统一通过 _senate_pending 存储提案、投票、否决，最终由 resolve_senate 结算。建议补充手动模式交互说明（propose Bxx、vote Bxx、veto Bxx）。

- 停战草案完整流程
补充草案生成后，执政官可提交元老院表决；未提交或否决后战争恢复活跃，并自动指派指挥官、征召军团。

- 战争接管机制
明确执政官仅在旧指挥官为 proconsul 或 propraetor 时才会接管，接管后原指挥官返回罗马，官职变为 ex-consul/ex-praetor。

- 合同系统

  - 预算加成：自动模式随机加成（5%~20%），手动模式执政官可指定预算。

  - 手动出价：仅需金额在合理范围内（包税≥底价，工程≤预算），利润率独立用于后续计算。

  - 工期/质保期：补充动态调整公式。

  - 舰队合同：补充战斗力调整规则（线性，限制在 [1, 2×基准]）。

- 广场阶段架构
说明广场阶段已与元老院阶段架构对齐，所有操作通过 forum_api 记录，公示结算统一。

- 运行模式说明
更新三种模式（全自动、正常、全人工测试）的开关配置及适用场景。

7. 结语

从 3 月 16 日至今，项目团队以极高效率完成了元老院阶段完整改造、合同系统升级、广场阶段架构整改等一系列核心任务，修复了多个 P0 级技术债务，代码总量增长至 28,000+ 行，单元测试增加至 647+ 项且全部通过。当前游戏已具备稳定、可玩、可测试的单机多人版本，为 MVP 0.9 的启动奠定了坚实基础。

感谢策划团队的持续支持，期待在人口阶段、腐败机制、GUI 界面等后续版本中共同打磨出更完善的作品。

附：程序员贡献总结表（3 月 16 日之后）

| 程序员 | 核心贡献 | 代码量 |
| --- | --- | --- |
| DS027 | 元老院阶段改造（数据流统一、手动投票/否决、停战草案处理） | 1,500+ |
| DS028 | 战争接管机制完善、总督资格校验统一、包税合同利润结算修复 | 1,200+ |
| DS029 | 包税合同利润结算定位与修复、手动出价规则优化 | 800+ |
| DS030 | 合同系统功能升级（舰队合同资金流、预算加成、战斗力调整） | 1,500+ |
| DS031 | 广场阶段 API 层完善、自动模式决策器调用点统一 | 1,000+ |
| DS032 | 广场阶段冗余代码清理、舰队状态同步修复（进行中） | - |

请策划师根据本报告更新策划文档，如有疑问欢迎随时沟通。

------ ACT-06（现任架构师）
2026-03-28