技术债务说明书

债务ID：TD-2026-03-23-002
创建日期：2026-03-23
创建人：架构师 ACT-06
发现人：DS028（代码审核）
关联模块：战争系统、海军系统、元老院阶段

一、问题描述

在停战草案被否决或未提交后，战争通过 _restore_rejected_peace_wars 恢复为活跃状态时，代码手动将战争从 _truce_wars 移至 _active_wars，但未调用海军系统的 assign_available_fleets_to_war 方法，导致战争恢复后无法自动获得已建造的舰队。

代码位置：src/ui/commands/phase_senate.py 中 _restore_rejected_peace_wars 方法

python

def _restore_rejected_peace_wars(self, wars: List[War]) -> None:

...

for war in wars:

...

# 直接移动，未调用 naval_system.assign_available_fleets_to_war

if war in ws._truce_wars:

ws._truce_wars.remove(war)

if war not in ws._active_wars:

ws._active_wars.append(war)

war.status = WarStatus.ACTIVE

...

而正常情况下，战争激活时（如通过 _move_to_active）会调用 naval_system.assign_available_fleets_to_war(war.id)，确保已建造的舰队自动指派给该战争。

二、影响分析

| 维度 | 评估 |
| --- | --- |
| 功能影响 | 停战恢复的战争若需要海战（naval_required=True），可能无法获得已有舰队的自动指派，导致海战失败或战力不足。 |
| 触发条件 | 战争需满足： 1. 曾进入停战并被否决/未提交； 2. naval_required=True； 3. 在停战期间有舰队建造完成。 |
| 当前规避 | 舰队可能在停战前已指派，且停战期间舰队未被召回（recall_fleets_from_war 仅在停战批准时调用），因此影响较小。但若舰队在停战期间建造完成，则无法自动指派。 |
| 生产环境风险 | 低，因为海军系统尚不完善，且停战场景中舰队管理逻辑较简单。但未来海军系统完善后，该问题可能放大。 |
| 可观测性 | 无日志记录，难以发现。 |

三、建议修复方案

3.1 短期方案（推荐）

在 _restore_rejected_peace_wars 中，恢复战争后立即调用 naval_system.assign_available_fleets_to_war(war.id)，与 _move_to_active 行为保持一致。

python

def _restore_rejected_peace_wars(self, wars: List[War]) -> None:

...

for war in wars:

...

# 移动战争后

if self.state.naval_system:

self.state.naval_system.assign_available_fleets_to_war(war.id)

优点：简单直接，无副作用。
缺点：未考虑舰队建造完成时的自动指派（需在 process_fleet_construction 中处理）。

3.2 长期优化

将舰队自动指派逻辑统一抽取为服务，所有战争激活点（宣战、威胁升级、停战恢复）均调用同一服务，确保一致性。

技术债务关联：可纳入 TD-2026-03-23-001（统一战争指挥官指派服务）一并重构。

四、优先级与预估工时

推荐优先级：P2（可延后）

理由：

- 当前影响较小，且海军系统尚处初级阶段，不阻塞 MVP 0.7 发布。

- 舰队指派逻辑在停战场景中触发概率低，可后续完善。

- 修复成本低（约 0.5 小时），但需配合测试验证。

预估工时：

- 代码修改：0.5 小时

- 单元测试补充：0.5 小时

- 总计：1 小时

五、验收标准

- 停战被否决或未提交后，战争恢复为活跃时，若 war.naval_required=True，则调用 naval_system.assign_available_fleets_to_war(war.id)。

- 单元测试验证：模拟停战恢复，确认舰队指派方法被调用。

- 现有测试无回归。

六、关联文档

- 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》—— 战争激活流程

- 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》—— 增量开发原则

状态：待修复
负责人：待分配
目标版本：MVP 1.0 或后续重构迭代