技术债务说明书 - EconomicService 重构

债务编号：TD-2026-03-30-002
债务类型：架构重构
优先级：P1
预估工时：2 天
提出人：架构师 ACT-07
提出日期：2026-03-30
关联功能：税收阶段、经济结算、派系抽成、战争赔款、国家运营费

一、债务描述

1.1 现状分析

当前税收阶段的核心业务逻辑全部写在 UI 命令层（phase_revenue.py），没有独立的经济服务层封装。

当前代码位置：src/ui/commands/phase_revenue.py

| 方法 | 职责 | 行数 |
| --- | --- | --- |
| execute() | 税收阶段主流程 | 100+ |
| _collect_private_land_income() | 私地收益计算 | 50+ |
| _collect_contract_revenues() | 合同收益结算 | 80+ |
| _deduct_national_opex() | 国家运营费扣除 | 30+ |
| _settle_indemnities() | 战争赔款结算 | 40+ |
| _print_faction_table() | 派系表格打印 | 20+ |
| _print_private_land_table() | 私地表格打印 | 20+ |

核心问题：

- 税收阶段包含 7 种以上不同类型的经济结算（公地收益、私地收益、合同收益、军团维护、海军维护、运营费、赔款）

- 这些业务逻辑与 UI 展示逻辑耦合在一起

- 与 WarSystem、MilitarySystem 等相比，缺少独立的经济服务层

- 后续 P1 功能（如腐败机制、财产税）将进一步增加税收阶段复杂度

1.2 对比参照

| 功能 | 当前实现 | 合理位置 |
| --- | --- | --- |
| 战争结算 | WarSystem.resolve_war() | ✅ 系统层 |
| 军团管理 | MilitarySystem | ✅ 系统层 |
| 舰队管理 | NavalSystem | ✅ 系统层 |
| 经济结算 | phase_revenue.py（UI 层） | ❌ 应为服务层 |

二、债务影响

| 影响维度 | 说明 | 严重程度 |
| --- | --- | --- |
| 可维护性 | 新增经济功能时需修改 UI 命令层，违反分层原则 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 可测试性 | UI 命令层难以进行单元测试（需模拟输入输出） | ⭐⭐⭐⭐ |
| 可复用性 | 经济结算逻辑无法被其他模块复用（如 GUI） | ⭐⭐⭐⭐ |
| 架构一致性 | 与战争、军事、海军系统不对称 | ⭐⭐⭐ |

三、解决方案

3.1 目标架构

新增 EconomicService 类，作为服务层，负责税收阶段的所有经济结算。

文件路径：src/core/service/economic_service.py

python

class EconomicService:

"""经济服务：负责税收阶段的所有经济结算"""

def __init__(self, state: 'GameState'):

self.state = state

# ========== 主入口 ==========

def execute_revenue_phase(self) -> Dict:

"""

执行税收阶段完整结算

返回结算结果，供 UI 层展示

"""

results = {

"treasury_changes": [],      # [(reason, amount), ...]

"faction_taxes": {},         # {faction_id: tax_amount}

"private_income": [],        # [(figure_id, name, net_income, wealth_after), ...]

"contract_revenues": [],     # [(contract_id, type, amount), ...]

"total_treasury_before": self.state.treasury,

"total_treasury_after": 0,

}

# 1. 国家公地收益

national_income = self._calculate_national_income()

self.state.add_treasury(national_income)

results["treasury_changes"].append(("national_land", national_income))

# 2. 私地收益

private_data = self._collect_private_income(results["faction_taxes"])

results["private_income"] = private_data

# 3. 合同收益

contract_data = self._collect_contract_revenue(results["faction_taxes"])

results["contract_revenues"] = contract_data["revenues"]

results["treasury_changes"].extend(contract_data["treasury_changes"])

# 4. 军团维护费

legion_cost = self._apply_legion_maintenance()

results["treasury_changes"].append(("legion_maintenance", -legion_cost))

# 5. 海军维护费

naval_cost = self._apply_naval_maintenance()

results["treasury_changes"].append(("naval_maintenance", -naval_cost))

# 6. 国家运营费

opex = self._apply_national_opex()

results["treasury_changes"].append(("national_opex", -opex))

# 7. 战争赔款

indemnities = self._settle_indemnities()

results["treasury_changes"].extend(indemnities)

# 8. 派系抽成结算

self._distribute_faction_taxes(results["faction_taxes"])

results["total_treasury_after"] = self.state.treasury

return results

# ========== 内部结算方法 ==========

def _calculate_national_income(self) -> int:

"""计算国家公地收益（含风调雨顺、天灾影响）"""

pass

def _collect_private_income(self, faction_taxes: Dict[str, float]) -> List[Tuple]:

"""收集所有人物私地收益，累计派系抽成"""

pass

def _collect_contract_revenue(self, faction_taxes: Dict[str, float]) -> Dict:

"""收集所有合同收益，返回国库变化和派系抽成"""

pass

def _apply_legion_maintenance(self) -> int:

"""应用军团维护费，返回实际扣除金额"""

pass

def _apply_naval_maintenance(self) -> int:

"""应用海军维护费，返回实际扣除金额"""

pass

def _apply_national_opex(self) -> int:

"""应用国家运营费（按已征服行省总土地计算）"""

pass

def _settle_indemnities(self) -> List[Tuple[str, int]]:

"""结算战争赔款，返回国库变化列表"""

pass

def _distribute_faction_taxes(self, faction_taxes: Dict[str, float]):

"""分配派系抽成（四舍五入取整）"""

pass

3.2 职责迁移

| 原位置 | 迁移内容 | 目标位置 |
| --- | --- | --- |
| phase_revenue.py | 国家公地收益计算 | EconomicService._calculate_national_income() |
| phase_revenue.py | 私地收益计算 | EconomicService._collect_private_income() |
| phase_revenue.py | 合同收益结算 | EconomicService._collect_contract_revenue() |
| phase_revenue.py | 军团维护费扣除 | EconomicService._apply_legion_maintenance() |
| phase_revenue.py | 海军维护费扣除 | EconomicService._apply_naval_maintenance() |
| phase_revenue.py | 国家运营费扣除 | EconomicService._apply_national_opex() |
| phase_revenue.py | 战争赔款结算 | EconomicService._settle_indemnities() |
| phase_revenue.py | 派系抽成分配 | EconomicService._distribute_faction_taxes() |
| phase_revenue.py | 表格打印逻辑 | 保留在 UI 层（仅展示，不计算） |

3.3 调用关系变化

重构前：

text

phase_revenue.py (execute) → 直接执行所有经济结算

重构后：

text

phase_revenue.py (execute) → economic_service.execute_revenue_phase()

↓

→ 调用 WarSystem, NavalSystem, MilitarySystem

→ 调用 Figure.add_wealth, GameState.add_treasury

→ 返回结算结果

↓

phase_revenue.py → 根据结果打印表格

四、实施步骤

| 步骤 | 任务 | 预估工时 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建 EconomicService 类，定义接口和内部方法骨架 | 0.5 天 | 类结构完整，通过类型检查 |
| 2 | 迁移国家公地收益、私地收益、合同收益结算逻辑 | 0.5 天 | 计算结果与重构前一致 |
| 3 | 迁移军团维护、海军维护、国家运营费、战争赔款逻辑 | 0.5 天 | 国库变化与重构前一致 |
| 4 | 迁移派系抽成分配逻辑 | 0.5 天 | 派系资金变化与重构前一致 |
| 5 | 更新 phase_revenue.py，改为调用 EconomicService | 0.5 天 | UI 层仅负责打印，不包含业务逻辑 |
| 6 | 更新单元测试，确保覆盖 | 0.5 天 | 所有现有测试通过，新增 EconomicService 单元测试 |

五、验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能完整性 | 税收阶段所有结算结果（国库、派系、人物财富）与重构前完全一致 |
| 架构符合性 | EconomicService 放置在 src/core/service/ 目录，phase_revenue.py 不再包含经济计算逻辑 |
| UI 层薄化 | phase_revenue.py 中 execute() 方法不超过 50 行，仅做调用和打印 |
| 单元测试 | 新增 test_economic_service.py，覆盖核心方法（公地收益、私地收益、合同收益、运营费、赔款） |
| 回归测试 | 运行 pytest src/tests/，所有 647+ 项测试通过 |
| 性能 | 结算耗时无明显增加 |

六、风险与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风调雨顺/天灾事件影响 | 中 | 中 | 迁移时保留事件检查逻辑，确保加成正确应用 |
| 派系抽成浮点累计误差 | 低 | 中 | 保留原逻辑（浮点累计，最后取整），确保结果一致 |
| 国库为负时的处理 | 低 | 中 | 保留原逻辑（赤字计数，触发覆灭提示） |
| 合同质保期递减 | 低 | 低 | 保留在 phase_revenue.py 或移至 ContractService（可选） |

七、依赖关系

| 依赖 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GameState | 提供国库、派系、人物访问方法 | ✅ 已有 |
| WarSystem | 提供战争赔款相关数据 | ✅ 已有 |
| MilitarySystem | 提供军团维护费计算 | ✅ 已有 |
| NavalSystem | 提供舰队维护费计算 | ✅ 已有 |
| Figure | 提供 add_wealth()、land_private 属性 | ✅ 已有 |
| Contract | 提供合同收益相关属性 | ✅ 已有 |

无外部依赖，可独立实施。

八、与 PoliticalSystem 重构的关系

| 债务 | 关系 | 建议顺序 |
| --- | --- | --- |
| PoliticalSystem 重构 | 元老院相关，独立模块 | 可并行 |
| EconomicService 重构 | 经济相关，独立模块 | 可并行 |

建议：两者可并行开发，不互相阻塞。但若人力资源有限，建议先完成 PoliticalSystem 重构（涉及更多模块），再完成 EconomicService 重构。

九、后续扩展

完成后，可进一步考虑：

| 扩展 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| EconomicService 缓存 | 缓存土地单价、税率等配置，避免重复读取 | P2 |
| 经济预测功能 | 提供下回合收入预测，供 AI 决策 | P2 |
| 经济报表 | 生成详细经济报表（收入/支出分类汇总） | P2 |