度量衡整改分阶段实施方案（方案 A）

根据您的决策，我们将内部货币单位从 Talent 改为 Denarius（1 Talent = 6000 Denarius），土地单位保持 Jugera（1 Centuria = 200 Jugera），显示时根据数值大小自动切换单位。此整改分为以下六个独立阶段，每个阶段完成后均可验证游戏正常运行。

阶段一：内部字段与配置迁移（核心数据层改造）

- 目标：将所有金钱相关字段从 int（Talent）改为 int（Denarius），并在配置加载时将原 Talent 值乘以 6000，确保所有存取操作正确。

- 主要修改点：

  - Figure.wealth → 保持 _wealth，但含义变为 Denarius。

  - Faction.treasury → 保持 _treasury，变为 Denarius。

  - GameState._treasury → 变为 Denarius。

  - 合同实体中的 base_cost、profit_base、expected_profit 等 → 变为 Denarius。

  - GameState._national_public_land 不变（土地单位 Jugera）。

  - Config 加载：所有以 Talent 为单位的配置项（如 land_price_per_unit、faction_stipend、base_tax）在 get_economic_rule 返回时自动乘以 6000，费率（如 private_land_income_rate）保持不变（浮点）。

- 验证：

  - 单元测试：创建人物，设置财富，读取正确；派系资金、国库存取正确；合同金额存取正确。

  - 配置加载后，获取 land_price_per_unit，若原为 10，现应为 60000。

阶段二：核心计算逻辑适配

- 目标：修改所有涉及金钱的计算公式，使其基于 Denarius 单位运行，结果取整为整数 Denarius，并保持原经济平衡（数值放大 6000 倍）。

- 主要修改点：

  - 私地收入：income = land_private * land_price_den * private_land_income_rate，结果取整。

  - 国家公地收益：income = national_land * land_price_den * national_tax_rate。

  - 合同利润、派系抽成、军团维护费、运营费、战争赔款等所有涉及金钱计算的地方。

  - 所有硬编码的数值阈值（如国库低于 100 则预算否决）需乘以 6000。

- 注意：运营费公式中的 land_price_den 已放大，opex_rate 不变，因此运营费会自动放大，无需额外修改。但需确保所有调用处均使用新的 get_economic_rule 返回的 Denarius 值。

- 验证：

  - 扩展原有单元测试，输入相同场景（如人物 land_private=10，原收入 0.5 Talent → 现收入应为 3000 Denarius），验证输出正确。

  - 运行手动测试，检查国库变化是否与原版一致（数值放大）。

阶段三：土地单位换算（Jugera / Centuria）

- 目标：土地内部单位保持 Jugera，显示时按需转换为 Centuria。添加格式化工具，但不修改内部计算。

- 主要修改点：

  - 新增 src/ui/format_utils.py，实现 format_land(amount: int, is_public: bool)。

  - 规则：国家土地（行省土地、国家公地）若 ≥ 200 Jugera（1 Centuria），则显示为浮点 Centuria（如 120.0 cent.），否则显示 Jugera；个人土地始终显示 Jugera。

- 验证：

  - 单元测试：传入不同数值，验证格式化结果正确。

  - 手动测试：检查国家公地、行省土地、个人土地的输出格式。

阶段四：显示层改造（货币单位自动切换）

- 目标：实现货币格式化函数，在所有输出点替换简单数字，并根据数值大小自动切换单位（国库始终用 Talent，个人/派系资金自动切换）。

- 主要修改点：

  - 在 format_utils.py 中实现 format_money(amount: int, is_public: bool)。

  - 规则：国库 is_public=True 始终显示为 Talent（除以 6000，四舍五入取整）；个人/派系 is_public=False 若 ≥ 10 Talent（即 60000 Denarius）则显示 Talent，否则显示 Denarius（加千位分隔符）。

  - 搜索所有 print 中涉及金钱的地方，逐个替换为 format_money，注意区分国库/国家与个人/派系。

  - 日志中的消息部分也需格式化，结构化字段可保持内部值。

- 验证：

  - 手动运行游戏，遍历各阶段，检查输出是否符合预期（如国库显示 Talents，个人财富小额显示 Denarii，大额显示 Talents）。

  - 验证边界值（如 9.9 Talent 显示 Denarii，10 Talent 显示 Talents）。

阶段五：存档/读档适配

- 目标：修改序列化逻辑，使存档能保存 Denarius 单位的值，并支持旧存档迁移（如需要）。

- 主要修改点：

  - GameState.to_dict() 和 from_dict() 中，金钱字段直接保存/加载 Denarius。

  - 若需兼容旧存档，可在加载时检测数值大小，若小于合理范围（如国库 < 10000），则乘以 6000 进行迁移。

- 验证：

  - 保存游戏，重新加载，检查数据一致。

  - 加载旧存档（如有），验证迁移后数值正确。

阶段六：单元测试更新

- 目标：更新所有涉及金钱数值的单元测试，使其预期值乘以 6000，并确保所有测试通过。

- 主要修改点：

  - 搜索所有测试文件中的断言，如 self.assertEqual(figure.wealth, 100) → 改为 self.assertEqual(figure.wealth, 100 * 6000)。

  - 注意边界值（如 int(round(...)) 的结果可能因浮点误差略有不同，需使用近似断言或调整预期值）。

- 验证：

  - 运行全部测试，确保通过。

时间估计与依赖

- 阶段一、二为核心，预计各需 1-2 人日。

- 阶段三、四为显示层改造，预计共 1-2 人日。

- 阶段五、六为收尾，预计 1 人日。

- 总计约 4-6 人日，可并行部分任务。

此方案确保每次迭代均可独立验证，且最终实现无技术债务。请确认后，我们将从阶段一开始编码。