技术债务说明书：游戏代码中大量硬编码中文的系统性整改

文档版本：1.0
制定日期：2026-03-28
制定人：主程序员 DS032
适用范围：EOR 项目全模块

一、背景与问题描述

EOR 项目自 MVP 0.5 开发以来，已实现完整的游戏流程。然而，在 UI 输出和用户交互中，存在大量硬编码的中文文本，未通过国际化（i18n）框架统一管理。这导致：

- 语言切换困难：无法快速支持英文或其他语言，限制了项目的国际化潜力。

- 维护成本高：文本分散在命令层、API 层、系统层各处，修改一处文本需在多个文件查找替换，易遗漏。

- 代码耦合：业务逻辑与展示文本混在一起，违反单一职责原则。

- 测试困难：单元测试依赖中文输出，难以验证多语言场景。

目前，项目已引入 i18n 框架（src/core/i18n.py 和 data/i18n/ 目录），但仅覆盖了部分 API 返回信息，仍有大量控制台输出、阶段标题、表格表头、操作提示等未迁移。

二、现状评估

2.1 已覆盖范围

- forum_api.py 中的错误提示和部分成功信息（通过 i18n.get）。

- debug_cli.py 中的阶段标题和进度条（部分使用 i18n）。

- phase_mortality.py 中的事件卡名称（使用配置读取）。

- 部分状态查询命令的输出（如 get_figure_info 通过 i18n 格式化）。

2.2 未覆盖的主要区域

| 模块 | 硬编码内容示例 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| phase_forum.py | UI_03-x 标题、安民告示、裁员/市场/交易说明、派系成员列表表头、操作提示 | 高 |
| phase_population.py | 选举结果表格、影响力对比表、庆典投票说明、候选人列表标题 | 高 |
| phase_revenue.py | 国家公地收益、军团维护费、派系金库表格、地主私人收益表格 | 高 |
| phase_senate.py | 元老院会议界面、提案列表、投票结果统计 | 高 |
| phase_combat.py | 战斗过程输出、战利品分配文本 | 中 |
| phase_resolution.py | 胜利/失败条件检查文本 | 中 |
| war_system.py | 战争激活、升级、停战等状态提示 | 中 |
| military_system.py | 军团征召、解散、维护费提示 | 中 |
| naval_system.py | 舰队建造、指派、解散提示 | 中 |

此外，各阶段命令的 __init__ 中的描述字符串、help 命令的输出等也均硬编码中文。

2.3 代码规模估算

通过粗略统计：

- 涉及文件数量：约 20+ 个核心模块文件

- 硬编码文本行数：约 300+ 处（含多行字符串）

- 新增 i18n 键数量：约 150+ 个（按每处文本一个键估算）

三、整改目标

- 消除所有硬编码中文：将所有用户可见的文本迁移至 i18n 语言文件。

- 保持代码可读性：使用有意义的键名，并在代码中保留注释，便于后续维护。

- 支持动态语言切换：通过配置 language 字段，游戏启动时自动加载对应语言文件。

- 建立规范：要求所有新增文本必须通过 i18n 获取，禁止直接硬编码。

四、整改方案

4.1 方法论

采用分模块、渐进式迁移策略，优先处理用户交互最频繁的阶段（广场、人口、收入），再逐步覆盖其他模块。每个模块的整改步骤如下：

- 提取文本：扫描模块文件，将所有硬编码字符串（包括 print、sys.stdout.write、异常消息等）记录到清单。

- 设计键名：按层级命名，例如 phase_forum_ui_03_0_title、phase_revenue_faction_table_header。

- 补充语言文件：在 zh-CN.json 中添加中文内容，在 en-US.json 中添加英文翻译。

- 替换代码：将硬编码文本替换为 i18n.get("key", ...)，动态传入变量。

- 测试验证：切换语言文件，确认输出正确。

4.2 命名规范

采用 模块_场景_元素 的结构，例如：

- phase_forum_ui_03_0_title

- phase_population_influence_table_header

- phase_revenue_private_land_table

- common_treasury、common_legion 等通用词汇可统一前缀。

4.3 实施步骤

| 阶段 | 模块 | 预估工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广场阶段 | 0.5 天 | P0 |
| 2 | 人口阶段 | 0.5 天 | P0 |
| 3 | 收入阶段 | 0.5 天 | P0 |
| 4 | 元老院阶段 | 0.5 天 | P1 |
| 5 | 战斗阶段 | 0.3 天 | P1 |
| 6 | 天命/决算阶段 | 0.3 天 | P1 |
| 7 | 系统模块（战争、军事、海军） | 0.4 天 | P2 |
| 8 | 通用命令（help、status 等） | 0.2 天 | P2 |
| 9 | 全面回归测试与文档更新 | 0.3 天 | P2 |

总计：约 3.5 人天（可并行处理部分模块）。

4.4 辅助工具

- 使用 grep -r "print(" src/ 快速定位硬编码打印。

- 编写脚本批量提取字符串，减少人工遗漏。

- 在 IDE 中高亮显示 i18n.get 调用，便于代码审查。

五、风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 键名冲突或命名混乱 | 制定命名规范，由架构师统一审核 |
| 变量占位符不一致 | 统一使用 {variable} 格式，确保 str.format 兼容 |
| 部分文本动态拼接 | 尽量拆分完整句子，避免拼接，保证翻译顺序合理 |
| 测试遗漏导致界面显示键名 | 切换语言测试全覆盖，编写自动化测试检查 |
| 翻译质量不佳 | 使用专业术语表，并请熟悉罗马史的人员审校 |

六、验收标准

- 代码层面：全项目搜索 print( 和 sys.stdout.write，所有用户可见文本均通过 i18n.get 输出。

- 功能层面：切换 language 为 en-US 后，重启游戏，所有界面显示英文，无中文残留。

- 测试层面：全量单元测试通过，手动冒烟测试（自动+手动模式）各阶段输出正确。

- 文档层面：更新《开发架构约束与注意事项》，补充国际化规范。

七、后续维护建议

- 在 CI 流程中增加静态检查，禁止新增硬编码字符串（例如使用正则匹配 print\(["'][^"']*["']\)）。

- 所有新代码必须使用 i18n，代码审查时重点检查。

- 定期更新语言文件，确保与最新功能同步。

八、结论

硬编码中文是当前项目最突出的技术债务之一，已严重影响可维护性和国际化潜力。通过系统性整改，可彻底解决此问题，为项目长期发展奠定基础。建议将此任务作为P3重点工作，按优先级分批次实施。