EOR 项目工作交接报告

收件人：新任架构师 ACT-07
发件人：离任架构师 ACT-06
日期：2026-03-28
主题：EOR MVP 0.7 项目状态与后续工作交接

1. 项目概述

《罗马鹰旗》（Eagle of Rome, EOR）是一款基于罗马共和国历史背景的政治策略游戏，核心围绕 “土地 → 金钱 → 影响力” 闭环展开。项目采用 Python 开发，CLI 交互，遵循增量开发、低耦合、高内聚、配置化、策略模式解耦等架构原则。

当前版本为 MVP 0.7，已完成元老院阶段完整改造（手动/自动统一数据流）、停战草案完整处理、战争接管机制完善、舰队合同资金流与战斗力调整、包税合同利润结算修复、广场阶段架构整改（步骤1、2）等核心功能。代码量超过 28,000 行，单元测试 647+ 项全部通过，配置化率 >95%。

2. 当前开发状态

2.1 已完成核心功能

| 模块 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 元老院阶段 | 手动/自动提案、投票、否决统一数据流 | ✅ 完成 |
|  | 停战草案提交、投票、否决、恢复战争 | ✅ 完成 |
|  | 战争自动激活后指挥官指派（执政官优先） | ✅ 完成 |
|  | 总督任命资格校验（手动/自动） | ✅ 完成 |
| 战争系统 | 威胁升级、自动激活、停战议和 | ✅ 完成 |
|  | 战争接管（执政官接管 proconsul/propraetor） | ✅ 完成 |
|  | 海战判定、舰队指派 | ✅ 完成 |
| 经济系统 | 包税合同利润结算（中标不扣款，收入阶段国库收合同价） | ✅ 完成 |
|  | 公共工程预算加成（自动模式随机，手动模式指定） | ✅ 完成 |
|  | 舰队合同资金流（国库支付、骑士成本、战斗力调整） | ✅ 完成 |
|  | 手动出价规则优化（金额与利润率独立） | ✅ 完成 |
|  | 公共工程工期/质保期动态调整 | ✅ 完成 |
| 广场阶段 | API 层完善（统一返回格式、校验、i18n） | ✅ 步骤1完成 |
|  | 自动模式决策器调用点统一使用 API | ✅ 步骤2完成 |
|  | 命令层冗余代码清理、AutoPlayerProcessor 改造 | 🚧 步骤3待执行 |
| 其他 | 存档/读档、多玩家支持、调试日志 | ✅ 完成 |

2.2 技术指标

- 代码总量：约 28,000+ 行 Python 代码（含测试）

- 单元测试：647+ 项，全部通过

- 配置化率：>95% 可调参数位于 game_config.json

- 日志系统：结构化 DEBUG 日志，独立时间戳文件

- 多玩家支持：3-6 人轮流，权限隔离已实现

2.3 当前分支与标签

- 开发分支：feature/mvp-0.7

- 最新稳定标签：

  - mvp-0.7.42-contract-fixes-20260327（合同系统修复）

  - mvp-0.7.43-contract-bid-fixes-20260328（手动出价规则优化）

  - 后续步骤3修复后将打新标签

3. 架构设计核心回顾

3.1 分层架构

- 核心层（src/core/）：实体、系统、决策器接口、GameState、配置、国际化

- API 层（src/api/）：封装所有游戏操作，返回结构化结果 {success, message, data, errors}

- UI 层（src/ui/）：CLI 前端，包含命令类和处理器

3.2 关键设计原则

- 单向依赖：UI → API → 核心层，禁止反向依赖

- 字段封装：所有实体字段以 _ 开头，通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法

- 配置化：所有可变参数从 game_config.json 读取

- 决策器模式：所有外部决策点通过策略模式解耦，位于 src/core/deciders/

- 增量开发：所有新增功能以增量方式添加，不修改原有核心逻辑

- 数据流统一：手动模式与自动模式通过相同的 API 函数操作临时数据（_senate_pending、_forum_pending），最终由统一结算函数执行

3.3 运行模式

通过 game_config.json 中的 auto_forum、auto_population、auto_senate、bypass_player_check 开关实现全自动、正常、全人工测试三种模式。

4. 遗留问题与技术债务

4.1 未完成任务（步骤3）

| 任务 | 描述 | 优先级 | 预计工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广场阶段步骤3 | 清理命令层剩余直接调用 add_forum_action 的代码，改造 AutoPlayerProcessor | P1 | 0.5 天 |
| 舰队合同状态同步修复 | 舰队被摧毁后新舰队无法加入可用列表 | P1 | 0.5 天 |

详细说明：DS032 正在执行此任务，预计 2026-03-29 完成。

4.2 技术债务清单 (暂略)

4.3 其他待优化点

- 文档更新：部分文档仍基于 MVP 0.5，需重写或增量更新（建议在 MVP 0.9 启动前完成）。

- 集成测试：手动模式与自动模式混合测试用例尚未覆盖全部场景（如舰队合同多次建造）。

- 性能优化：get_eligible_governor_candidates 每次遍历所有人物，人物数量多时可能影响性能，可考虑缓存。

5. 文档与代码清单

5.1 核心设计文档（已移交）

- 《EOR MVP 核心实体架构设计文档》（需更新至 MVP 0.7）

- 《EOR MVP 标准化接口设计文档》（需补充新 API）

- 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》（需补充广场阶段、舰队合同流程）

- 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》（基本适用）

- 《游戏功能说明书 经济-合同功能MVP0.7.docx》（已更新至 V2.0）

- 《EOR MVP 1.0 目标版本规划 V1.1.xlsx》（供参考）

5.2 关键代码路径

text

src/

├── api/                # API 层（senate_api, forum_api 等）

├── core/

│   ├── entities/       # 实体（figure, war, contract, fleet, player 等）

│   ├── systems/        # 系统（war_system, military_system, naval_system）

│   ├── deciders/       # 决策器接口与实现

│   ├── game_state.py   # 游戏状态管理

│   ├── config.py       # 配置管理

│   └── i18n.py         # 国际化

├── ui/

│   ├── commands/       # 命令类（phase_*, func_*, sys_*）

│   ├── processors/     # 自动玩家处理器（auto_player_processor.py）

│   └── debug_cli.py    # CLI 入口

└── tests/              # 单元测试（647+ 项）

data/

├── config/             # game_config.json

├── scenarios/          # 场景文件

├── cards/              # 静态数据（战争、行省等）

└── i18n/               # 语言文件（zh-CN.json）

6. 后续工作建议

6.1 短期（MVP 0.7 收尾）

- 完成广场阶段步骤3：确保 AutoPlayerProcessor 完全改用 API，清理所有 add_forum_action 直接调用。

- 修复舰队合同状态同步问题：通过调试日志定位并修复。

- 更新文档：基于当前代码重写或增量更新核心设计文档，确保与 MVP 0.7 一致。

- 打标签：完成上述工作后，打最终标签 mvp-0.7.44-final-20260330。

6.2 中期（MVP 0.9 规划）

参考《EOR MVP 1.0 目标版本规划 V1.1.xlsx》，优先实现 P0/P1 功能：

- 腐败机制、监察官起诉与审判

- 行省起义、天命事件（丰调雨顺、国泰民安、天降猛男、无妄天灾）

- 骑士进阶元老、派系资金收买人物

- 数值平衡、GUI 界面启动

6.3 长期架构优化

- 统一战争指挥官指派服务（TD-2026-03-23-001）

- 将自动模式候选人筛选迁移至 API 层（TD-2026-03-23-003）

- 完善 i18n 错误信息（TD-2026-03-28-001）

- 探索 GUI 开发框架（如 Pygame、Tkinter、PyQt）

7. 沟通与支持

- 新任架构师：ACT-07 可随时联系我（ACT-06）解答项目历史及设计决策。

- 主程序员团队：DS027、DS028、DS029、DS030、DS031、DS032 熟悉各自模块，可提供代码细节。

- 项目负责人：可获取版本规划和优先级调整。

项目已具备完整可玩性，代码质量高，文档基础扎实。请 ACT-07 继续推进后续版本开发，祝顺利！

离任架构师 ACT-06
2026-03-28