EOR 项目开发进展报告

报告人：架构师 ACT-07
报告日期：2026-03-30
报告周期：2026-03-28 至 2026-03-30
项目版本：MVP 0.7 → MVP 0.7 收尾（P0 功能全部完成）

一、报告概述

本报告总结 ACT-07 接手项目后的主要工作成果，涵盖：

- MVP 0.7 遗留任务验收与收尾

- 多玩家信息隔离功能设计与实施

- 全模块函数索引说明书整理与代码清理

- 核心架构文档更新（5 份 V2.0 版本）

- 后续开发规划与决策

二、MVP 0.7 收尾工作

2.1 遗留任务验收

| 任务 | 负责人 | 状态 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广场阶段步骤3（清理命令层直接调用 add_forum_action） | DS032 | ✅ 完成 | 代码质量合格，API 层统一 |
| 舰队合同状态同步修复 | DS032 | ✅ 完成 | 舰队建造完成后合同正确标记 COMPLETED |
| 广场阶段与人口阶段 UI 优化及功能增强 | DS032 | ✅ 完成 | 战争威胁信息整合、vote all/campaign all 命令 |
| 多玩家信息隔离功能 | DS033 | ✅ 完成 | 玩家切换清屏、信息隔离、PIN 输入预留 |

2.2 最终版本标签

| 标签 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| mvp-0.7.44-final-20260330 | 2026-03-30 | MVP 0.7 最终稳定版 |

验收结论：MVP 0.7 所有 P0 功能已全部完成，代码量 28k+，单元测试 647+ 项全部通过，配置化率 >95%，可进入下一阶段开发。

三、主要工作成果

3.1 函数索引说明书整理（7 批次）

为提升 AI 辅助开发效率，组织完成全模块函数索引说明书整理，覆盖以下模块：

| 批次 | 模块 | 输出文档 | 代码清理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API 层 | API_函数索引说明书.md | 删除重复 api_response，补充 docstring |
| 2 | 核心系统 | Core_Systems_函数索引说明书.md | 补充 60+ 方法 docstring |
| 3 | 核心实体 | Core_Entities_函数索引说明书.md | 补充 80+ 方法 docstring |
| 4 | UI 命令层 | UI_Commands_函数索引说明书.md | 补充阶段命令状态机说明 |
| 5 | 决策器 | Deciders_函数索引说明书.md | 15 个接口 + 15 个实现 |
| 6 | 服务与工具 | Services_Utils_函数索引说明书.md | 土地交易服务、自动玩家处理器 |
| 7 | 核心管理 | Core_Management_函数索引说明书.md | GameState、Config、I18n 等 |

价值：为后续 AI 辅助开发提供“代码地图”，减少 token 消耗，提升定位效率。

3.2 架构文档更新（5 份 V2.0）

基于函数索引说明书，完成以下核心架构文档的增量更新：

| 文档 | 原版本 | 新版本 | 主要更新内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《EOR MVP 核心实体架构设计文档》 | V1.4 | V2.0 | 新增 Fleet、Legion、Player、City、Curia 实体；更新 Figure 临时影响力、is_absent 字段 |
| 《EOR MVP 标准化接口设计文档》 | V1.5 | V2.0 | 补充舰队、军团实体接口；将已实现决策器从预留移至正式章节 |
| 《EOR MVP 模块调用与业务流程架构文档》 | V1.5 | V2.0 | 更新各阶段调用链；新增舰队建造合同泳道图；补充多玩家信息隔离机制 |
| 《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》 | V1.9 | V2.0 | 补充舰队建造合同生命周期约束；更新国际化支持状态 |
| 《EOR MVP 架构设计总览》 | V1.0 | V2.0 | 补充新增实体、核心亮点、GameState 职责 |

价值：文档与代码同步至 MVP 0.7，为后续开发提供准确的技术参考。

3.3 多玩家信息隔离功能

需求：多个人类玩家轮流操作时，每个玩家只能看到自己派系的信息；切换玩家时清屏、显示新玩家信息，可选 PIN 输入。

实现：

- Command 基类新增 _show_current_player_overview()、_switch_to_next_player() 等方法

- 各阶段命令统一使用基类方法

- 自动模式跳过所有清屏和 PIN 输入

成果：

- 支持 3-6 人轮流操作

- 单人模式不受影响

- 为后续 GUI 开发提供交互模型参考

3.4 游戏可执行文件打包

决策：将“游戏可执行文件”作为 MVP 0.7 收尾步骤，立即执行。

实施：

- 使用 PyInstaller 打包 CLI 版本

- 在 Windows 环境验证运行无误

- 提供试玩版供测试人员体验

四、关键决策记录

| 决策点 | 决策内容 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P1 与 GUI 优先级 | 优先完成 P1 功能，再启动 GUI 开发 | 单人开发无法并行；CLI 环境更适合新机制调试 |
| 游戏可执行文件优先级 | 提升至 P0，立即执行 | 便于玩家试玩，降低分发门槛 |
| MVP 1.0 P1/P2 优先级调整 | 将忠诚度机制、经验值系统从 P2 提升至 P1 | 派系收买、人物养成的前提 |
| 文档更新策略 | 采用“轻量级更新”，不全面重写 | 保持文档与代码同步，控制维护成本 |
| 规格说明书同步 | 提供《MVP 0.7 功能增量清单》供策划参考 | 避免需求与实现脱节，但减少策划工作量 |

五、技术债务梳理

| ID | 描述 | 影响 | 建议修复时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-2026-03-22-002 | 执政官官职偶尔被清空 | 测试环境需备用逻辑绕过 | P1 开发早期 |
| TD-2026-03-23-001 | 战争指挥官指派服务分散 | 逻辑不一致风险 | P1 开发中期 |
| TD-2026-03-28-001 | 部分 i18n 键硬编码 | 国际化困难 | GUI 开发前 |
| TD-2026-03-30-001 | 广场阶段自动模式土地交易绕过 API | 数据流不统一 | P1 开发后期 |

六、当前项目状态

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 代码总量 | 28,000+ 行 Python |
| 单元测试 | 647+ 项，全部通过 |
| 配置化率 | >95% |
| P0 功能完成率 | 100% |
| 架构文档更新率 | 5 份核心文档已更新至 V2.0 |
| 函数索引说明书 | 7 批次，覆盖全部核心模块 |

七、后续开发规划

7.1 MVP 1.0 P1 功能开发顺序

| 阶段 | 功能 | 依赖 | 预估工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存档/读档完善（P0 已完成） | 无 | - |
| 2 | 执政官官职丢失修复 | 无 | 0.5 天 |
| 3 | 人物属性（MVP0.9-14） | 无 | 1 天 |
| 4 | 经验值系统（从 P2 提升） | 人物属性 | 1 天 |
| 5 | 人物养成（MVP0.9-15） | 经验值系统 | 1.5 天 |
| 6 | 忠诚度机制（从 P2 提升） | 人物属性 | 1 天 |
| 7 | 腐败机制（MVP0.9-01） | 无 | 1 天 |
| 8 | 监察官起诉与审判（MVP0.9-02） | 腐败机制 | 1.5 天 |
| 9 | 派系资金收买人物（MVP0.9-03） | 忠诚度机制 | 1 天 |
| 10 | 战斗互操作性（MVP0.9-06） | 无 | 1.5 天 |
| 11 | 海陆联合作战（MVP0.9-08） | 海军系统（已有） | 1 天 |
| 12 | 骑士进阶元老（MVP0.9-13） | 人物属性 | 1 天 |
| 13 | 硬编码中文整改（从 P2 提升） | 无 | 1 天 |
| 14 | 数值平衡（MVP0.9-17） | 所有 P1 完成后 | 1 天 |

总预估：约 15 天（单人开发）

7.2 GUI 开发启动条件

- P1 功能全部完成后启动

- 技术债务（i18n 硬编码）修复后

- API 层已充分验证

7.3 文档维护计划

- 每次功能开发完成后，同步更新对应函数索引说明书（增量）

- P1 完成后，再次更新架构文档至 V2.1

- 为策划提供《MVP 1.0 功能增量清单》

八、附件清单

- mvp-0.7.44-final-20260330 标签代码

- 7 份函数索引说明书（Markdown）

- 5 份更新后的架构文档（V2.0）

- 《MVP 0.7 功能增量清单》（供策划参考）

- 游戏可执行文件（EOR_MVP0.7.exe）