收件人：AI架构师
发件人：Python主程序员 DS003
日期：2026-02-26
主题：关于将自动输入与功能实现分离的设计建议与架构文档更新请求

一、背景与问题

当前 EOR MVP 0.5 版本中，许多需要决策的功能（如广场阶段的自动竞标、元老院的合同授予、战斗阶段的指挥官指派等）的实现逻辑与具体的自动决策代码紧密耦合在阶段命令内部。例如，phase_forum.py 中的 _auto_bid_for_contract 和 _auto_bid_for_works 直接包含了骑士出价的随机算法、出价记录、揭标等完整流程。

这种设计在单人快速迭代开发阶段非常高效，但随着项目向多人交互版本演进，未来需要将这些自动决策替换为人工输入或 AI 策略时，将面临较大的重构风险——必须深入修改每个阶段命令的内部逻辑，极易引入回归错误。

二、解决方案：策略模式 + 依赖注入

建议为每个需要决策的模块引入策略模式，将决策逻辑抽象为独立的接口（Decider），并在命令类中通过依赖注入持有该接口的实例。这样，自动决策、人工输入、AI 策略只需实现同一接口即可无缝替换，而命令的核心执行流程保持不变。

以广场竞标为例：

- 定义决策接口

python

class BidDecider(ABC):

def decide_tax_bid(self, contract, knights, state) -> Optional[Tuple[Figure, int, float]]: ...

def decide_works_bid(self, contract, knights, state) -> Optional[Tuple[Figure, int, ...]]: ...

- 实现自动决策器
将原有自动竞标逻辑迁移至 AutoBidDecider，仅返回决策结果，不执行具体操作。

- 修改阶段命令
在 ForumCommand 中增加 bid_decider 参数，默认使用 AutoBidDecider。原 _auto_bid_for_contract 改为调用 self.bid_decider.decide_tax_bid，然后根据结果执行后续统一流程（如 place_bid、resolve_auction）。

- 未来扩展
新增 ManualBidDecider 或 AIBidDecider 时，只需传入不同实例即可，无需改动 ForumCommand 核心代码。

三、改造方案与工作量评估

- 范围

  - 广场阶段竞标（包税/工程）

  - 元老院阶段合同授予（_vote_tax_contract、_assign_works_contract）

  - 战斗阶段指挥官指派（assign 命令）

  - 其他需要玩家输入的功能（如招募、庆典金额等，但这类通常直接由命令处理，无需策略）

- 实施步骤

  - 新建 src/core/deciders/ 目录，存放接口和各个实现。

  - 逐个模块重构，优先选择最独立的竞标功能进行试点。

  - 保持原有单元测试通过，并补充对决策器本身的测试。

  - 完成后逐步推广至其他模块。

- 工作量

  - 核心代码修改约 3-5 人日（包括测试和验证）。

  - 对现有功能的侵入性较低，主要涉及代码迁移和少量接口调整，风险可控。

四、风险与收益

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 重构可能引入新 bug | 依赖现有单元测试，并补充对决策器的独立测试。 |
| 影响当前自动流程 | 保持默认实现与原有逻辑完全一致，通过回归测试确保。 |
| 开发周期延长 | 可增量进行，先试点再推广，不影响主线开发。 |

收益

- 未来添加人工输入或 AI 策略时，改动成本极低。

- 提高代码可测试性：可以单独 mock 决策器，对阶段流程进行单元测试。

- 符合开闭原则，增强系统扩展性。

五、时机建议

当前 MVP 0.5 核心功能已基本稳定，单元测试覆盖良好，是进行此类架构优化的合适时机。建议 在下一个迭代（或作为技术债务清理任务）启动此改造，可安排 2-3 天集中完成，不影响同期功能开发。

六、架构文档更新请求

为反映此设计变更，请更新以下架构文档：

- 《EOR MVP 0.5 模块调用与业务流程架构文档.docx》

  - 在“广场阶段”章节补充决策器调用关系，说明如何通过 BidDecider 解耦竞标逻辑。

  - 在“元老院阶段”和“战斗阶段”类似处理。

- 《EOR MVP 0.5 标准化接口设计文档.docx》

  - 新增 deciders 包下的接口定义，说明各决策器的输入输出。

- 《EOR MVP 0.5 开发架构约束与注意事项.docx》

  - 增加“决策与流程分离”的原则，指导后续开发。

请评估此建议，如同意，我将据此调整后续开发计划并提交具体实现方案。