架构审核意见（2026-02-28）

收件人：项目负责人
发件人：AI架构师
日期：2026-02-28
主题：对今日（2月28日）增量开发的架构合规性审核

一、整体评价

DS006 今日提交的开发内容（战争循环 Step 1~7 完整实现）完全符合 MVP 0.5 架构设计原则和开发规范。所有修改均以增量方式实现，未破坏原有核心逻辑；严格遵循了策略模式解耦、配置化、字段封装、单向依赖等核心原则。单元测试全部通过（302 passed），代码质量优秀。两项遗留问题已清晰记录，待架构师决策。

二、详细审核意见

| 审核维度 | 评估结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 增量开发 | ✅ 符合 | 所有修改均为新增文件或在现有方法中扩展（如 military_system.py 增加军团恢复、war_system.py 重写 resolve_war 增加奖励分配、phase_*.py 增加新流程调用），未删除或重构核心业务逻辑。 |
| 策略模式 | ✅ 符合 | 新增的 TriumphDecider 和 WarTakeoverDecider 均采用接口与实现分离，与已有淘汰、招募、庆典、投票等决策器模式一致。 |
| 配置化 | ✅ 符合 | 所有新增关键参数（恢复间隔、分配比例、决策概率、持续回合等）均已通过 Config 从 game_config.json 读取，硬编码仅限绝对不变的值。 |
| 字段封装 | ✅ 符合 | 新增字段（如 Legion._destroyed_turn、War._soldier_share、Figure._temp_influence_tasks）均为私有，通过公共方法访问；实体关联通过 ID 维护。 |
| 单向依赖 | ✅ 符合 | 命令层调用 GameState，GameState 调用实体层/系统层，无反向依赖。例如 phase_senate.py 通过 self.state.get_military_system() 调用军事系统。 |
| 命令框架 | ✅ 符合 | 所有阶段命令仍继承自 Command，自动注册，未修改注册器。 |
| 测试覆盖 | ✅ 符合 | 单元测试全部通过（302 passed），表明新增功能稳定可靠。 |

三、特别亮点

- 战争闭环完整实现：从宣战、战斗、奖励分配到战后处理（凯旋审批、军团解散、恢复），流程清晰，模块职责明确。

- 临时影响力任务机制：通过 _temp_influence_tasks 管理多回合影响力，避免了直接修改 veterans 带来的衰减复杂性，设计合理。

- 军团恢复机制：在 military_system 中实现按间隔恢复被摧毁军团，符合预期，且与配置绑定。

- 决策器复用：凯旋审批和战争接管均采用决策器模式，便于后续替换为人工或 AI 策略。

四、遗留问题分析与建议

问题 1：凯旋影响力显示

现状：凯旋提供的影响力通过临时任务实现，每回合固定值，但 status_figure 输出中仅以“凯旋”统称，未明确标注为“老兵支持”。

建议：

- 在 func_status.py 的 _print_figure_detail 中，增加临时影响力明细显示，例如：

text

老兵支持: +5 (剩余3回合)

- 或直接修改 veterans 字段，但临时任务方式更灵活，建议保留并完善 UI 显示。

问题 2：战败后战争状态处理

现状：战败后战争被标记为 DEFEATED 并从活跃列表移除（战争结束）。但用户期望战争应保持激活状态，允许后续回合再次战斗。

建议：

- 引入“战败但不结束”的状态，例如 BROKEN 或 ROUTED，该状态下战争仍然活跃，但指挥官可能丢失、军团损失，需要重新集结或指派新指挥官。

- 当前设计可先保留，待后续迭代时根据实际需求调整。建议在战斗阶段增加“战败后重新集结”的选项，或在元老院阶段增加“重组军团”提案。

五、结论

本次提交代码质量优秀，无架构冲突，可合并至主分支。 两项遗留问题不影响核心功能，可按优先级在后续迭代中优化。

—— 架构师