EOR MVP 0.5 增量开发报告（2026-03-02晚）

开发人员：DS009
目标版本：EOR MVP 0.5
开发分支：feature/mvp-0.5
起始基线：基于今日（3月2日）DS008提交的基线（已实现日志增强、保民官否决权等功能）
结束状态：当前 HEAD 包含今日全部修改，完成行省总督任命全流程，修复多处逻辑与测试问题，单元测试全部通过（338 passed，0 failed），整体架构稳定。

一、开发概述

今日主要依据项目指引及架构师反馈，完成了行省总督任命功能的增量开发与修复：

- 行省总督任命流程设计

  - 在元老院阶段（Senate Phase）中，于宣战提案后、预算审批前插入总督任命环节。

  - 将行省分为执政官行省（proconsul）和大法官行省（propraetor），分别由卸任的前执政官（ex-consul）和前大法官（ex-praetor）担任。

  - 候选人按卸任时间倒序排序，抽签随机分配行省，确保同一人不会兼任多个行省。

- 候任与决算交接机制

  - 在元老院阶段，被任命的总督设为“候任总督”（province._governor_designate_id），立即离开罗马（is_absent=True），但不授予官职。

  - 旧总督仍保留在任，等待决算阶段交接。

  - 决算阶段（Resolution Phase）执行新旧总督交替：旧总督返回罗马（is_absent=False），官职清除；候任总督正式上任，获得对应官职（proconsul/propraetor），并更新影响力。

- 保民官否决整合

  - 总督任命提案与其他议程（宣战、合同、土地法案）一同提交保民官否决，否决后的行省无候任总督。

  - 否决决策复用现有 TribuneVetoDecider 接口及配置 tribune_veto_chance。

- 行省与人物状态增强

  - 在 Province 类中增加 _governor_designate_id 字段及访问器。

  - 在 func_status.py 的 ProvinceCommand 中显示候任总督信息。

  - 在人物详情（status_figure）中添加“是否在罗马”显示。

- 选举候选人过滤

  - 修改人口阶段（Population Phase）的候选人筛选，增加 fig.is_absent 检查，确保不在罗马的人物（如现任总督、出征指挥官）不能参选公职。

- 初始总督分配

  - 在 scenario_loader.py 中添加 _assign_initial_governors 方法，为每个行省随机分配初始总督（从存活且无现任官职的前执政官/大法官中选取），并设置其 is_absent=True 和对应官职。

- 单元测试修复与增强

  - 新增 test_phase_senate_governor.py，覆盖抽签顺序、保民官否决、决算返回、候选人不足等场景。

  - 修复因总督机制引入而影响的原有测试（如 test_can_hold_office_higher_prevents_lower 中的错误信息匹配）。

  - 当前测试总数 338，全部通过。

二、主要功能点

2.1 行省总督任命提案与抽签

- 在元老院阶段，按行省类型分别收集候选人，候选人按卸任回合降序排序，抽签随机分配。

- 同一候选人不会同时担任两个行省（全局 used_set 去重）。

- 无候选人的行省打印“无合格候选人，现任总督留任一年”提示。

2.2 候任与决算交接

- 元老院阶段后，行省同时存在现任总督（governor_id）和候任总督（governor_designate_id）。

- 决算阶段正式交接：旧总督返回罗马，清除官职；新总督上任，获得行省对应官职，更新影响力。

2.3 保民官否决集成

- 总督任命提案在保民官环节统一处理，否决后该行省无候任总督，原总督继续留任。

- 否决概率从配置读取，与其他提案共享同一机制。

2.4 人物状态查询增强

- status_figure 命令输出中新增“是否在罗马”字段。

- province 命令显示行省类型、现任总督及上任年份、候任总督（若存在）。

2.5 初始总督分配

- 游戏启动时自动为每个行省分配初始总督，确保所有行省开局有总督，且总督不在罗马。

三、涉及文件及修改说明

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/core/entities/entities.py | 扩展 | 为 Province 类添加 _governor_designate_id 字段及 @property |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 重构 | 添加 _process_governor_appointments、_execute_governor_appointments；调整执行顺序；在保民官否决中添加总督处理 |
| src/ui/commands/phase_resolution.py | 扩展 | 添加 _process_governor_return 方法，在决算阶段执行新旧总督交接 |
| src/ui/commands/func_status.py | 修改 | 在 ProvinceCommand 中显示候任总督；在 StatusFigureCommand 中添加“是否在罗马” |
| src/ui/commands/phase_population.py | 修改 | 在候选人筛选中增加 fig.is_absent 检查 |
| src/core/entities/figure.py | 修改 | 修改 can_hold_office 中的现任官职判断逻辑（排除 ex-* 但保留其他现任）；添加 is_absent 相关辅助 |
| src/core/scenario_loader.py | 扩展 | 添加 _assign_initial_governors 静态方法，为行省分配初始总督 |
| src/tests/test_commands/test_phase_senate_governor.py | 新增 | 总督任命功能单元测试 |
| src/tests/test_entities/test_entity_figure_faction.py | 修改 | 调整 test_can_hold_office_higher_prevents_lower 中的错误信息匹配 |
| data/config/game_config.json | 修改 | （已在之前版本添加 tribune_veto_chance，本次无需修改） |

四、架构符合性说明

- 增量开发：所有修改均为新增或在原方法基础上扩展，未破坏原有业务逻辑（选举、合同、战争、土地法案等）。

- 策略模式：总督任命本身为确定规则，但保民官否决已通过决策器接口解耦。

- 配置化：相关规则（行省类型、候选人资格）硬编码但可后续配置化；保民官否决概率已配置。

- 封装性：新增字段均为私有，通过公共方法访问；实体关联通过 ID 维护。

- 单向依赖：命令层 → GameState → 实体层/系统层，无反向依赖。

- 测试覆盖：核心功能均有单元测试覆盖，总通过率 100%。

五、遗留问题（待架构师决策/优化）

- 行省类型硬编码

  - 当前行省类型（proconsul/propraetor）在代码中根据 province_id 硬编码，未来可改为从配置或场景文件中读取。

- 初始总督分配随机性

  - 初始总督从符合条件的人选中随机选取，可能影响历史沉浸感。后续可考虑根据声望或历史数据指定。

- 同一人重复候选人的去重

  - 当前通过全局 used_set 确保同一人不会同时担任两个行省，但若某人同时具有执政官和大法官历史，只能担任一个行省。此设计符合现实逻辑，无调整必要。

- 总督任期与年龄增长

  - 尚未实现总督任期限制（如任期结束后自动返回）及年龄对总督的影响，可作为后续扩展。

六、测试情况

- 手动测试验证：

  - 运行游戏多个回合，观察总督任命流程、保民官否决、决算交接是否符合预期。

  - 使用 province 命令查看行省状态，确认候任总督显示正确。

  - 使用 status_figure 查看人物状态，确认不在罗马的人物正确显示。

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ 结果：

text

collected 338 items

... (全部通过) ...

=================== 338 passed in 1.42s ===================

所有测试通过，包括新增的总督任命测试和原有测试的适配修改。

七、附录：新增配置项示例

（本次无新增配置项，沿用已有 tribune_veto_chance 等）

提交说明：所有修改已提交至 feature/mvp-0.5 分支，提交信息清晰，包含以下关键标签：

- feat: 实现行省总督任命全流程

日期：2026-03-02
报告人：DS009