EOR MVP 0.5 增量开发报告（2026-03-02）

开发人员：DS008
目标版本：EOR MVP 0.5
开发分支：feature/mvp-0.5
起始基线：基于昨日（3月1日）DS007提交的基线，已实现土地法案、自动土地交易、胜利条件多样化等核心机制。
结束状态：当前 HEAD 包含今日全部修改，完成日志增强全部四个阶段，新增保民官否决权功能，修复多处逻辑与测试问题，单元测试全部通过（338 passed，0 failed），整体架构稳定。

一、开发概述

今日主要依据项目指引及架构师反馈，完成了以下核心功能的增量开发与修复：

- 日志增强阶段三：DEBUG 日志与开关

  - 为所有决策器（BudgetDecider, FestivalDecider, LandProposalDecider, LandTradeDecider, RecruitmentDecider, RetirementDecider, SenateVoteDecider, TriumphDecider, WarProposalDecider, WarVoteDecider, WarTakeoverDecider）添加 DEBUG 级别日志，记录关键输入、中间值和决策结果。

  - 在 Figure.update_influence 中添加影响力变化日志（通过可选的 _state 引用，避免测试报错）。

  - 修复因 Any 类型导入缺失和 Mock 对象属性缺失导致的测试失败。

- 日志增强阶段四：异常与错误日志增强

  - 在 GameState 中添加 log_exception 方法，统一记录异常类型、消息、堆栈和上下文。

  - 增强 debug_cli.py 的异常捕获，记录命令、当前状态和完整 traceback。

  - 在关键业务模块（war_system.resolve_war、phase_revenue._collect_contract_revenues、phase_forum._auto_bid_for_contract、land_trading_service.execute_trade）添加异常处理，失败时记录异常并优雅降级。

- 贵族买地国库更新修复

  - 在 phase_forum._execute_land_sale 中补全国库增加逻辑，确保售地收入正确进入国库。

  - 同步调整 _print_faction_table 的执行顺序，解决派系资金显示时序偏差。

- 日志文件生成优化

  - 在 game_state.py 中添加类变量 _log_filename，每次运行生成带时间戳的日志文件（如 game_20260302_114530.log），避免覆盖。

  - 在 func_load.py 的加载命令中增加游戏启动时间戳打印，便于与日志时间戳对应。

- 保民官否决权功能

  - 新增 TribuneVetoDecider 接口及默认实现 AutoTribuneVetoDecider（随机概率可配置）。

  - 重构 phase_senate.py：将宣战、合同、土地法案的通过项暂存，待所有提案处理完毕后由保民官统一否决；未被否决的提案才执行实际动作。

  - 完善单元测试，覆盖否决通过、否决拒绝、无保民官等场景，最终所有测试通过。

- 单元测试修复与增强

  - 修复因日志增强、土地法案国库更新、保民官功能引入的测试失败。

  - 修正测试中因 class_tier 缺失导致的元老影响力不计入问题。

  - 确保 land_proposal_deciders=[] 正确禁用土地法案提案，避免干扰合同和战争测试。

  - 当前测试总数 338，全部通过。

二、主要功能点

2.1 日志增强（阶段三）

- 所有自动决策器均输出 DEBUG 日志，包含输入参数、随机值、决策结果。

- 人物影响力变化时记录 DEBUG 日志（需有 _state 引用）。

2.2 异常日志增强（阶段四）

- 统一异常记录方法 log_exception，结构化输出异常详情。

- CLI 未捕获异常自动记录 ERROR 日志。

- 核心业务模块异常被捕获并记录后继续执行（或返回默认值），避免游戏崩溃。

2.3 贵族买地国库修正

- 售地收入实时加入国库，国家公地减少额与国库增加额一致。

- 派系资金表显示顺序调整，确保反映真实国库更新后值。

2.4 日志文件时间戳与启动时间显示

- 每次运行生成形如 game_YYYYMMDD_HHMMSS.log 的日志文件。

- 加载场景时打印“游戏启动时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS”，便于与日志条目对应。

2.5 保民官否决权

- 元老院阶段通过的宣战、合同、土地法案暂不执行，待保民官决策。

- 保民官由人口阶段选举产生（官职 tribune），若无保民官则跳过否决。

- 否决概率通过配置项 political_rules.tribune_veto_chance 控制（默认0.2）。

三、涉及文件及修改说明

| 文件路径 | 修改类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| src/core/game_state.py | 扩展 | 添加 log_exception 方法；增加类变量 _log_filename 实现日志文件时间戳；在 _setup_logging 中生成带时间戳文件名 |
| src/ui/debug_cli.py | 修改 | 增强异常捕获，记录 ERROR 日志及上下文 |
| src/ui/commands/func_load.py | 修改 | 添加启动时间戳打印 |
| src/ui/commands/phase_senate.py | 重构 | 增加保民官否决流程；宣战、合同、土地法案暂存后执行 |
| src/ui/commands/phase_forum.py | 修改 | 修复 _execute_land_sale 中国库更新；添加异常处理 |
| src/ui/commands/phase_revenue.py | 修改 | 添加异常处理，调整派系资金表打印顺序 |
| src/core/systems/war_system.py | 修改 | 在 resolve_war 中添加异常处理 |
| src/core/service/land_trading_service.py | 修改 | 在 execute_trade 中添加异常处理 |
| src/core/deciders/ 下多个文件 | 新增/修改 | 添加 DEBUG 日志；修复 Any 导入问题；完善 Mock 属性检查 |
| src/core/deciders/tribune_veto_decider.py | 新增 | 保民官否决决策器接口 |
| src/core/deciders/impl/auto_tribune_veto_decider.py | 新增 | 自动随机否决决策器 |
| src/tests/test_commands/test_phase_senate.py | 扩展 | 增加保民官否决功能单元测试；修复原有测试 |
| src/tests/test_core/test_game_state.py | 修改 | 适配日志文件时间戳测试 |
| data/config/game_config.json | 修改 | 添加 tribune_veto_chance 配置项 |

四、架构符合性说明

- 增量开发：所有修改均为新增或在原方法基础上扩展，未破坏原有业务逻辑（选举、合同、战争、土地法案等）。

- 策略模式：保民官否决通过决策器接口解耦，便于后续替换为玩家控制或 AI 策略。

- 配置化：新增否决概率 tribune_veto_chance 从 game_config.json 读取。

- 封装性：新增字段均为私有，通过公共方法访问；实体关联通过 ID 维护。

- 单向依赖：命令层 → GameState → 实体层/系统层，无反向依赖。

- 测试覆盖：核心功能均有单元测试覆盖，总通过率 100%。

五、遗留问题（待架构师决策/优化）

- 临时影响力显示优化（延续昨日）

  - 凯旋产生的临时影响力在 status_figure 中仍显示为“凯旋”，未明确为“老兵支持”及剩余回合数。建议后续在人物详情中细化显示。

- 小胜后军团待解散列表的持久化

  - WarSystem._legions_to_disband 为内存列表，存档/读档时需考虑保存（后续版本处理）。

- 保民官多人场景简化

  - 当前假设最多一名保民官，若出现多名则只取第一个。未来可扩展为多保民官投票或轮流否决。

六、测试情况

- 手动测试验证：

  - 运行游戏若干回合，观察日志文件生成（带时间戳）及启动时间打印。

  - 触发保民官否决，确认宣战、合同、土地法案被正确否决或执行。

  - 模拟异常（如配置错误），验证异常日志记录。

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ 结果：

text

collected 338 items

... (全部通过) ...

=================== 338 passed in 1.42s ===================

所有测试通过，包括新增加的保民官测试和日志增强相关测试。

七、附录：新增配置项示例

在 data/config/game_config.json 的 political_rules 节点中添加：

json

"tribune_veto_chance": 0.2

提交说明：所有修改已提交至 feature/mvp-0.5 分支，提交信息清晰，包含以下关键标签：

- mvp-0.5-2026/03/02-stage3（DEBUG 日志）

- mvp-0.5-2026/03/02-stage4（异常日志）

- mvp-0.5-2026/03/02-tribune-veto（保民官否决权）