EOR MVP 0.7 战争模块开发报告（3月9日-3月10日）

报告人：DS014（接替DS013）
日期：2026-03-10
收件人：架构师 ACT-02
主题：战争模块（子任务2~7）开发完成情况及关键问题反馈

一、概述

本次开发基于 DS013 已完成的海军与海战基础（子任务2），继续完成了子任务3至子任务7，最终实现了 MVP 0.7 战争模块的全部功能。所有代码均严格遵循项目架构原则（增量开发、字段封装、配置化、单向依赖等），并通过了单元测试和冒烟测试。

二、完成功能清单

| 子任务 | 功能点 | 实现状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子任务2 | 海军与海战基础 | ✅ 已完成（DS013） | 舰队实体、海军系统、海战判定、建造合同、广场/元老院/战斗阶段集成 |
| 子任务3 | 技术解锁机制 | ✅ 已完成 | 皮洛士战争胜利后设置 _pyrrhic_war_won 标记，解锁舰队建造；所有合同生成方法及调试命令均检查该标记 |
| 子任务4 | 行省起义机制 | ✅ 已完成 | 民怨达到3时在广场阶段生成起义战争；元老院阶段指派行省总督为指挥官并征召军团；战争胜利后民怨归零、指挥官声望+1，无战利品 |
| 子任务5 | 预留字段实现与序列化 | ✅ 已完成 | 在 War、Legion、Province、GameState 中添加所有 P1/P2 预留字段，并更新 to_dict/from_dict 确保存档兼容 |
| 子任务6 | 舰队维护费集成 | ✅ 已完成 | 在 phase_revenue.py 中调用 naval_system.apply_maintenance() |
| 子任务7 | 调试命令 | ✅ 已完成 | 实现 build_fleet、assign_fleet、show_fleets 等命令，便于手动测试 |

三、架构符合性检查

| 原则 | 符合情况 |
| --- | --- |
| 增量开发 | 所有新增代码均为新建文件或现有文件追加，未修改原有核心业务逻辑 |
| 字段封装 | 所有新增字段均为私有（_ 开头），通过 @property 只读暴露，修改通过公共方法 |
| 配置化 | 所有可调参数均从 game_config.json 读取，无硬编码 |
| 单向依赖 | 命令层依赖状态层，状态层依赖实体层，无反向依赖 |
| 日志统一 | 核心操作均通过 GameState.log_event() 记录，异常通过 log_exception 记录 |
| 测试覆盖 | 新增单元测试覆盖主要功能，所有测试通过（总用例数保持 392+） |

四、测试与质量

- 单元测试：新增 test_naval_unlock.py、test_rebellion.py、test_rebellion_command.py 等，覆盖解锁、起义、指派、接管等场景，全部通过。

- 冒烟测试：运行完整游戏流程，验证了皮洛士战争解锁、第一次布匿战争征服、行省起义触发与镇压、舰队建造与海战等环节，系统稳定无崩溃。

- 代码风格：通过 pylint 检查（忽略与原有风格不一致的警告）。

五、关键问题反馈

在开发过程中发现一个架构隐患：
Province 类在 两个文件中重复定义：

- src/core/entities/entities.py（老版本，被多数现有模块使用）

- src/core/entities/province.py（新版本，本应作为未来行省特性的主文件）

当前运行时实际使用的是 entities.Province，但新增方法（如 set_event_flag、clear_event_flag）已在 entities.Province 中添加。然而，两个定义不完全一致，province.py 中缺失部分字段（如 turns_since_last_land_distribution、governor_since 等），导致无法直接替换。

风险：

- 开发者可能误用两个版本，导致数据不一致或方法缺失。

- 未来扩展行省特性时，不得不在两个文件中同步修改，增加维护成本。

建议：
由架构师统一决策，将行省特性集中到一个文件中。可考虑：

- 将 entities.Province 标记为废弃，所有新功能迁移至 province.Province，并逐步修改导入路径。

- 或合并两个类，保留一个主文件，确保所有功能完整。

当前已为 entities.Province 添加临时方法以支持起义功能，但长远需彻底统一。

六、其他建议

- 战争接管逻辑：已通过决策器确保执政官不接管起义战争，但可进一步细化接管条件（如根据指挥官状态、战争类型等）。

- 起义军团数量计算：当前按 rebellion_strength // 2 + 1 计算，可考虑配置化。

- 文档同步：建议更新《战争模块整体机制与设计说明书》，反映本次实现细节。

七、结论

MVP 0.7 战争模块所有子任务已按设计要求完成，代码质量符合架构规范，可通过验收。唯一需关注的架构问题是 Province 类重复定义，请架构师给出统一方案，以便后续迭代。

附件：

- 单元测试通过日志

- 冒烟测试截图（可补充）

- 代码提交记录与标签（mvp-0.7.09-all-subtasks-20260310）