开发工作报告

收件人：架构师 ACT-04
发件人：主程序员 DS024
日期：2026-03-21
主题：人口阶段回归测试失败修复总结及规范改进建议

一、问题概述

根据您提供的《人口阶段回归测试失败分析与修复指引》，本次共涉及 7 个失败单元测试，分布在 test_phase_population.py、test_phase_population_truce.py 和 test_recruitment_decider.py 中。经过分析定位，所有失败用例均已修复，回归测试全部通过。

二、修复详情

| 测试用例 | 根本原因 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| test_step1_ai_process_festival_and_vote | 测试断言期望 process_festival 和 process_vote 仅有两个参数，但实际调用已增加 bypass_permission=True 参数。 | 更新断言，匹配三个参数（player_id, faction, bypass_permission=True）。 |
| test_office_holders_removed_before_festival | 1. 测试试图修改 Config 对象时使用了不支持的下标赋值； 2. AI 自动投票导致卸任官员在选举中被授予新官职（如 censor），破坏了卸任状态。 | 1. 改用 state_normal_mode.config._config["testing"]["auto_population"] = False 修改配置； 2. Mock auto_processor.process_festival 和 process_vote，阻止 AI 投票，保持卸任官职不变。 |
| test_no_war_found_uses_default_turn test_ignores_non_absent_or_wrong_office | _convert_battlefield_commanders 中，仅当找到战争时才执行官职转换和历史记录，导致无战争时遗漏。 | 重构方法：将转换逻辑移到 if war: 外部，确保无论是否找到战争都执行卸任、记录历史、转换官职；仅在存在战争时更新 commander_assigned_turn。 |
| test_no_treasury test_vacancies_zero test_eligible_filter | AutoRecruitmentDecider.decide_bids 中直接调用 state.log_event，但测试传入 state=None，导致 AttributeError。 | 在所有 state.log_event 调用前添加 if state: 空判断，保护测试及潜在的生产环境误用。 |

三、经验总结

- 参数演化缺乏测试同步
当方法签名增加参数（如 bypass_permission=True）时，调用方代码与测试断言应同步更新。本次修复中，process_festival 的断言已提前更新，但 process_vote 的断言被遗漏，导致测试失败。

- 测试中对配置的直接修改需谨慎
Config 对象封装了 _config 字典，外部应通过特定 API 或直接访问内部字典修改。未来应在 Config 类中提供安全修改方法，或统一使用 set 方式，避免测试中因访问方式错误导致 TypeError。

- 状态依赖导致测试脆弱
test_office_holders_removed_before_festival 依赖选举不干扰卸任官员的状态，但自动模式下的 AI 投票会改变选举结果，使官员被授予新官职。通过 Mock 自动处理器可隔离此影响，但也暴露了测试环境与真实运行环境的差异。未来应更彻底地隔离测试环境（例如为测试提供专用的“空决策器”）。

- 日志调用假设 state 非空
decide_bids 方法在设计时假设 state 永远为 GameState 实例，但单元测试中常传入 None 作为 Mock。这违反了“防御性编程”原则，增加了测试难度。应在所有公共方法中对外部传入的对象进行空判断。

- 战场指挥官转换逻辑边界条件不完整
原实现仅在存在战争时处理转换，未考虑指挥官可能脱离战争（战争结束或指挥官被调离）但仍处于 is_absent 状态的情况。重构后逻辑更加健壮，无论战争是否存在均完成卸任与官职转换，符合游戏规则。

四、规范改进建议

为避免类似问题再次发生，建议在项目规范中增加以下内容：

1. 日志记录统一要求空保护

建议：所有可能被测试或非标准场景调用的方法，在调用 state.log_event 前，应检查 state 是否不为 None。
示例：

python

if state:

state.log_event(...)

理由：单元测试中常传入 None 作为 Mock 对象，生产环境中虽然极少出现 None，但防御性编程可提升代码健壮性，减少测试维护成本。

2. 测试中禁止直接修改配置项（除非通过专用 API）

建议：为 Config 类增加 set_testing_option(key, value) 方法，供测试使用。测试代码应使用该方法，而非直接操作内部字典。
示例：

python

state.config.set_testing_option("auto_population", False)

理由：避免测试因访问方式不当而崩溃，同时隔离配置修改逻辑，便于未来重构。

3. 决策器接口增加 state 参数非空检查

建议：在 deciders 模块的所有决策器接口文档中，明确标注 state 参数可为 None 的场景，并在实现中添加空保护。
理由：state 是核心对象，但决策器可能在无状态环境下被测试或调用（如纯逻辑验证），允许 None 可提高复用性。

4. 参数签名变更时同步更新测试

建议：在代码审查流程中，要求开发者在修改公共方法签名时，必须同步更新相关测试文件，可借助 IDE 的“查找用法”或测试覆盖率工具确保测试覆盖。
理由：避免因测试遗漏导致回归失败。

5. 复杂状态测试采用依赖注入或 Mock 隔离

建议：对于依赖自动处理器、战争系统等组件的测试，推荐使用 MagicMock 完全隔离外部影响，如本次对 process_festival 和 process_vote 的 Mock。
理由：减少测试对真实系统状态的依赖，提高测试稳定性和执行速度。

五、后续工作

- 已执行全量回归测试，所有 7 个失败用例均已通过，未引入新失败。

- 建议将本次修复涉及的代码改动合并到主分支，并更新相关文档。

- 考虑将本次总结的规范建议纳入项目编码规范文档，并提醒全体开发人员。

感谢架构师提供的详尽指引，本次修复工作顺利完成。如对上述建议有进一步讨论需求，请随时沟通。

主程序员 DS024