收件人：架构师 ACT-05
发件人：主程序员 DS025
日期：2026-03-21
主题：元老院阶段改造——任务4（手动提案交互）完成及遗留问题说明

一、任务4完成情况

根据《开发指令 - 任务4》，已完成以下工作：

- API 层优化

  - resolve_senate 增加 vote_decider 参数，支持决策器注入。

  - 在 propose、vote、veto、resolve_senate 中添加 INFO 级别日志，记录操作详情。

- 手动提案交互实现

  - 步骤0：显示完整的 Senate in Meeting 界面（主持人、派系领袖、战争与和平、行省空缺、待审批合同、土地法案）。

  - 支持 investigate 命令查询人物详情。

  - 步骤1：区分自动/手动模式。手动模式下，展示可选法案列表（B01/B02 格式），等待玩家输入 propose <法案ID> [参数] 或 next/n。

  - 支持宣战、停战、总督任命、预算、土地法案、战争接管六种提案类型，并提供友好的描述输出（如“对 皮洛士战争 宣战，申请征召 6 个军团”）。

  - 宣战提案增加舰队可用性检查：若战争需要海战且无可用舰队，拒绝宣战并提示。

  - 战争接管功能：执政官可手动接管进行中的外国战争并增派军团。

  - AI 玩家在正常模式下自动提案（使用决策器），人类玩家手动操作。

- 测试更新

  - 新增 TestManualTakeover 测试类，覆盖手动接管战争、舰队检查、无效提案、无执政官等场景。

  - 原有测试全部通过（647项），新增测试通过（8项）。

二、遗留问题

2.1 手动提案后流程未衔接

问题描述
手动模式下，玩家在步骤1输入 propose 生成提案后，输入 next 进入步骤2。但步骤2和步骤3中未实现投票逻辑，导致提案无法进入后续的否决和执行环节。虽然步骤5最终会调用 resolve_senate 重新统计，但步骤2-4的自动投票和否决未被触发，部分功能（如停战草案自动投票、合同预算投票）缺失。

原因分析

- 手动模式下的步骤2-4仍沿用自动模式的代码结构（即 if self._auto_mode: ...），但在手动模式分支中未添加任何逻辑，导致步骤2-4直接跳过，未执行投票和否决。

- 手动提案数据存储在 _senate_pending 中，而自动步骤仍使用 _passed_wars、_passed_contracts、_passed_land_acts 等变量，数据未同步。

影响范围

- 手动模式下，宣战、预算、土地等提案无法自动投票，必须依赖 resolve_senate 的重新统计，但保民官否决环节仍基于 _passed_wars 等旧变量，导致否决可能失效。

- 停战草案的自动投票在手动模式中被跳过（_vote_on_peace_proposals 未被调用）。

- 总督任命在手动模式中未生成（依赖 _process_governor_appointments），导致总督职位空缺。

2.2 测试回归失败

在解决遗留问题过程中，对 _handle_step_1 和 _handle_step_2 的修改导致部分回归测试（如 TestSenateCommand.test_war_takeover_no_commander）失败。原因是手动模式与自动模式的逻辑混用，影响了原有自动模式的正确性。目前回归测试已恢复通过，但整体流程仍存在上述衔接问题。

三、建议解决方向

3.1 统一数据流

将手动提案数据与自动变量打通。建议在步骤1结束时（玩家输入 next 后），调用转换函数将 _senate_pending 中的提案转换为 _passed_wars、_passed_contracts、_passed_land_acts 等格式，使后续步骤无需区分手动/自动。同时保留 _senate_pending 供最终结算使用。

3.2 步骤2-4统一执行自动逻辑

无论自动还是手动模式，步骤2-4都应执行相同的自动投票、否决、执行逻辑。因此，移除步骤2-4中的 if self._auto_mode: 分支，直接调用原有的投票方法（_process_war_proposals、_vote_on_peace_proposals、_process_budget_proposals、_process_land_proposals 等）。这些方法内部使用 self._passed_xxx 变量，只要数据已同步，即可正常处理。

3.3 调整步骤5的最终执行

步骤5中，手动模式应直接调用 resolve_senate 统一结算（已实现），自动模式保留原有逻辑。但需确保 resolve_senate 不重复执行已执行过的投票。

3.4 测试覆盖

增加集成测试，验证手动模式下的完整流程（提案 → 投票 → 否决 → 执行），确保所有提案类型均能被正确处理。

四、下一步计划

- 任务5（手动投票） 和 任务6（手动否决） 将在当前基础上实现更细粒度的玩家交互。建议优先解决上述遗留问题，使手动模式流程完整，再开展后续任务。

- 如需立即推进，可临时在步骤2-4中调用自动逻辑（忽略手动/自动分支），并在步骤1结束时同步数据，保证手动提案能被投票处理。

- 请架构师评审遗留问题及解决方向，确认后我们将继续修复并推进任务5/6。

附件：当前代码库位于 feature/mvp-0.7 分支，标签 mvp-0.7.35-phase5-task4-final-20260321。所有修改已提交。