EOR MVP 元老院阶段改造（任务5+6 + 停战草案完整处理）开发工作报告

报告人：DS027
日期：2026-03-22
收件人：架构师 ACT-06

一、开发目标与任务范围

本次开发依据《EOR MVP 开发指令 - 元老院阶段改造（任务5+6 + 停战草案完整处理）》，完成了以下子任务：

| 子任务 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 5.0 | 数据流统一（步骤2、4从 _senate_pending 读取提案） | ✅ 完成 |
| 5.1 | 手动投票命令实现 | ✅ 完成 |
| 6.1 | 手动否决命令实现 | ✅ 完成 |
| 5.3 | 停战草案完整处理（未提交/被否决后恢复战争） | ✅ 完成 |
| 集成测试与回归 | 新增测试用例并确保全量通过 | ✅ 完成 |
| 广场阶段命令修复 | 补充参数校验、修正命令格式 | ✅ 完成 |
| 冒烟测试 | 全流程手动模式测试通过 | ✅ 完成 |

所有单元测试（32个）已全部通过，手动模式下的交互流程已完善，自动模式无回归。广场阶段各命令已修复参数校验问题，全流程冒烟测试通过。

二、主要技术实现

1. 数据流统一

- 重构 _handle_step_2（投票）和 _handle_step_4（否决），使其完全基于 _senate_pending 中的提案数据进行操作，消除了对 _passed_wars 等自动变量的依赖。

- 自动模式下使用决策器进行自动投票/否决；手动模式下提供交互循环，支持玩家输入 vote B01 B02 和 veto B01 B02。

2. 手动投票与否决命令

- 投票：支持一次性对多个提案投票，格式 vote B01 B02 ...。所有参数必须为有效提案ID，否则提示错误并重新输入。

- 否决：保民官玩家可输入 veto B01 B02 ... 否决已通过的提案，AI 保民官自动使用决策器。否决后实时更新剩余提案列表，并在交互循环中持续显示。

- 玩家切换：投票和否决环节均正确切换当前玩家，确保人类玩家输入时处于自己的回合。

3. 停战草案完整处理

- 未提交草案：执政官结束提案时（输入 next），将所有仍为 pending 的停战草案状态设为 rejected。

- 被否决草案：在 resolve_senate 中收集被否决的 peace 提案对应的战争对象，返回给步骤5。

- 战争恢复函数 _restore_rejected_peace_wars：

  - 合并未提交和被否决的战争，按强度降序排序。

  - 清除草案，将战争从停战列表移回活跃列表。

  - 按优先级（执政官 → 大法官 → 监察官）指派可用指挥官，并征召军团（复用 _auto_recruit_and_assign_legions_for_war，支持 action="restart"）。

- 测试覆盖：新增 test_peace_treaty_rejected 等用例，验证战争恢复、指挥官指派和军团征召功能。

4. 元老院UI完善

- 添加步骤3公示环节（_print_senate_results），输出详细的派系投票结果和最终批准/否决状态。

- 添加步骤4否决环节的标题框 UI-05-4。

- 添加步骤5宣布环节的标题框 UI-05-5，并输出通过的提案列表。

- AI执政官提案时，统一输出提案列表（stdout），移除调试信息。

5. 广场阶段命令修复

- 参数校验：为所有玩家命令（recruit, bid, buy, retire, vote, transact）增加参数个数和类型检查，错误时提示正确用法并允许重试。

- 命令格式：将 bid 命令格式从 bid <合同ID> <金额> 修正为 bid <合同ID> <骑士ID> <金额>，与API一致。

- 骑士选择：手动竞标时，玩家需指定自己派系中的骑士ID，不再自动选择。

- 错误处理：所有命令处理函数返回 False 时，上层循环继续，而非退出。

6. 测试配置修复

- 修正了 TestTribuneVeto 和 TestSenateEdgeCases 中因完全覆盖 testing 配置导致 auto_senate 丢失的问题，改为增量更新并明确设置 auto_senate=True。

- 为测试类添加玩家映射，确保执政官派系有对应玩家。

三、修复的主要问题

- 手动模式下停战草案状态未提交：已在 senate_api.propose 中增加 war.set_peace_treaty_status('submitted')，与自动模式一致。

- 投票环节UI缺失：添加 Senate Vote Stage 框和提案列表显示。

- 投票命令参数错误时仍记录投票：修改 _prompt_player_vote，仅当所有参数均为有效ID时才记录，否则提示错误并重新输入。

- 非当前玩家回合时要求输入：手动投票时，正确切换当前玩家，AI玩家自动投票，人类玩家交互。

- 宣战被否决后仍执行：手动模式步骤5使用 _get_passed_proposals_from_votes 计算通过提案，并排除已被否决的提案。

- 保民官否决环节玩家切换：手动否决前先切换当前玩家为保民官，结束后恢复。

- AI执政官提案时stderr打印：改为收集提案描述后统一stdout输出，符合UI设计。

- 广场阶段命令参数缺失：为所有命令添加参数校验，修正 bid 格式，确保调用API时参数完整。

- 测试环境执政官丢失官职：通过备用逻辑（优先使用 leader_ids）临时解决，遗留根本问题待查。

四、遗留技术问题

问题描述

在调试过程中发现，TestTribuneVeto.setUp 中为执政官人物设置了 office = "consul"，但在后续执行 _auto_generate_proposals 调用 propose 时，该人物的 office 属性变为 None，导致常规的派系成员查找失败。我们通过备用逻辑（直接使用 leader_ids）绕过了此问题，但根本原因未解决。

现象与分析

从调试输出可见：

text

member 101: office=None, is_dead=False

leader 101: office=None, is_dead=False

人物 ID 101（执政官）的 office 被清空。可能的原因为：

- 人口阶段或战争系统初始化过程中的副作用：测试中虽未执行人口阶段，但 GameState.create_for_testing 或 WarSystem.load_wars_from_json 等操作可能间接修改了人物属性。

- add_member 与派系成员列表的关系：人物对象本身是同一个，但 office 属性可能在某处被显式赋值为 None。

- _process_war_takeover 等后续步骤的影响：在自动模式下，步骤1结束后，步骤2、4、5才会执行，但 propose 发生在步骤1内部，因此 office 丢失发生在更早的阶段。

影响评估

- 当前影响：仅测试环境需要备用逻辑，生产环境（手动模式）由于通过用户输入触发 propose，且执政官人物通常不会无故丢失官职，因此风险较低。

- 潜在风险：若生产环境中也有某些流程导致执政官 office 属性被清空，则备用逻辑虽能临时救急，但可能掩盖真正的问题，导致其他依赖官职的逻辑出错（如人口阶段的官职转换、元老院主持人选举等）。

建议解决方案

- 立即处理：在 senate_api.propose 中保留备用逻辑，但添加警告日志，以便捕获异常情况：

python

if not consul:

if state.turn and state.turn.leader_ids:

first_leader = state.get_member(state.turn.leader_ids[0])

if first_leader and first_leader.office == "consul" and not first_leader.is_dead:

consul = first_leader

else:

state.log_event("警告：执政官官职丢失，使用 leader_ids 临时替代", level=logging.WARNING)

- 根因排查：通过添加更细致的日志，追踪 office 属性在测试过程中何时被修改。可增加断点或日志输出人物状态变化的位置，例如在 Figure 类的 office 属性的 setter 中打印调用栈（仅调试模式）。

- 代码审查：检查所有可能修改人物 office 的代码（如人口阶段的官职转换、战争接管时的指挥官指派等），确认是否存在不当修改。

- 测试隔离：在测试中，确保每个测试用例的 setUp 完全独立，避免之前的测试残留影响。

技术债务跟踪

建议创建新的技术债务记录（TD-2026-03-22-002），描述此问题，并分配后续修复优先级。

五、交付物清单

- 修改后的 src/ui/commands/phase_senate.py

- 修改后的 src/ui/commands/phase_forum.py

- 修改后的 src/api/senate_api.py

- 更新后的 src/tests/test_commands/test_phase_senate.py

- 本次开发工作报告（本文档）

所有代码已提交至分支 feature/mvp-0.7，并打标签 mvp-0.7.40-senate-forum-full-fix-20260322。

六、后续工作建议

- 追踪并修复人物 office 属性无故清空的问题。

- 考虑将元老院阶段的手动/自动模式测试进一步模块化，减少配置依赖。

- 完善国际化和用户提示，确保所有命令的错误提示清晰友好。

- 对广场阶段的自动模式进行回归测试，确保未受影响。

请架构师审阅报告，并就遗留问题的处理方向给予指导。