开发报告：公地认购机制重构

收件人：架构师 ACT-05
发件人：主程序员 DS024
日期：2026-03-21
主题：技术债务 “贵族买地”修复完成报告

一、任务概述

根据架构师指令（技术债务 TD-2026-03-20-001），本次任务旨在重构公地认购流程，使其符合设计意图：元老院“贵族买地”法案仅确定下回合可售公地总额，不再自动分配；广场阶段由人物自愿提出认购请求，公示时按人物影响力统一分配，实现土地分配与资金扣减的一次性完成。

二、实现内容

2.1 核心逻辑重构

| 模块 | 修改内容 |
| --- | --- |
| GameState | 增加 _pending_land_sale_quota 字段及配套属性方法（pending_land_sale_quota、set_pending_land_sale_quota、clear_pending_land_sale_quota），用于存储元老院批准的待售公地总额。 |
| SenateCommand | 修改法案执行逻辑：卖地法案通过后不再存入 _pending_land_acts，而是直接设置配额；分地法案仍存入待执行列表。 |
| ForumCommand | 修改 buy 命令格式为 buy <人物ID> <数量>，增加人物归属校验；在市场环节 UI 中增加待售配额显示。 |
| forum_api | 重构 buy_land API，记录格式改为 (figure_id, amount)；重构 resolve_forum 中公地认购结算，按人物影响力降序分配，执行扣款、私地增加、公地减少、国库增收，剩余配额作废。 |
| AutoPlayerProcessor | 在 process_market 中增加 AI 公地认购决策：为派系影响力最高且财富足够的人物随机生成认购数量。 |
| 测试 | 更新单元测试以适配新 API 和结算逻辑，新增卖地法案配额、分地法案存储、AI 认购等测试场景。 |

2.2 UI 调整

- 市场环节 UI 增加待售配额提示，引导玩家使用新命令格式。

- 公示环节结果信息清晰展示认购成功、资金不足、配额剩余等情况。

三、测试结果

3.1 单元测试

| 测试文件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| test_forum_api.py | ✅ 全部通过 | 涵盖认购记录、配额分配、资金不足、超额认购、影响力排序等场景 |
| test_phase_forum_cmd_layer.py | ✅ 全部通过 | 测试 buy 命令格式、AI 自动认购、UI 显示等 |
| test_phase_senate.py | ✅ 全部通过 | 验证卖地法案配额设置、分地法案存入列表 |

3.2 冒烟测试

执行完整游戏流程（3个回合），验证以下场景：

- 元老院通过卖地法案后，配额正确设置，市场环节显示待售提示。

- 玩家手动输入 buy <人物ID> <数量>，成功认购，资金、私地、公地、国库正确变化。

- AI 派系自动产生认购请求，参与分配。

- 分地法案在下一回合正确执行，民怨重置。

- 多轮测试无异常，游戏流程顺畅。

3.3 回归测试

全部 630 个单元测试通过，未引入新的回归问题。

四、问题与解决

- 测试断言不匹配：test_step1_ai_process_festival_and_vote 中 process_vote 断言缺少 bypass_permission 参数，已修正。

- 配置修改错误：测试中直接修改 config 对象导致 TypeError，改为访问内部 _config 字典。

- 战场指挥官转换遗漏：无战争时未记录历史，重构 _convert_battlefield_commanders 确保始终转换。

- 招募决策器 state 为 None：在 auto_recruitment_decider.py 中为所有 state.log_event 添加空判断。

- 测试数据格式不匹配：test_mixed_actions 中认购记录仍使用旧格式 (faction_id, amount)，改为 (figure_id, amount)，并正确设置配额。

- AI 认购随机值不稳定：使用 patch('random.randint', return_value=1) 确保测试确定性。

- UI 显示缺失：市场环节未显示待售配额，补充显示代码。

五、经验总结与改进建议

5.1 本次重构的经验

- 职责分离：将法案通过（设置配额）与土地分配（公示结算）解耦，逻辑更清晰，易于测试和维护。

- 防御性编程：在日志调用处添加 if state: 空判断，避免测试传 None 导致崩溃，同时增强代码健壮性。

- 测试数据驱动：更新测试时，确保 mock 数据与实际代码签名一致，避免“绿测试”掩盖问题。

5.2 规范改进建议

- 统一配置修改方式
建议为 Config 类增加 set_testing_option(key, value) 方法，避免测试中直接操作内部字典。

- 决策器 state 参数非空检查
在所有决策器方法中，对 state 参数进行空判断，并记录 DEBUG 日志，便于测试和异常定位。

- 参数变更时同步测试
公共方法签名变更（如增加 bypass_permission）应强制要求更新相关测试，可借助 IDE 的“查找用法”或 CI 检查。

- 复杂状态测试采用依赖注入
对于依赖多个系统的测试，推荐使用 MagicMock 完全隔离外部影响，减少环境依赖。

六、后续工作

- 将本次修改合并到主分支，并打标签 mvp-0.7.04-land-reform-20260321。

- 更新项目文档，说明新公地认购流程的使用方法。

- 建议在下一版本中为卖地法案增加配置参数（如出售比例范围、AI 提案偏好等），以增强可配置性。

结论：本次公地认购重构已按设计意图完成，所有测试通过，冒烟测试验证无误。代码质量符合项目规范，建议合并。

主程序员 DS024