收件人：架构师 ACT-02
发件人：主程序员 DS018
日期：2026-03-13
主题：阶段1（新 UI 基础框架）开发完成报告

1. 概述
根据阶段1开发指令，已成功改造 CLI 主循环，实现强制阶段顺序、进度条显示、统一界面风格，并集成了国际化（i18n）支持。所有游戏决策仍由自动决策器完成，未引入玩家交互，保持了原有游戏逻辑的完整性。本次重构确保了所有用户可见静态文本均通过语言文件加载，为后续多语言版本奠定了基础。

2. 完成工作清单

- 强制阶段化推进

  - 改造 debug_cli.py 主循环，仅允许按顺序执行 mortality、revenue、forum、population、senate、combat、resolution 七个阶段。

  - 使用 state.executed_phases 跟踪已执行阶段，确保顺序正确。

  - 添加单字母别名（m/r/f/p/s/c/x）支持，并统一通过 UI 包装函数显示。

- 新命令行为

  - turn：逐阶段执行所有未执行阶段，每个阶段均显示 UI 头部、预览文本、阶段输出和进度条。

  - step：执行下一个未执行阶段（不带参数），同样显示完整 UI。

  - next：所有阶段完成后推进到下一年，调用 api.advance_year 并打印新回合信息。

  - 查询命令（如 status、province）可随时使用，不影响阶段状态。

- 界面风格统一

  - 每个阶段执行前打印标准头部（含回合号、阶段名、进度序号）和预览文本（从语言文件读取）。

  - 执行后打印原阶段命令输出，并更新进度条 [▓▓░░░░░] X/7。

  - 预览文本格式严格遵循设计师提供的 .txt 文件，包括标题缩进和手动换行。

- 国际化（i18n）支持

  - 新建 src/core/i18n.py，提供全局单例文本加载和获取功能。

  - 创建 data/i18n/zh-CN.json，包含所有用户可见静态文本（阶段预览、提示信息、错误消息等）。

  - 修改 game_api.py 及所有查询命令模块（figure_api、faction_api、province_api、contract_api），将硬编码字符串替换为 i18n.get 调用。

  - 在 debug_cli.py 中根据配置文件中的 language 设置加载对应语言文件。

- API 层扩展

  - 在 game_api.py 中新增 execute_phase、execute_turn、advance_year 函数，支持通过 API 执行阶段和回合推进。

  - execute_phase 使用重定向 stdout 捕获阶段命令输出，返回结构化结果。

  - 添加单元测试覆盖新增函数（test_game_api.py）。

- 问题修复

  - 移除了所有阶段命令类（如 phase_mortality.py）内部的进度条打印，避免重复输出。

  - 修正了 turn 命令末尾多余进度条的问题。

  - 为单字母别名命令增加了 UI 包装，使其与 turn/step 输出一致。

  - 预览文本格式完全对齐设计师要求，包括缩进和手动换行。

3. 验证结果

- 单元测试：运行 pytest src/tests/ -v，所有 400+ 项测试通过。

- 手动测试：

  - 输入 turn，观察每个阶段均显示头部、预览、输出和进度条，且顺序正确。

  - 输入 step 逐步执行，输出与 turn 一致。

  - 输入 next 在阶段未完成时提示错误，全部完成后推进回合。

  - 输入 m、r 等单字母别名，均正确执行对应阶段并显示 UI。

  - 查询命令（status、province、contracts）输出均为中文，且与阶段0完全一致。

- 输出一致性：通过 diff 工具对比改造前后的日志文件，用户可见文本无差异（仅预览文本格式按设计优化）。

4. 测试统计

text

================================================= test session starts =================================================

collected 447 items

... (全部通过)

========================================== 447 passed in 3.78s ===========================================

新增 API 测试（test_game_api.py）覆盖了正常流程和异常情况，执行通过。

5. 结论与后续建议

阶段1目标已全部达成，代码符合架构设计，可安全合并至主分支。建议按计划进入阶段2（玩家轮流与权限控制）的开发。

下一步建议：

- 在阶段2开始前，可考虑为更多模块（如战争系统、决策器）增加调试日志，遵循《EOR MVP 游戏调试打印规范》。

- 现有 i18n 模块已为多语言预留管道，后续添加英文版只需创建 en-US.json 文件并切换配置。

如有任何问题或需进一步审查，请随时沟通。

附件

- 阶段1标签：mvp-0.7.17-ui-phase1-20260313

- 所有提交记录已推送至远程仓库 feature/mvp-0.7 分支

主程序员 DS018