阶段2开发报告

收件人：架构师 ACT-02
发件人：主程序员 DS018
日期：2026-03-14
主题：阶段2（玩家轮流与权限控制）开发完成报告

1. 概述
根据阶段2开发指令，已成功引入玩家实体，实现单机多人轮流操作。所有游戏决策仍由自动决策器完成，但玩家身份和权限控制已正确集成到CLI和API层。

2. 完成工作清单

- 核心层扩展：新增 Player 实体（src/core/entities/player.py），扩展 GameState 以支持玩家管理、回合顺序和当前玩家跟踪。

- 场景加载器：修改 ScenarioLoader，自动为每个派系创建玩家并设置回合顺序。

- API层：新增 player_api.py，提供 get_players、get_current_player、next_player 等函数；为 game_api 中的 execute_phase、execute_turn、advance_year 增加 player_id 参数和权限检查。

- CLI适配：

  - 提示符改为 [player_id faction_name] 格式。

  - 新增 players 和 end_turn 命令。

  - 内置命令（turn/step/next）自动使用当前玩家身份调用API。

- 国际化：在 zh-CN.json 中添加玩家相关的错误提示和信息。

- 单元测试：新增 test_player.py、test_player_api.py、test_player_commands.py 等，覆盖所有新增功能；原有测试全部通过。

- 问题修复：修正了行省表头显示错误（{'ID':<4} → 固定文本），并补充了缺失的合同摘要键。

3. 验证结果

- 单元测试：447项测试全部通过。

- 手动测试：

  - 启动游戏，自动创建三个玩家，提示符显示正确。

  - players 命令列出所有玩家并标记当前。

  - step 命令以当前玩家身份执行阶段，输出与阶段1一致。

  - end_turn 切换到下一个玩家，提示符更新。

  - 尝试以非当前玩家身份执行阶段（通过模拟API调用）返回权限错误。

  - 行省查询表头已正确显示为中文，无键名残留。

4. 结论
阶段2目标已全部达成，代码符合架构设计，可安全合并至主分支。建议按计划进入阶段3（广场阶段交互）的开发。

附件

- 阶段2标签：mvp-0.7.18-ui-phase2-20260314

- 所有提交记录已推送至远程仓库 feature/mvp-0.7 分支

主程序员 DS018