# 阶段3（广场阶段交互）开发进展与遗留问题交接 （DS018->019）

收件人：主程序员 DS019
发件人：主程序员 DS018
日期：2026-03-14
主题：阶段3（广场阶段交互）开发进展与遗留问题交接

1. 概述
根据阶段3开发指令，已完成广场阶段玩家交互的核心框架，实现了裁员、招募、竞标、认购、投票、土地交易等命令的记录功能，并通过 API 层将操作暂存于 GameState._forum_pending，最终在公示环节统一结算。目前代码已具备基本交互能力，但 UI 流程和部分细节尚未完全符合设计师要求。

2. 已完成工作

2.1 核心功能

- GameState 扩展：增加 _forum_pending 字典存储所有广场操作记录，提供 add_forum_action、clear_forum_pending、get_forum_pending 方法。

- API 层（forum_api.py）：

  - retire_figure：淘汰人物，立即移入 curia。

  - recruit_figure、place_bid、buy_land、vote_triumph、transact_land：记录操作，不立即执行。

  - resolve_forum：汇总所有记录，执行招募、合同竞标、公地认购、凯旋投票、土地交易的结算逻辑。

- 命令层（phase_forum.py）：

  - 重写为状态机，分步骤处理玩家交互：公告 → 裁员 → 市场 → 交易市场 → 公示。

  - 支持玩家输入 investigate、retire、recruit、bid、buy、vote、transact、balance、next 等命令。

  - 所有输出已改为写入 sys.stderr，避免被 game_api.execute_phase 的重定向捕获。

- 国际化：在 zh-CN.json 中添加了所有必要的提示文本。

2.2 已修复的问题

- 解决了 game_api.execute_phase 重定向导致交互提示被隐藏的问题。

- 解决了 Figure 模拟对象在测试中的属性访问错误。

- 确保了所有 API 函数通过单元测试（test_forum_api.py 已全部通过）。

3. 当前状态与遗留问题

3.1 运行状态
通过手动测试，广场阶段可以进入，玩家可执行命令并记录操作，公示环节能正确输出结算结果。但 UI 展示与设计师提供的 03 广场阶段.txt 存在以下差距：

| 问题 | 描述 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| UI_03-0 公告环节 | 当前未展示完整的安民告示（战争威胁、凯旋信息等），仅简单打印了预览文本。 | 玩家无法获取本回合的威胁和凯旋状态。 |
| UI_03-2 市场环节 | 人才市场、合同列表、土地法案、凯旋投票等面板虽已实现，但部分提示不完整，且未根据实际情况隐藏/显示选项。 | 用户体验不佳，可能让玩家困惑。 |
| UI_03-3 公示环节 | 公示结果已正常输出，但缺少设计师指定的头部格式和空行。 | 界面不够美观，但功能正常。 |
| UI_03-4 交易市场环节 | 财务官检测机制尚未实现（_has_quaestor 始终返回 False），导致该环节被跳过。 | 第一回合无法进行土地交易，后续回合需等财务官选举产生后才能启用。 |
| 命令可用性检查 | 部分命令（如 bid、buy、vote）未检查对应资源是否存在（如无可竞标合同、无公地、无凯旋），返回的提示不够友好。 | 玩家可能收到“金额必须为正整数”等通用错误，而非针对性提示。 |
| 进度条更新 | 公示环节后进度条更新正常，但 turn 命令中广场阶段执行后的进度条可能被重复打印（需确认）。 | 无明显影响，但需一致性验证。 |

3.2 测试覆盖

- 单元测试：test_forum_api.py 覆盖了所有 API 函数及结算逻辑，共30个测试用例全部通过。

- 集成测试：test_phase_forum.py 尚未更新以适应新的状态机，当前部分测试失败（已在日志中观察到 TypeError 和 AttributeError）。需要根据新实现重写这些测试。

4. 后续开发建议

4.1 优先修复的 UI 问题

- 完善 UI_03-0：实现 _print_ui_03_0，完整展示战争威胁、民变、凯旋信息（参考 _print_notice_board 的移植版本）。

- 完善 UI_03-2：在 _print_ui_03_2 中增加对空状态的友好提示（如“无可竞标合同”“无公地可购买”“无凯旋仪式需要授予”）。

- 实现财务官检测：在 GameState 或单独服务中添加方法，检查是否有存活人物担任 quaestor 且属于当前玩家派系。阶段3可先基于回合数简单判断（如回合数≥2），后续再完善。

- 完善命令可用性检查：在 _handle_bid、_handle_buy、_handle_vote 中增加前置检查，返回针对性错误。

4.2 测试更新

- 重构 test_phase_forum.py，模拟玩家输入，验证状态机流转和命令处理。

- 为 _has_quaestor 添加单元测试。

4.3 其他优化

- 检查并修复 turn 命令中可能的重复进度条打印。

- 统一所有 print 调用使用 file=sys.stderr，确保调试信息不被吞没。

- 考虑将广场阶段的临时数据 _forum_pending 纳入存档/读档机制（阶段3任务未强制要求，但可预留）。

5. 代码与文档位置

- 核心代码：src/ui/commands/phase_forum.py、src/api/forum_api.py

- 测试代码：src/tests/test_api/test_forum_api.py、src/tests/test_commands/test_phase_forum.py（需更新）

- 国际化文件：data/i18n/zh-CN.json

- 设计师参考：项目根目录下的 03 广场阶段.txt

6. 附注

- 当前分支基于 feature/mvp-0.7，阶段3的所有代码已提交，标签为 mvp-0.7.19-ui-phase3-wip-20260314（临时工作标签）。

- 如需查看完整的调试日志，请参考 logs/cli_20260314_*.log 和 game_*.log。

请 DS019 根据本报告继续阶段3的开发。如有疑问，可随时与 DS018 或架构师 ACT-02 沟通。

主程序员 DS018