阶段3（广场阶段）开发工作报告 - DS020

报告人：主程序员 DS020
日期：2026-03-15
收件人：架构师 ACT-03

1. 工作概述

本次开发承接阶段3（广场阶段交互）的遗留问题修复工作。在接手时，已知存在两个主要问题：凯旋投票未正确展示和结算，以及土地法案执行异常导致阶段退出。经过分析定位，我们修复了上述问题，并统一优化了异常处理机制，使其符合《EOR MVP 游戏调试打印规范》。所有单元测试已全部通过，手动运行游戏验证了凯旋投票和土地法案的正常执行。

2. 当前完成状态

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 凯旋投票 | ✅ | 公告环节正确显示待投票凯旋，市场环节生成投票记录，公示环节正确结算并显示结果 |
| 土地法案执行 | ✅ | 元老院通过的土地法案在下一回合广场阶段正确执行，即使公地不足也有容错处理 |
| 异常处理 | ✅ | 所有异常捕获从 print 改为 logging.exception，符合调试规范 |
| 单元测试 | ✅ | test_phase_forum.py 10个用例全部通过 |
| 手动测试验证 | ✅ | 完整运行多回合，凯旋投票与土地法案均表现正常 |
| 架构合规性 | ✅ | 所有修改遵循封装原则，未直接修改私有字段；使用公共方法操作实体 |

3. 修复问题详述

3.1 凯旋投票未正确展示和结算

现象：战争胜利后，公告环节能显示“某指挥官凯旋等待投票”，但市场环节未生成投票记录，公示环节无凯旋结果。

原因：

- 战争结算后，war_system.resolve_war() 正确设置了 war._triumph_commander_id 并清理了 war._commander_id。

- 广场阶段多处代码仍使用 war.commander_id 获取指挥官，且判断条件与凯旋状态相反，导致有效战争被跳过。

修复：

- 统一使用 war.triumph_commander_id 获取指挥官。

- 修正条件为：war.soldier_share > 0 and war.status == WarStatus.RESOLVED and war.triumph_commander_id is not None。

- 同步更新单元测试中的战争模拟对象，设置正确的 triumph_commander_id。

3.2 土地法案执行异常导致阶段退出

现象：元老院通过土地法案后，下一回合广场阶段执行时出现 KeyError: 'amount'，导致阶段重置。

原因：

- 元老院阶段通过法案时只存储了 percent，未计算并存储 amount。

- 广场阶段 _print_ui_03_2 中直接访问 act['amount'] 引发异常。

修复：

- 在 phase_senate.py 的 _process_land_proposals 中，当法案通过时，根据当前国家公地计算 amount = int(national_land * percent)，并存入 act 字典。

- 在 phase_forum.py 的 _execute_land_distribution 和 _execute_land_sale 中，直接使用 act['amount'] 而非重新计算，并增加公地不足时的降级处理。

- 为 _execute_pending_land_acts 添加异常捕获，确保单个法案失败不影响后续法案。

3.3 异常处理规范化

问题：多处异常捕获使用 print 直接输出到 stderr，不符合调试规范，不利于日志追溯。

修复：

- 将 phase_forum.py 中所有11处异常捕获替换为 logging.exception，自动记录异常堆栈。

- 保留用户可见的简短提示（如“⚠️ 执行土地法案异常”）仍输出到 stderr，但详细错误信息写入日志文件。

4. 测试验证

- 单元测试：运行 pytest src/tests/test_commands/test_phase_forum.py，10个测试全部通过。

- 手动测试：在正常模式下运行至第5回合，观察广场阶段：

  - 第2回合皮洛士战争胜利后，第3回合公告显示凯旋等待投票，市场环节可投票，公示环节正确输出凯旋结果（批准/否决）。

  - 第4回合元老院通过平民分地法案，第5回合广场阶段正确执行分地，无异常退出。

- 全自动模式：启用 auto_forum: true，所有决策自动完成，流程正常。

- 全人工测试模式：启用 bypass_player_check: true，所有玩家均可手动操作，权限检查绕过，行为正常。

5. 架构合规性评估

所有修改严格遵循《EOR MVP 开发架构约束与注意事项》：

- 封装原则：未直接修改私有字段，使用 buy_land、update_land_type、set_grievance 等公共方法。

- 决策与流程分离：凯旋投票使用 triumph_decider，符合策略模式。

- 日志代替打印：异常处理统一使用 logging.exception，并通过 GameState.log_event 记录结构化字段（部分场景）。

- 配置化：凯旋持续时间、土地价格等均从配置读取。

- 测试先行：修复前先分析单元测试失败原因，修改后同步更新测试用例。

6. 后续建议

- 持续监控日志：虽然异常已处理，但建议定期检查日志中是否出现非预期错误。

- 扩展测试：为土地法案添加更多边界测试（如公地为0、百分比极小等场景）。

- 调试命令：可参考调试规范，增加 debug_war、debug_act 等命令，便于快速检查内部状态。

- 文档同步：更新 game_config.json 注释，说明 auto_forum、bypass_player_check 等配置项的作用。

7. 附件

- 最终代码标签：mvp-0.7.26-phase3-fixes-20260315

- 单元测试运行日志：已附于版本控制中。

主程序员 DS020