DS01/DS019 开发教训总结。

在阶段3开发过程中，我们遇到了一系列挑战，部分源于策略上的失误，导致开发周期延长、功能丢失和反复调试。以下是主要失误总结及改进建议：

1. 大规模重写而非渐进式重构

失误：一次性重写了 phase_forum.py 和 forum_api.py，试图直接实现完整功能，但忽略了原版本中已稳定的功能（如安民告示、合同生成、自动交易等），导致这些功能在初期完全丢失，后续才逐步补回。

后果：功能丢失迫使我们在后期不断从旧代码中移植逻辑，增加了代码冗余和错误风险，同时延长了测试周期。

改进建议：采用增量式重构，每次只迁移一个子功能，并确保原有测试通过后再进行下一步。例如，先保留原 _print_notice_board，仅改造玩家输入部分，逐步替换。

2. 对 game_api.execute_phase 的重定向机制理解不足

失误：game_api.execute_phase 使用 redirect_stdout 捕获阶段命令的输出，但未考虑交互式命令需要实时显示提示。我们花费大量时间调试为何玩家看不到输入提示，最终才意识到需要将交互输出写入 stderr。

后果：多次调试和修改，增加了开发时间，且临时添加的调试代码造成了日志混乱。

改进建议：在设计 API 时明确区分“阶段输出”（需捕获）和“交互提示”（需实时显示），并统一规范：所有命令类中的 print 若用于交互，应使用 stderr；若为游戏内容输出，则保留 stdout。或考虑将交互逻辑提升到 CLI 层处理，而非在命令类内部。

3. 未同步更新测试，导致回归成本高

失误：在重写 phase_forum.py 和 forum_api.py 时，未及时更新对应的单元测试（如 test_forum_api.py 和 test_phase_forum.py）。测试失败后，我们反复修改模拟对象和测试逻辑，耗费大量精力。

后果：测试成为负担而非保障，多次出现测试通过但实际功能异常的情况。

改进建议：采用测试驱动开发（TDD），先编写测试用例，再实现功能。每次修改后立即运行相关测试，确保新代码不破坏旧逻辑。对于复杂的交互逻辑，可编写集成测试模拟用户输入。

4. 调试代码长期留存，影响可读性

失误：为定位问题，在多个文件中添加了大量 print 调试语句，且未及时清理。这些调试输出与正常输出混杂，干扰了问题定位，也降低了代码可读性。

后果：最终提交的版本中仍残留部分调试代码，可能影响后续维护。

改进建议：使用日志模块（如 logging）并设置级别，避免在生产代码中遗留临时打印。调试完成后立即移除或改为 DEBUG 级别日志。

5. 未充分隔离 stdout 与 stderr

失误：在修改输出流向时，只处理了部分 print，导致同一模块中混用 stdout 和 stderr，造成输出错乱。

后果：玩家可能看到部分提示出现在错误位置，或无法看到某些信息。

改进建议：统一规定：所有直接面向用户的交互提示（如输入提示、命令反馈）使用 stderr；所有游戏内容输出（如人物列表、合同信息）使用 stdout，由 CLI 层统一打印。或在命令类中提供开关，由 API 控制输出方向。

6. 对设计师 UI 细节跟进不足

失误：在实现 UI 时，仅根据文本描述开发，未反复核对设计师提供的完整示例（如 03 广场阶段.txt），导致界面缺失关键元素（如公告栏、空状态提示）。

后果：开发完成后发现与设计稿存在多处差异，需要返工。

改进建议：开发前充分理解设计文档，并将每个界面元素列出清单；开发中定期对照设计示例，确保每个步骤的输出格式、内容、图标完全一致。

7. 新增字段未及时更新工厂方法

失误：在 GameState 中添加 _forum_pending 后，未在 create_for_testing 中初始化该字段，导致大量测试因 AttributeError 失败。

后果：测试中断，需要额外定位和修复。

改进建议：每次修改 __init__ 或添加实例变量时，同步更新 create_for_testing 和 reset 方法，确保测试实例与真实实例行为一致。

8. 对只读属性的模拟不当

失误：在单元测试中，尝试为 Figure 的只读属性（如 has_active_contract）直接赋值，导致 AttributeError。反复修改模拟方式，最终采用自定义类才解决。

后果：测试代码复杂度增加，且部分测试依赖私有实现细节。

改进建议：对于只读属性，应通过 property 的 setter 或通过 mock 的 configure_mock 设置，避免直接赋值。优先使用真实对象或专用测试夹具，减少对私有属性的依赖。

9. 输出流责任划分不清，导致实时显示问题反复

- 失误：game_api.execute_phase 使用 redirect_stdout 捕获所有标准输出，但未区分交互提示（需实时显示）和游戏内容输出（可延迟）。导致玩家在交互时看不到输入提示，我们不得不通过 TeeStdout 和混合 stderr 来补救。

- 改进建议：

  - 明确 API 层只负责返回结构化数据，不负责 UI 输出。

  - 所有用户可见的文本应由 CLI 层在收到 API 返回后统一打印。

  - 命令类中不应包含任何 print，尤其是交互提示。交互提示应上移到 CLI 层或通过回调机制实现。

10. 配置开关组合测试覆盖不足，测试夹具设计单一

- 失误：引入 auto_forum 和 bypass_player_check 后，测试需要覆盖四种组合，但 state_with_players 夹具仅提供基础状态，导致每个测试都需要手动修改配置，且容易遗漏。

- 改进建议：

  - 为每种配置组合提供独立的测试夹具（如 state_auto_mode、state_normal_mode），或使用参数化测试（@pytest.mark.parametrize）。

  - 在夹具中预设好玩家类型（HUMAN/AI）和开关状态，减少重复代码。

11. 自动决策器未及早提供基础实现，阻碍自动模式测试

- 失误：自动决策器（如 AutoBidDecider）在开发后期才补全，导致自动模式在很长时间内无法完整测试，只能手动模拟。

- 改进建议：

  - 在设计阶段就定义所有决策器接口，并提供 返回 None 或默认值的简易实现，确保自动模式代码可运行。

  - 单元测试中可以注入模拟决策器，但集成测试应能使用真实的基础决策器验证流程。

12. 依赖 print 调试而非日志系统，导致代码臃肿

- 失误：开发过程中大量使用临时 print 定位问题，虽然后期清理，但仍可能遗漏。这些调试信息干扰了正常输出，也增加了代码审查负担。

- 改进建议：

  - 强制使用 state.log_event 记录调试信息，并配置日志级别（如 DEBUG），生产环境可关闭。

  - 代码审查时检查是否遗留了调试打印，并确保所有输出通过规范途径。

13. 对基线代码功能理解不全面，导致核心机制丢失

- 失误：DS018 重写时完全丢弃了原 MVP 0.7 的民变、战争威胁、凯旋审批等逻辑，我们不得不从旧代码中重新移植，增加了返工成本。

- 改进建议：

  - 重构前，全面梳理原有功能清单，并与设计师、架构师确认哪些必须保留。

  - 采用增量重构：每次迁移一个子功能，并运行相关测试确保未丢失。

14. 模拟对象过于简化，引发类型错误

- 失误：测试中大量使用 MagicMock，但未为模拟对象设置必要的属性（如 popularity、influence），导致在调用 calculate_land_price 时出现类型错误。

- 改进建议：

  - 优先使用真实对象（如 Faction、Figure）创建测试夹具，仅对依赖外部接口的方法进行 mock。

  - 若必须使用 mock，通过 configure_mock 明确设置所需属性，避免属性缺失。

15. 文档更新滞后，配置开关用法不明

- 失误：新增的 auto_forum 和 bypass_player_check 开关未及时在开发者文档中说明，导致测试人员和后续开发者需要自行阅读代码理解。

- 改进建议：

  - 每个功能完成后，立即更新 README 或 game_config.json 的注释，说明开关的作用、默认值和适用场景。

  - 架构师可在任务指令中明确要求附带文档更新。

总结

阶段3的开发经验表明，复杂功能的重构应遵循“小步快跑、测试先行”的原则，并充分理解底层机制（如输出重定向）。与设计师的紧密沟通、代码规范的统一以及测试的及时更新，是保障项目顺利推进的关键。后续阶段中，我们将吸取教训，采用更稳健的开发策略。

阶段3的开发暴露了我们在输出流设计、测试策略、基线理解等方面的不足。建议后续开发中：

- 确立清晰的分层输出规范，避免混用 stdout/stderr。

- 设计可组合的测试夹具，覆盖所有配置场景。

- 提前提供决策器基础实现，保障自动流程可测。

- 强制使用日志系统替代临时打印。

- 进行功能清单核对，防止核心机制遗漏。

- 确保文档同步更新，降低交接成本。

这些补充教训将有助于架构师在后续任务指令中提供更具体、更安全的开发指导，避免类似问题重复发生。